附件1

2019年度武进区级高标准农田

建设项目申报指南

一、指导思想

围绕创建国家现代农业示范区，加快推进农业现代化进程，突出重点区域，强化农田基础设施建设，兼顾耕地质量建设，努力提高农业综合生产能力，促进我区优势特色产业发展壮大，力争把项目区建设成为现代农业的先行区。

二、申报原则

1、坚持规划引导。以《常州市武进区高标准农田建设规划2010—2020》、《常州市武进区农业综合开发高标准农田建设实施方案（2015－2020）》为指导，按照集中资金、全力推进高标准农田建设的要求，着力扶持优质粮油、花卉苗木、特色林果等优势产业。

2、坚持集中连片。围绕优势产业，突出重点区域，实现连片开发。项目区工程布局要统筹规划，确保实现“治理一片、提升一片、带动一方”的目标。2019年高标准农田建设单个项目区耕地面积不低于300亩，每个项目区原则上只涉及1个行政村，项目区耕地面积在1000亩以上的不超过2个行政村。

3、坚持以农田基础设施建设为重点。按照灌排设施配套、农田平整肥沃、田间道路畅通、农田林网健全、生产方式先进、产出效益较高的要求，综合配套水利、农业、林业、各项措施，鼓励增加高效节水灌溉建设内容，其中农田基础设施工程建设投入占项目财政资金的80%以上。

4、坚持多元化投入。充分发挥项目资金的导向作用，拓宽投入渠道，引导其他资金共同投入，提高项目建设水平。鼓励镇、行政村对承担实施的高标准农田建设项目进行自筹配套，资金配套水平作为优先立项的条件。

三、项目申报主体和区级财政补助标准

区级高标准农田建设项目主要以镇政府、行政村、国有（集体）农场为主进行申报。全区计划实施高标准农田2000亩，区级财政补助资金不超过2000元/亩。

四、申报程序

8月9日前，各乡镇按照《指南》要求，填报“2019年度区级高标准农田建设项目入库表”（详见附件1），项目单位、所属镇政府联合盖章上报至区农业农村局、区财政局；区农业农村局、财政局将组织开展现场察看，根据申报项目是否符合产业规划、面积是否达标、项目区连片情况及申报单位建设迫切性、组织协调能力、自筹资金能力等共同研究确定各项目的建设面积、内容及投资规模，经公示无异议后，下发投资控制计划文件。项目单位应组建项目法人，委托开展初步设计。初步设计须由有水利或农田建设相关资质的单位编制，编制完成后由项目区所属乡镇初步审核后报区。初步设计及投资概算上报后，区农业农村、财政部门组织技术审查，编制单位修改完善后由区农业农村、财政部门批复。

五、建设标准和管理要求

1、投资标准。区级财政补助资金每亩不超过2000元。其中，项目区主干道路硬化（宽度不小于2 .5米，不大于5米，厚度不低于15厘米）投入财政补助标准不超过130元/平方，每米补助不超过3.5平方米，对没有路基的，补助标准可以按照不超过5%比例适当上浮；对于原来有基础的路（比如进行加宽的路），施工后达到标准的，未超过补助标准的按实际发生的金额补助；项目道路建设投资不得超过项目财政资金的50%。

2、建设标准。区级高标准农田建设要按照现代农业发展要求，达到“田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降、机能进、物能运、土肥沃、产出高”的标准。田间工程要做到沟渠田林路综合治理，桥涵闸站全面配套；耕地质量建设要实施测土配方施肥，采取种植绿肥、增施有机肥、秸杆还田等有效措施，提高耕地基础地力；推广管道化、精量化、信息化应用技术，打造现代农业示范基地。具体建设标准要参照《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准（试行）的通知》（苏政办发〔2009〕127号）等文件规定执行。

3、工程造价。工程设计概算采用新颁发的《江苏省农业综合开发项目工程概（估）算编制办法》及配套软件进行编制。

4、项目管理。镇、村、国有（集体）农场承担的高标准农田建设项目要成立项目领导小组，强化组织实施。要建立健全项目管理机制，实行项目法人责任制、招标投标制、项目公示制、建设监理制、合同管理制、工程审计制、竣工验收制。项目的招标节余资金原则上在项目区或相邻区按照中标单价增做同类型工程，如做无同类型工程，需要做初步设计，报区级农业、财政部门审批。项目竣工决算后的结余资金，按照规定收回区级财政。

（1）项目法人责任制。所有申报项目均应成立项目法人，明确项目法人法定代表人、技术负责人、财务负责人。由项目法人对项目实施全过程负责。

（2）招标投标制。所有项目均应按照招投标有关规定执行。

（3）项目公示制。所有立项项目必须在项目区交通道路旁设立项目公示牌，标明项目名称、建设内容、项目参建单位等内容，接受社会监督。

（4）建设监理制。所有项目必须委托具有水利或农业综合开发相关资质的监理单位按照规范开展监理活动。

（5）合同管理制。项目法人应和项目设计、监理、施工等单位签订合同，并加强合同管理，保障项目顺利实施。

（6）工程审计制。项目完成后，由区级财政、农业部门联合委托中介机构或审计部门进行项目工程审计，出具报告。

（7）竣工验收制。项目竣工后先由镇进行初验，验收通过后申请区级验收。项目完成后，项目法人应及时组织参建单位撰写工作报告，整理档案资料，并向区级农业、财政部门提出书面验收申请。项目原则上应于立项第二年年底前完成竣工验收。

5、资金管理。区级高标准农田建设项目的财政补助资金，实行区财政报帐制。项目资金（包括自筹资金）实行全额核算、专帐核算、专款专用，严禁滞留、截留、挪用、变相套取建设资金。资金拨付可根据合同结合工程进度进行拨付，但区级竣工验收通过后至少保留合同价的3%作为工程质量保证金，质保期结束后付清。项目管理费按单个项目财政资金的3%提取使用。项目管理费主要用于农田建设项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、工程招投标、绩效评价、资金和项目公示等管理方面的支出。

6、产权管护。镇、村、国有（集体）农场承担的高标准农田建设项目建设形成的资产产权归集体所有，建成后移交给项目区所在村或单位进行管护。

六、申报有关要求

1、有关乡镇按照申报原则的要求，认真组织、指导好项目的筛选和申报。

2、新项目区优先扶持，本着提高质量的原则，允许对以前建设的高标准农田项目区进行提质更新，按照“填平补齐、避免重复建设”的原则确定项目建设内容，要求新建设内容可量化、可区分，杜绝项目套项目的行为发生，同时要求其近三年来承担的国家、省、市级项目实施及管理情况较好，并已通过项目验收（不含未到期的项目，截止到2019年7月31日）。

3、所有项目的初步设计正本2份，电子文档一份，附件包括：（1）项目区现状图、规划图（用GPS标注范围）、项目区现状照片或录像等；（2）如有产品、产地认证（定）证书复印件，各种荣誉证书，与基地农户的定单、收购合同以及与科研单位技术服务合同等材料一并附后。项目初步设计正本及附件要胶印装订成册，纸张为A4纸（图纸为A3纸），项目单位及所属镇政府盖章上报区农业农村局、区财政局（具体上报时间另行通知），区级组织项目审核批复。

4、2019年度区级高标准农田建设项目初步设计封面、编写提纲、承诺书格式详见附件2。

附件2

2019年度区级高标准农田建设项目入库表

（乡镇负责填写）

单位：万元

| 项目 名称 | 项目承担单位 | 法定 代表人 | 建设地点 | 面积 （亩） | 品种布局 | 主要建设内容（包括项目建设工程及规格型和数量） | 项目总投资 | 申请财政补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3-1

2019年度区级高标准农田建设项目初步设计封面

武进区2019年度区级高标准农田建设项目

初 步 设 计

项目名称：

项目承担单位：

项目负责人：职务（职称）

※※※※※项目单位（盖章）

※※※※※乡镇（盖章）

2019年月日

附件3-2

区级高标准农田建设项目初步设计编写提纲

第一章  项目区概况

- 一、自然概况（简述）

（一）地理位置及范围

（二）地形、地貌、土壤、水系

（三）耕地种类、数量及开发潜力

- 二、社会经济状况（简述）

（一）项目区人口及劳力

（二）土地利用现状

（三）农业生产水平

（四）地方财政与农民收入（新型主体叙述自身的经济状况）

（五）农业科技服务体系状况

- 三、基础设施（简述）

（一）水利工程现状（灌溉水源、泵站、渠系及田间建筑物等）

（二）农业机械及农机服务设施

（三）交通与电力

第二章  项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

二、项目建设的可行性（包括当地政府及群众的积极性）

第三章  标准与布局

一、指导思想

二、建设规模

三、建设标准

四、建设布局

第四章  建设内容与典型设计

一、水利措施

（一）水源工程。新建、改建和加固水源工程（小型水库、塘堰等）的座数、库容及工程量。

（二）机电排灌站。机电排灌站的数量、装机容量、流量、泵型、泵房面积、配套的输变电设备及数量。

（三）灌排渠道工程。灌排沟渠开挖、疏浚、衬砌及安装或埋设地下管道的长度、工程量，配套渠系建筑物数量及工程量。

（四）节水灌溉工程。发展节水灌溉的面积，建设防渗渠道和铺设输水管道的长度，以及节水灌溉工程所需建材、管材和微喷设备的数量等。

- 上述工程应开展典型设计。

- 二、农业措施

（一）改良土壤。平整土地、深翻、配方施肥等。

（二）良种基地。

（三）机耕路。修建机耕路的标准、长度及工程量。

三、林业措施

说明绿化的树种、规格等。

第五章  投资估算和资金筹措

一、估算依据及投资估算

- 二、资金筹措方案

资金的构成、来源及筹措可能性

- 三、资金使用和管理等

第六章  综合效益分析

- 一、经济效益

主要分析通过开发治理，项目区新增农产品生产能力和农业产值情况。

- 二、社会效益

主要分析农业生产条件改善、农民增收、地方财力增加、巩固完善农村承包经营机制、技术贡献等情况。

- 三、生态效益

主要分析防护林防护面积、森林覆盖率、控制水土流失面积、改良土壤等指标变化情况。

第七章  组织实施和运行管护

一、组织机构设置

二、建设管理

三、运行管理与维护

附录

- 一、附表

附件2－3：区级政府专项资金申请使用全过程承诺责任书

附件2－4：规划区基本情况表

附件2－5：项目建设内容与投资估算表

附件2－6：高标准农田项目区种植情况表

附件2－7：项目预期效益表

二、附图

附图1：项目初步设计图

附图2：项目区位置图（图件1：5000）

附图3：项目区现状图（图件1：5000）

附图4：项目规划图（图件1：5000）

三、初步设计概算

四、其他附件材料（列出明细）

包括自筹证明材料、财政配套承诺、项目区需建设工程现状照片或录像等。

附件3－3

区级政府专项资金申请使用全过程承诺责任书

| 项目申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 申报依据 |  |
| 项目总投资 | 万元 | 申请财政资金 | 万元 |
| 项目实施目标 |  |  |  |
| 项目申报单位承诺： 1.申报的所有材料均依据相关项目申报要求，据实提供。如有虚假，愿意承担相关责任。 2.专项资金获批后将按规定使用。如有违规，愿意承担相关责任。 项目申报责任人（签名）联系电话： 单位负责人（签名）（单位公章） 日 期： |  |  |  |
| 乡镇承诺： 1．该项目经审核，符合相关规定。如存在不符合相关条件的情况，愿意承担相关责任。 2．专项资金获批后将按照通过审核的项目申请单位承诺的专项资金用途，依据项目单位申请拨付相关资金。 （单位公章） 日期： |  |  |  |

附件3－4

高标准农田建设项目规划区基本情况表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、规划区基本情况 | —— | —— |  |
| 1.行政辖属乡（镇） | 个 |  |  |
| 2.行政村 | 个 |  |  |
| 3.总人口 | 万人 |  |  |
| 4.农业人口 | 万人 |  |  |
| 5.农业劳动力 | 万人 |  |  |
| 6.土地总面积 | 平方公里 |  |  |
| 7.耕地面积 | 万亩 |  |  |
| 8.未利用地 | 万亩 |  |  |
| 9.粮食总产 | 万吨 |  |  |
| 10.人均年纯收入 | 元 |  |  |
| 二、规划区资源条件 | —— |  |  |
| 1.现有中低产田面积 | 万亩 |  |  |
| 其中（1）瘠薄型 | 万亩 |  |  |
| （2）干旱缺水型 | 万亩 |  |  |
| （3）渍涝型 | 万亩 |  |  |
| （4）盐碱型 | 万亩 |  |  |
| （5）其他 | 万亩 |  |  |
| 2.水资源总量 | 万立方米/年 |  |  |
| 3.现有水利工程可供水量 | 万立方米/年 |  |  |
| 三、规划区现状 | —— |  |  |
| 1.骨干水利工程完好率 | ％ |  |  |
| 2.田间工程配套率 | ％ |  |  |
| 3.灌溉保证率 | ％ |  |  |
| 4.渠系水利用系数 | ％ |  |  |
| 5.有效灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 6.除涝面积 | 万亩 |  |  |
| 7.防洪保证率 | % |  |  |
| 8.良种覆盖率 | % |  |  |
| 9.林木覆盖率 | % |  |  |

附件3-5

高标准农田建设项目投资概算表

任务量：亩						单位：万元

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 规格、型号 及结构 | 任务量 | 单价 | 总投资 | 财政投资 | 自筹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 水利措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灌排渠系工程或坡面水系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开挖疏浚渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 衬砌渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 渠道衬砌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 埋设管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 暗渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 农业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬质路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砂石路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 林业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它措施 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-6

高标准农田建设项目区种植情况表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 立项前 | 立项后 |
| 播种面积合计 |  |  |
| 其中：1、水稻 |  |  |
| 2、小麦 |  |  |
| 3、玉米 |  |  |
| 4、大豆 |  |  |
| 5、薯类 |  |  |
| 6、油菜 |  |  |
| 7、蔬菜 |  |  |
| 8、茶叶 |  |  |
| 9、鲜果 |  |  |
| 10、花卉苗木 |  |  |
| 11、药材 |  |  |
| 12、其他 |  |  |

附件3-7

高标准农田建设项目预期效益表

| 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、新增主要农产品生产能力 |  |  |  |
| 1、粮食 | 万公斤 |  |  |
| 2、油料 | 万公斤 |  |  |
| 3、蔬菜（含菜用瓜） | 万公斤 |  |  |
| 4、其它 | 万公斤 |  |  |
| 二、农业生产条件改善情况 |  |  |  |
| 1、新增灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 2、改善灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 3、新增除涝面积 | 万亩 |  |  |
| 4、改善除涝面积 | 万亩 |  |  |
| 5、增加农田林网防护面积 | 万亩 |  |  |
| 6、改良土壤面积 | 万亩 |  |  |
| 7、新增节水灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 8、年节约水量 | 万立米 |  |  |
| 9、灌溉水利用系数 | % |  |  |
| 10、新增机耕面积 | 万亩 |  |  |
| 11、新增农机总动力 | 万千瓦 |  |  |
| 12、良种覆盖率 | % |  |  |
| 13、林木覆盖率 | % |  |  |
| 三、提高农业竞争力 |  |  |  |
| 1、推广优良品种 | 个 |  |  |
| 2、推广先进适用技术 | 项 |  |  |
| 3、培训农民 | 人次 |  |  |
| 4、扶持农民专业组织 | 个 |  |  |
| 5、农业适度规模经营比重 | % |  |  |
| 四、新增农业总产值 | 万元 |  |  |
| 五、项目区农民纯收入 |  |  |  |
| 1、年增加总额 | 万元 |  |  |
| 2、年人均增收 | 元 |  |  |