附件1

2022年武进区垃圾分类和治理工作重点工程表

| 工作目标 |  | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区总体目标 | 主要量化目标 |  |  |  |  |
| 全区生活垃圾分类集中处理率达到90%以上 | 全区生活垃圾分类集中处理率达到90%以上 | 各镇（街道、开发区）生活垃圾分类集中处理率达到90%以上 | 区城管局 | 各镇（街道、开发区） |  |
| 开展城乡生活垃圾分类收集，完善垃圾分类收集、中转和处置体系建设；积极开展省达标小区和示范行政村创建工作，推进源头减量和资源化利用 | 实施城乡精细管理，做好分类规范运营，做好分类设施维护工作，完善生活垃圾分类收运处体系建设。 | 全区住宅小区、行政村、农贸市场和公共机构等全面实施垃圾分类，纳入市、区两级城乡长效综合管理考评体系，做好分类设施维护工作，做好分类规范运营 | 区城管局、机关事务管理中心 | 各镇（街道、开发区） |  |
|  | 建立常态化执法检查机制 | 强化执法保障力度，各镇（街道、开发区）每季度开展垃圾分类执法检查案件不低于2件，全年执法立案数量不少于8件 | 区城管局 | 各镇（街道、开发区） |  |
|  | 开展省达标小区创建工作 | 以《江苏省生活垃圾分类小区评价标准》为标准，积极运用“物联网+智能设施”、信息化管理、市场化等手段，开展省级垃圾分类达标小区建设并通过验收。2022年10月底前，完成29个省级分类达标小区创建任务，其中2个创成示范达标小区。（达标小区：湖塘镇21个、高新北区7个、南夏墅街道1个；示范达标小区：湖塘镇1个、高新北区1个） | 区住建局、城管局 | 湖塘镇、高新北区、南夏墅街道 |  |
|  | 全面启动“四分类”工作，开展小区垃圾分类“两定一撤”工作，实施“清洁屋”工程 | 全面启动“四分类”工作，新建（更新）源头投放设施，均按照“四分类”“两定一撤”标准设置；提升居民端投放设施，实施“清洁屋”工程，各镇（街）在集镇区范围内至少完成1座智能清洁屋试点建设，要求面积10-25平米 | 区住建局、城管局 | 各镇（街道、开发区） |  |
| 开展城乡生活垃圾分类收集，完善垃圾分类收集、中转和处置体系建设；积极开展省达标小区和示范行政村创建工作，推进源头减量和资源化利用 | 老旧小区“四分类”改造提升 | 完成4个老旧小区“四分类”改造提升 | 区城管局、住建局 | 湖塘镇 |  |
|  | 开展全域市场化街道工作 | 西湖街道在省级垃圾分类全域试点街道的基础上，全域范围引入市场化试点，促进分类工作 | 区城管局 | 西太湖科技产业园 |  |
|  | 开展农村垃圾分类示范点创建工作 | 按照《江苏省农村生活垃圾分类工作考核办法（试行）》（苏建村〔2019〕411号 ）要求，开展垃圾分类示范村创建。10月底前，创建9个垃圾分类示范行政村 | 区城管局 | 各镇（街道、开发区） |  |
|  |  | 雪堰通过省级垃圾分类全域试点乡镇验收 | 区城管局 | 雪堰镇 |  |
|  | 推进全区可回收物“两网融合”体系建设工程 | 推进省级示范项目，异地新建武进区可回收物资回收利用中心（区级可回收物分拣中心），年内开展前期手续；依托区级可回收物分拣中心，完善生活垃圾分类和再生资源回收服务站点“两网融合”体系 | 区发改局、城管局、商务局、生态环境局、农业农村局 | 各镇（街道、开发区） 先行集团 |  |
|  | 推进大型化、智能化、综合型、环保型生活垃圾转运站建设 | 完成马杭转运站新建项目、雪堰镇垃圾分类转运站新建项目。 | 区城管局 | 区城管局 区雪堰镇 |  |
|  | 完善区镇两级垃圾分类收运体系 | 实施生活垃圾分类运输车辆更新工程，全部淘汰国三及以下排放标准的环卫柴油车辆（含拖拉机），逐步淘汰不符合密闭运输要求的环卫车辆，解决垃圾运输跑冒滴漏现象。开展“生活垃圾分类收运车辆专项整治行动”，按照“四分类”要求，规范配置垃圾分类收运车辆，统一张贴分类标识，严格分类收运，严禁混收混运。 | 区城管局、住建局、交通局 | 各镇（街道、开发区） 先行集团 |  |
| 推进公共机构垃圾分类体系建设 | 开展垃圾分类示范学校创建工作 | 将垃圾分类纳入中小学、幼儿园课堂教学，常态化开展垃圾分类教育、培训、实践，完成6个垃圾分类教育示范学校创建任务。 | 区教育局、机关事务管理中心、城管局 | 区教育局 各镇（街道、开发区） |  |
| 推进公共机构垃圾分类体系建设 | 开展公共机构可回收物专项收运体系建设 | 建立公共机构可回收物、有害垃圾和大件垃圾专项收运体系。 | 区机关事务管理中心、财政局（国资办）、城管局 | 区机关事务管理中心、财政局（国资办）、城管局、各镇（街道、开发区） |  |
| 推进有机废弃物示范片区建设 | 农村易腐垃圾处置 | 提升农村易腐垃圾生态处理能力，规范运营，满足农村易腐垃圾就地处理需求。 | 区城管局、农业农村局 | 各镇（街道、开发区） |  |
|  | 推进厨余垃圾处置终端建设 | 年内开工建设武进区东升环卫综合处理项目 | 区城管局 | 先行集团 |  |
|  | 推进常州市夹山垃圾焚烧发电项目建设 | 新建一座1500吨/日的生活垃圾焚烧发电厂，年内开工 | 区城管局 | 先行集团 |  |

备注：1. 达标小区、示范达标小区、示范村由各镇（街道、开发区）组织实施。2022年达标小区目标任务中，各镇（街道、开发区）应有 不低于30%的小区在内部安装计量装置分别计量小区每日分类垃圾的收集量，并实时上传至常州市垃圾分类信息管理子系统。

2. 示范达标小区应源自2022年达标小区之中，且必须在小区内安装计量装置分别计量小区每日分类垃圾的收集量，在垃圾分类定时 定点投放点配置监控设备，并实时将分类收集量、监控画面等要素信息上传至常州市垃圾分类信息管理子系统。

3. 示范村以行政村为创建单元。