附件一

工程建设项目审计流程图

竣工验收合格后，施工单位提供2份决算资料给建设单位审核

建设单位填报决算审计报批单，进行报批流转

资料不合格

镇级及上级资金的项目

镇政府相关负责人审批

村级工程

审计中介机构提出初审意见

有异议

无异议

| 附件二 决算审计提供的资料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 提供单位 | 备注 |
| 1 | 工程决算审计报批单 | 建设单位 |  |
| 2 | 投标文件（投标书） |  |  |
| 3 | 标底汇总表 |  |  |
| 4 | 工程合同 |  | 含总承包、分包、材料设备采购等合同、与项目有关的补充协议，会议纪要及各类签证 |
| 5 | 设计图纸或方案 |  | 含有效的土建、水电安装、管道结构等子项专业图纸 |
| 6 | 设计变更图纸 |  |  |
| 7 | 现场变更资料（含工程变更审批单） |  |  |
| 8 | 有关方案决策、价格确定的会议纪要 |  |  |
| 9 | 工程结算书（含计算书） | 施工单位 | 2份 |
| 10 | 决算书电子盘 |  |  |
| 11 | 现场各类签证（隐蔽工程签证） |  | 2份 |
| 12 | 竣工验收证明 |  |  |
| 13 | 分部工程验收资料 |  |  |
| 14 | 工程竣工图（结构图） |  |  |
| 15 | 材料质保资料（含设备参数，材料品牌证明） |  | 有效的 |

| 附件三 镇工程建设项目跟踪审计及监理报批单 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 建设单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 工程合同价 |  |
| 项目负责 单位意见 | 年 月 日 |
| 项目分管 领导意见 | 年 月 日 |
| 推荐跟踪 审计中介机构 |  |
| 推荐监理单位 |  |
| 审计科 意见 | 年 月 日 |
| 镇政府 意见 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件四

镇工程建设项目决算审计报批单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 立项审批情况 |  | 预算金额 |  |
| 工程验收情况 |  | 送审（决算）金额 |  |
| 项目负责 单位意见 | 年 月 日 |  |  |
| 项目分管 领导意见 | 年 月 日 |  |  |
| 审计科 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 建议推荐审计中介机构 |  |  |  |
| 镇政府 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

附件五

村工程建设项目决算审计报批单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 立项审批情况 |  | 预算金额 |  |
| 工程验收情况 |  | 送审（决算）金额 |  |
| 村党组织 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 村级推荐审计中介机构 |  |  |  |
| 会计服务站 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 审计科 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 会计服务站分管领导意见 | 年 月 日 |  |  |
| 备 注 | 10万以上的项目由会计服务站分管领导签批，其他签至审计科 |  |  |