2020年湖塘镇垃圾分类和治理工作实施方案

为切实改善城乡生态环境，持续推进我镇垃圾分类和治理工作，按照省、市、区“打好污染防治攻坚行动”要求，根据《常州市生活垃圾分类管理办法》、《2020年武进区城乡垃圾分类和治理工作实施方案》等相关文件精神，结合我镇实际，制订本方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于普遍推行生活垃圾分类制度的重要指示精神，全面落实镇党委、政府“六个专项行动方案”要求，坚持“以创建促成效，以创新求实效”，围绕“重点推进大分流，有序推进细分类”，持续扩大全镇垃圾分类和治理覆盖范围，积极开展省、市示范创建，突出垃圾分类规范运行，着力构牢全镇垃圾分类全链条体系，全面促进垃圾分类和治理工作高质量发展。

二、工作目标

2020年，全镇公共机构生活垃圾分类设施覆盖率达到100%；城区建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到100%；垃圾分类集中处理率镇本级达90%以上。

1、实现公共机构垃圾分类设施覆盖率达到100%。按照“查漏补缺、严格标准、数据分析、规范运行”的要求及任务清单，在全镇党政机关、事业单位等公共机构全面完成垃圾强制分类工作。

2、实现城市建成区住宅小区垃圾分类设施覆盖率达到100%。年内，我镇完成21个住宅小区、5个农贸市场的分类设施建设和1座有机易腐垃圾处理设施建设（具体清单见附件1）。

3、完成“房改亭”为民办实事项目。在实施垃圾分类区域取缔垃圾收集房，改建垃圾分类收集亭；至年底，我镇完成19座房改亭建设（具体清单详见附件1）。

4、实现城乡建筑（装潢）垃圾资源化利用全覆盖。完善建筑（装潢）垃圾资源化利用收运处体系，年内，城乡建筑垃圾资源化利用率达到100%。

5、创建省、市垃圾分类示范点（片）。年内，城市建成区范围内5个住宅小区建成市级生活垃圾分类实效试点小区、1个住宅小区完成市级生活垃圾“四分类”小区试点；6个住宅小区建成省级垃圾分类示范小区的创建工作；依托区局规范和完善再生资源回收服务站点和园林绿化收储点建设，健全相应体系建设，真正实现“两网融合”，12月底，接受省级垃圾分类示范创新项目达标验收（具体清单详见附件1）。

进度要求：2020年6月底前，基本完成项目招标采购、督导培训等前期工作；2020年9月底前，完成60%年度目标任务；2020年12月底前，全面完成年度工作目标。

三、主要工作

（一）完善垃圾分类机制

1、完善分类制度。明确2017-2019年已进行分类的住宅小区、公共机构、社区长效管理专项考核办法；继续推行垃圾分类责任人公示、分类责任人考核、定期通报等制度，提升全镇垃圾分类工作水平。

2、完善引导机制。充分发挥共青团、妇联、工会、社区等组织的作用，以“全民活动日”为载体，引导社会志愿者开展形式多样的垃圾分类服务活动；坚持垃圾分类工作纳入精神文明创建项目的评选内容、城市长效管理考核等内容。

3、强化制度落实。坚持以《常州市生活垃圾分类管理办法》、《武进区生活垃圾分类执法操作规程》等为依据，确保分类管理办法落到实处；积极探索垃圾分类与信用评价相挂钩的有效办法。通过强化垃圾分类管理机制，从根本上解决当前部分单位和个人源头不分类的问题。

（二）加快推进设施建设

1、严格分类设施标准。对照市垃圾分类目录及标准，配备分类投放设施，做到标识正确规范；分类收运车辆以小型电动车为主，做到专车专用，车辆密闭且喷印分类标志。11月底前，各单位完成各类垃圾分类设施建设。

2、加快处置设施建设。按照“整合资源、区域统筹、就地处置”原则，年内，完成5个农贸市场有机垃圾配套分类设施建设，统筹建设1座有机易腐垃圾处理设施。

3、完善体系配套建设。结合开展垃圾分类，年内依托区级相关收储点建设，完成我镇大件垃圾以及园林绿化垃圾、有害垃圾临时收储点建设；鼓励具备条件的住宅小区，按照可卸式“箱体”装潢垃圾收集要求，设置建筑装璜垃圾收集点，真正做到垃圾源头减量、分类收运、资源化利用。

（三）强化规范运行管理

1、落实行业管理职能。对照《常州市生活垃圾分类管理办法》，压实各部门垃圾分类主体责任。年内，市场科、教育科等相关部门，负责市场、学校等条线、行业、单位的垃圾分类指导、检查、督促工作，做到有计划、有检查、有考核、有奖惩。

2、加强日常监督管理。从今年起，坚持把分类工作重心从抓好分类设施建设，向规范化运行管理转变；严格对照相关考核标准，落实工作人员，建立工作台帐，配置分类收集容器、分类宣传栏和分类收运车辆，切实加强分类设施的日常维护工作；强化执法保障，严格落实分类收运，杜绝混投、混收、混运。

3、实行长效综合管理考核。从今年起，2017-2019年垃圾分类的住宅小区、行政村和公共机构，纳入市、区两级城乡长效综合管理考评体系，第二季度为适应过渡期，巡查发现的问题，以派单整改为主；第三季度起，市、区、镇正式按照考评程序，对各单位开展现场考核。

（四）抓好分类示范项目（片区）创建

坚持以创新为动力，扎实开展省、市级分类示范项目、示范点、示范片建设，创建可复制、可推广的分类新模式，以点带面，促进全镇垃圾分类整体水平。

1、分类示范片区、示范点建设。按照“生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖”的总要求，积极开展定时投放、集中定点投放或定时定点投放试点，突出居民源头分类投放的监督与指导；积极探索运用“物联网+智能设施”、信息化管理、市场化等手段，强化居民源头分类意识；围绕住宅小区“四分类”试点要求，积极探索便于操作、行之有效的厨余垃圾投放、收运办法。至年底，示范点（片区）居民生活垃圾分类知晓率达到95%以上。

2、省级示范创新项目建设。依托区再生资源回收服务站点和园林绿化收储点建设，健全相应体系建设。按要求协同开展再生资源回收站点专项整治，数据上报监管平台等工作。

（五）发动社会共同参与

1、营造分类氛围。根据区出台《武进区生活垃圾分类工作宣传方案》，以“工作动态、政府规章、科普知识、典型经验”为宣传内容，全力推进全镇生活垃圾分类的新闻宣传、社会宣传以及网络宣传等工作，广泛动员广大市民了解、支持并参与垃圾分类，为全面推进分类工作积极提供舆论支持。

2、普及知识技能。一是加强垃圾分类专业技能培训，围绕提升专业素养和管理水平，每年至少对垃圾分类管理人员、从业人员、志愿者、督导员等开展专项培训1次，确保应知应会。二是广泛开展垃圾分类“三进”（进社区、进单位、进学校）、环保志愿服务、“全民行动日”等社会宣传活动。三是每月至少组织开展1次垃圾分类互动实践活动。

3、落实示范带动。一是党员干部带好头。将生活垃圾分类列入基层年度党建任务清单，纳入党组织月工作计划，组织党员干部定点结对、分片包干，并作为年度党员干部评先评优依据。二是公共机构作好表率。政府机关、医院、学校等公共机构，常态化工作持续开展生活垃圾分类，经常性开展宣传教育和指导检查，以“党政机关强制分类”示范带动全社会垃圾分类工作。三是现场观摩交流。及时总结垃圾分类好的做法，适时召开工作现场会，积极推广分类示范点经验，带动和促进本区域垃圾分类工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导

- 成立镇政府分管领导为组长的生活垃圾分类工作领导小组，强化顶层协调；建立生活垃圾分类联席会议制度，协调推进垃圾分类工作。镇生活垃圾分类工作领导小组要发挥协调抓总作用；相关职能部门要强化垃圾分类主体责任，确保条线、行业完成年度目标任务；各社区、单位要根据年度目标任务，制定本区域垃圾分类年度实施方案，真正做到早筹划、早启动、有人做、有人管。

（二）完善工作机制

健全联席会议机制，定期研究协调垃圾分类重点、难点问题；建立垃圾分类联络员制度。为全面动态掌握生活垃圾分类和治理工作推进情况，各单位要建立月报告制度，在每月5日前完成相关信息报送；建立半年度、年度总结制度，各单位及时总结工作进展。

（三）加强资金保障

全镇生活垃圾分类所需工作经费按照事权划分，由镇财政部门予以安排和保障。镇财政部门要将垃圾分类工作经费纳入年度预算，主要用于分类设施配置维护、垃圾分类体系建设、市场化运作试点、宣传教育培训和年终考核奖励等，确保全镇垃圾分类工作顺利推进。

（四）强化监督管理

引入社会公众监督，多渠道向社会公布垃圾分类实施区域、垃圾分类相关责任主体、投诉举报电话等信息，广泛接受社会监督；组织开展垃圾分类常态化执法工作，年内，全镇要形成3个以上典型案例，以此督促、引导垃圾分类有关单位和个人落实垃圾分类责任。

附件：1、2020年湖塘镇生活垃圾分类点位清单

2、湖塘镇生活垃圾分类成员单位联络表

附件1

2020年湖塘镇生活垃圾分类点位清单

| 一、湖塘镇住宅小区（21个） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 小区名称 |  | 小区数量 |  |  | 责任单位 |  |
| 1 | 新城公馆（荣域） |  | 1 |  |  | 府东社区 |  |
| 2 | 花东三村原东风路 |  | 4 |  |  | 花东社区 |  |
| 3 | 花东三村步行街 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 广成东方大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 花东三村 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中凉新村二期 |  | 6 |  |  | 中凉社区 |  |
| 7 | 中凉新村三期 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 中凉新村四期 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 中凉新村六期 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 中凉新村七期 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中凉花园东区+西区 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 常发、嘉园 |  | 4 |  |  | 永安社区 |  |
| 13 | 澳新风情街 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 顺天花苑 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 旺府公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 花东五村（包含东方新村） |  | 1 |  |  | 东方社区 |  |
| 17 | 银谷华庭 |  | 1 |  |  | 鸣北社区 |  |
| 18 | 湾里新村西 |  | 2 |  |  | 湾里社区 |  |
| 19 | 湾里新村东 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 丰乐公寓二期 |  | 1 |  |  | 丰乐社区 |  |
| 21 | 花园新村（包含红旗+车站） |  | 1 |  |  | 花园社区 |  |
| 二、湖塘镇城区农贸市场名单（6个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 农贸市场名称 |  | 数量 |  |  |  | 责任单位 |
| 1 | 阳湖消费品综合市场 |  | 1 |  |  |  | 阳湖、湖塘消费品综合市场；镇经济发展局、镇综合行政执法局 |
| 2 | 完成1座农贸市场有机易腐垃圾处理设施建设 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 周家巷消费品市场 |  | 1 |  |  |  | 周家巷社区 |
| 4 | 何留消费品综合市场 |  | 1 |  |  |  | 何留社区 |
| 5 | 小庙农贸市场 |  | 1 |  |  |  | 永安社区 |
| 6 | 千果巷菜场 |  | 1 |  |  |  | 蒋湾社区 |
| 三、湖塘镇省级垃圾分类达标小区名单（6个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 小区名称 |  | 数量 |  |  |  | 责任单位 |
| 1 | 新城公馆（托斯卡纳） |  | 2 |  |  |  | 府东社区 |
| 2 | 新城公馆（天域） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 莱蒙城（公园里） |  | 1 |  |  |  | 府南社区 |
| 4 | 新城公馆风尚 |  | 1 |  |  |  | 丰乐社区 |
| 5 | 新城帝景 |  | 1 |  |  |  | 新天地社区 |
| 6 | 紫金城小区 |  | 1 |  |  |  | 花园社区 |
| 四、湖塘镇生活垃圾分类实效试点小区名单（5个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 小区名称 | 数量 |  |  |  |  | 责任单位 |
| 1 | 新城公馆（托斯卡纳） | 4 |  |  |  |  | 府东社区 |
| 2 | 新城公馆（天域） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 新城公馆（荣域） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 金都名苑 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 新城公馆风尚 | 1 |  |  |  |  | 丰乐社区 |
| 五、湖塘镇生活垃圾“四分类”试点小区清单（1个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 小区名称 | 数量 |  |  |  |  | 责任单位 |
| 1 | 新城公馆（荣域） | 1 |  |  |  |  | 府东社区 |
| 六、湖塘镇“房改亭”项目清单（19个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 数量 |  |  |  |  | 责任单位 |
| 1 | 莊记面馆西南侧 | 2 |  |  |  |  | 东方社区 |
| 2 | 花东五村 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 烈帝别墅区门口 | 2 |  |  |  |  | 烈帝社区 |
| 4 | 烈帝田舍村 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 许家村1 | 11 |  |  |  |  | 夏雷社区 |
| 6 | 许家村2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 大钱村1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 大钱村2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 大钱村3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 夏东村1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 夏东村2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 夏西村 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 夏雷菜场 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 常州车管所后门 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 夏雷路平辉机械门口 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 何留路中 | 3 |  |  |  |  | 何留社区 |
| 17 | 何家路南 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 何家路中 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 小留新村 | 1 |  |  |  |  | 晓柳社区 |
| 七、省级重点项目工程（2个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 责任单位 |  |  |
| 1 | 推进省级示范项目，完成各类无证无照废品收购站（点）的取缔和整治工作，依托区级垃圾分类物资回收利用中心，构建生活垃圾分类和再生资源回收服务站点“两网融合”体系。 |  |  | 1 | 镇经济发展局、镇综合行政执法局、镇财政和资产管理局、各派出所、属地社区 |  |  |
| 2 | 推进省级示范项目，依托先行集团下属企业恒诺园林绿化垃圾处置中心，以片区或社区为单位，建立收集站、实施集中收运，完善辖区内园林绿化垃圾收集、运输体系。 |  |  | 1 | 镇经济发展局、镇建设局、镇综合行政执法局、镇财政和资产管理局、属地社区 |  |  |

附件2

湖塘镇生活垃圾分类成员单位联络员上报表

社区盖章

| 区 分 | 姓 名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 社区负责人 |  |  |
| 物业联络员 |  |  |

备注：请各单位联络员将表格于5月30日前报镇综合行政执法局，并加入湖塘生活垃圾分类工作QQ群，群号 446492554。办公室电话：89815930 ，传真：89815930。