湖塘镇工程项目建设管理办法

为进一步规范湖塘镇建设工程项目管理，强化管理责任和监督约束机制，根据《江苏省工程建设管理条例》（2018年修正版）、《江苏省大气污染防治条例》（2018年修正版）、《省住房建设厅 省生态环境厅关于印发〈江苏省重污染天气建筑工地扬尘控制应急工作方案(试行)〉的通知》（苏建质安〔2020〕123号）、《关于印发〈常州市工程建设项目定点联系制度〉等系列制度的通知》（常治欠办〔2020〕10号）、《关于进一步做好当前根治欠薪工作有关事项的通知》（常治欠办〔2020〕11号）等文件要求，结合湖塘镇实际情况，制定本办法。

- 明确监管范围及对象

本办法所称的建设工程项目是指湖塘镇财政性资金、村级股份合作社集体资金投资建设的项目，湖塘镇各部门、企事业单位负责建设的项目。

- 落实主体监管责任

坚持“属地管理和行业监督相结合”与“全面监管和分类监管相结合”原则。

（一）成立湖塘镇工程建设管理工作领导小组，由镇主要领导任组长，相关分管领导任副组长，各相关部门为成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在镇建设局建设管理岗。镇建设局建设管理岗为工程建设项目业务指导牵头部门。

（二）湖塘镇各职能部门依法履行对所属行业内的建设项目的主体职责。负责检查现场施工安全、科学防疫、文明施工、扬尘管控等现场措施、各项台账资料及各行业具体相关要求等。

（三）湖塘镇范围内各企事业单位对其在建项目行使监管职责。负责包括现场施工安全、科学防疫、文明施工、扬尘管控等现场措施、各项台账资料等内容。

- 对于湖塘镇各社区（股份合作社）的建设工程和作业项目由各所在社区（股份合作社）主体负责，社区、网格负责日常管理和常态化巡查。

- 镇建设局建设管理岗联合相关职能部门对各建设项目的施工安全、科学防疫、文明施工、扬尘管控等现场措施及相关台账资料开展定期和不定期监督检查工作；对限期内未按要求整改或监督检查中发现整改不到位的，责令停止施工，及时汇报上级部门，情节严重者依法移交相关执法部门处理。

三、湖塘镇建设项目管理工作流程

工程建设项目应当遵遁规范、效率、监管透明的原则；严格执行建设程序；严格执行招投标制、合同管理制、工程监理制、质量安全管理制等各项制度。

（一）依法登记

湖塘镇范围内各项在建项目需依照本规定，开工前施工单位应前往镇建设局建设管理岗进行备案登记，建设及施工单位应依法依规履行安全生产、文明施工、绿色施工、节能环保、及时支付农民工工资等基本义务。

建设单位和施工单位备案登记应提交《湖塘镇建设项目登记表》（附件1）、《安全生产承诺书》（附件2），并签收《安全生产监管告知书》（附件3）、《做好扬尘防治“六个百分百”告知书》（附件4）、《保障农民工工资支付承诺书》（附件5）及《湖塘镇镇建设项目传递单》（附件6），严令禁止未经报备私自施工等违规行为。

（二）农民工工资保证金的设缴

为贯彻《保障农民工工资支付条例》相关要求，保障镇级工程农民工工资按时足额发放，我镇设置农民工工资保证金作为办理镇级施工许可的前置条件。

关于农民工工资保证金要求如下：镇级工程农民工工资保证金定为工程合同价款的10%，缴纳到镇建设局在镇财政和资产管理局开设的指定账户，实行专户存储，任何单位和个人不得挪用。

四、信息汇总上报

各社区、股份合作社，各相关部门设立信息联络员，每月20日报送在建工程信息至镇建设局建设管理岗，由镇建设局建设管理岗整理汇总，联系电话：0519-86555685。

附件：1、湖塘镇建设项目登记表

2、安全生产承诺书

3、安全生产监管告知书

4、做好扬尘防治“六个百分百”告知书

5、保障农民工工资支付承诺书

6、湖塘镇建设项目传递单

附件1

湖塘镇建设项目登记表

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地点 |  |  |  |  |  |
|  | 合同开工日期 |  |  | 合同竣工日期 |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 结构/层次 |  |  |
|  | 建筑面积 |  |  | 项目造价 | 万元 |  |
| 建设单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 组织机构代码证 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 勘察单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 组织机构代码证 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 设计单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 组织机构代码证 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 现场负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 组织机构代码证 |  |  |
|  | 项目 总监 | 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  | 资质证书号 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 总监 代表 | 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  | 资质证书号 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 监理 工程师 | 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  | 资质证书号 |  | 联系电话 |  |  |

| 施 工 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产许可证编号 |  |  | 组织机构代码证 |  |
|  | 资质证书号 |  |  | 资质等级 |  |
|  | 法入或委托负责人 |  |  | 安全考核证号 |  |
|  | 企业技术负责人 |  |  | 安全考核证号 |  |
|  | 企业分管安全负责人 |  |  | 安全考核证号 |  |
|  | 项目 经理 | 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 执业资格证书号 |  | 执业资格等级 |  |
|  |  | 安全考核证号 |  | 联系电话 |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  | 职称证书编号 |  |
|  | 安 全 员 | 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 安全考核证号 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 安全考核证号 |  | 联系电话 |  |
| 我单位承诺所报送的顼目登记资料真实有效。 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

安全生产承诺书

:

本单位郑重声明，在工程建设过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全生产条例》等法律法规和相关标准规范。

建立健全各项安全生产管理体系，落实各项安全生产管理和工地扬尘防治措施，工程开工前按规定办理告知登记手续，提供真实的材料，确保工程建设施工过程中安全生产和文明施工，依法承担建设工程安全生产责任。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| 建设单位法定代表人： 联系方式： | 施工单位法定代表人: 联系方式： |
| --- | --- |
| 建设单位项目负责人： 联系方式： | 施工单位项目经理： 联系方式： |
| 建设单位（章） | 施工单位（章） |

年    月    日

附件3

安全生产监管告知书

:

为加强辖区内建筑施工安全生产管理，有效遏制各类安全事故的发生，确保建设项目、小型建设工程和零星作业安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全生产条例》等法律法规和相关标准规范，对相关单位的主要职责和施工现场安全管理的重点内容告知如下：

一、建设单位安全责任

1、为工程项目提供安全的作业环境，按相关规定和合同约定向施工单位拨付建设工程现场安全文明施工措施费。

2、向施工单位提供与建筑工程相关的供水、排水、供电、供气、供热、通信等地下管线资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料并保证资料的真实、准确、完整。

3、不得对勘察、设计、施工、监理等参建单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的合理工期，

4、应将建筑工程包含的所有施工项目纳入总承包单位的承包范围，不得违法分包工程项目。如有分包项目应监督总承包单位将项目分包给具有相关专业承包，劳务分包，资质和安全生产许可证的单位。

5、按要求配备工程项目安全监管员，监督审查施工单位安全保证体系建立和有效运转情况。

二、施工单位主体责任

1、落实建设工程安全防护、文明施工措施费用。

2、按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，建立和落实安全文明施工管理制度。

3、制定和实施安全生产教育培训计划。

4、制定职业危害防治措施，提供安全防护用具和安全防护服装。

5、编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案。

6、开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施。

7、为职工办理工伤保险和意外伤害保险。

8、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

三、施工现场管理

1、施工围挡：室外建筑施工工地在开工前应设置围挡（围墙）等封闭措施，并设置安全警示标识。

2、施工场地：工地主要道路必须硬化，工地出入口必须设置有效的出入车辆冲洗措施；现场土方、水泥等易扬尘材料必须有效覆盖；工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音，做到施工不扰民，不污染环境。

3、施工现场必须配备有关建筑安全方面的法律法规、标准规范，严格落实各项安全生产措施。

4、法律法规规定的其它方面。

四、监督服务

1、加大对违法违规行为的查处力度。各镇职能部门、社区（股份合作社）、企事业单位将加强对其所属或辖区内建设工程参建各方责任主体安全责任落实情况的监督检查，对监督检查发现的违法违规行为将按有关法律法规进行严肃处理。

2、实行预警告知制度提高服务质量。各镇职能部门、社区（股份合作社）、企事业单位监督检查过程中发现工程存在一般隐患的，应及时报镇建设部门，由建设管理部门下达《建筑施工安全隐患整改通知书》责令限期整改，对限期内未按要求整改回复或监督检查中发现整改不到位的，责令停止施工，情节严重者依法移交相关执法部门处理。

3、监督机构信息

（填镇职能部门、社区及股份合作社、企事业单位）

监督员：                        电话：

4、签收

建设单位项目负责人签字:

联系电话：

施工单位项目负责人签字:

联系电话：

（监督机构盖章）

日期：

附件4

做好扬尘防治“六个百分百”告知书

：

为建立健全重污染天气建筑工地扬尘防治应对工作机制，有效控制和减少建筑工地扬尘对空气质量的影响，依据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《江苏省重污染天气应急预案》等法律法规和相关文件要求，对相关单位应采取的扬尘防治措施进行规范化要求，重点内容告知如下：

一、工地周边围挡封闭

1、城区、建城区内建筑施工工地根据工程特点选择围挡类型，保证围挡密闭。工期超过6个月且不用频繁倒改的，采用底部封闭严实的固定式围挡；工期在6个月以下的或现场需要频繁倒改的，可将采用水码等临时性围挡。

2、完成住户搬迁的征收工地，在实施拆除前对拆除部分进行封闭围挡。

二、	物料堆放覆盖

1、设置专门的易扬尘物料堆放区，做到随用随取，随用随盖。

2、合理设置垃圾临时堆场，集中、分类堆放建筑垃圾，24小时内不能及时清运的，采取百分之百覆盖、撒水等防尘措施。

3、对于潮湿土可不进行覆盖，晒干后的要及时清运、周转或覆盖。关于潮湿土（含水率＞5%）的简单认定，可通过观察表面无明显粉尘、挤压有自由水或能够捻捏成形的方法来确认。

三、	土方开挖湿法作业

1、土方开挖时应配备足够的雾炮降尘设备，并加强道路清洁，但要防止积水、结冰，造成安全隐患。

2、对于不产生扬尘的潮湿土，可不进行喷水或喷雾。具体判定方法同上。

四、路面硬化

1、施工现场临时硬化路面应采用现浇混凝土浇筑或可周转使用的预制板拼制。

2、地基基础施工阶段建议采用刚度符合要求的临时钢板硬化路面，但应确保临时道路在使用中不滑移、错位或破损，损坏后应及时更换。

五、出入车辆清洗

1、应对所有驶出工地的工程车辆车身和车轮进行清洗，有条件的配备自动化冲洗设施，冲洗干净后方可进入社会道路。

2、利用信息化手段，加强监管。对场地条件许可的工地，应要求配备车辆未冲洗抓拍设备或视频监控，并将相关数据推送至有执法权的监管部门。

六、渣土车辆密闭运输

加快渣土运输车辆的更新换代，逐步强制使用密闭式渣土运输车（建议采用PVC平推式密闭方式），解决车辆超载和抛洒滴漏等问题。

签收

建设单位项目负责人:

联系电话：

施工单位项目负责人:

联系电话：

附件5

保障农民工工资支付承诺书

：

为维护建筑市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我单位郑重承诺：

- 严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动

（一）不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人；按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等；

（二）将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务

（一）对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

（二）坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，接受建设行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。

凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意相关建设行政主管部门动用我单位预缴的农民工工资支付保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

施工单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件6

湖塘镇建设项目传递单

| 建设 单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 项目登记附件： 1、湖塘镇建设项目登记表 2、安全生产承诺书 3、安全生产监管告知书 |  |  |  |  | 是否具备 |
| 1、湖塘镇建设项目登记表 |  |  |  |  |  |
| 2、安全生产承诺书 |  |  |  |  |  |
| 3、安全生产监管告知书 |  |  |  |  |  |
| 4、做好扬尘防治“六个百分百”告知书 |  |  |  |  |  |
| 5、保障农民工工资支付承诺书 |  |  |  |  |  |

签发人:

签发日期：  	 年    月     日