武进区2022年第一批政府投资项目建设计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 2022年 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | 1231024 | 447114 |  |
| 一、教育局 |  |  |  | 101872 | 48727 |  |
| 1 | 机关幼儿园运动场改造工程 | 对御城园、星河北园4000平方米塑胶场所进行修复。 | 2022 | 138 | 138 | 竣工 |
| 2 | 马杭初中运动场改造工程 | 对马杭初中运动场进行改造修缮。 | 2022 | 376 | 376 | 竣工 |
| 3 | 常高职宿舍楼涂料改造工程 | 18#－25#宿舍楼整修翻新，涉及内墙涂料6.2万平方米、天棚涂料3.4万平方米，桥架除锈刷漆6200米，储物柜采购1366项。 | 2022 | 490 | 490 | 竣工 |
| 4 | 湖塘桥初中3号楼消防改造工程 | 对消防设施进行改造，增扩消防蓄水池150立方米，楼顶消防水箱8立方米，增设消防外楼梯2处，消防栓9个及其他设施设备。 | 2022 | 174 | 174 | 竣工 |
| 5 | 鸣凰中心小学原综合楼改造工程 | 对鸣凰中心小学原综合楼进行教室、厕所及办公室改造，同步添置教学设施设备。 | 2022 | 350 | 350 | 竣工 |
| 6 | 幼儿师范学校学生宿舍改造工程 | 主要对7、8号楼宿舍寝室、卫生间、进户门、走廊、楼梯、阳台墙面等进行改造修缮；对9号宿舍楼进户门进行更换。 | 2022 | 270 | 270 | 竣工 |
| 7 | 科教城小学新建工程 | 新建一所36班小学，占地面积28353平方米，总建筑面积约41035平方米。 | 2022-2023 | 24860 | 14817 | 主体完工 |
| 8 | 科教城初中新建工程 | 新建一所24班初中，占地面积35959平方米，建筑面积约41910平方米。 | 2022-2023 | 25764 | 15252 | 主体完工 |
| 9 | 卢家巷实验学校改扩建二期 | 新建教学楼3栋、实验楼1栋、行政综合楼1栋，新建建筑面积约1.2万平方米，同步实施原1、2号楼的功能改造，道路、绿化及水、电、气等综合配套设施。 | 2021-2022 | 5500 | 3000 | 竣工 |
| 10 | 鸣凰中心小学改扩建工程 | 扩建1栋地上2层地下1层的图文综合楼，建筑面积约3964平方米，配套建设道路、绿化、水电气等设施。 | 2021-2022 | 2500 | 1000 | 竣工 |
| 11 | 马杭中心小学改扩建工程 | 2栋教学楼原址拆除翻建，总建筑面积约11257平方米，配套建设道路、绿化、水电气等设施。 | 2021-2022 | 6300 | 4340 | 竣工 |
| 12 | 星河实验小学分校改扩建工程 | 用地面积55605平方米，新建校舍42316平方米，地上建筑面积45548平方米，地下建筑面积9803平方米。 | 2020-2022 | 33000 | 7720 | 竣工 |
| 13 | 淹城初中教学楼扩建、修缮及运动场改造工程 | 扩建1栋4层教学楼，建筑面积2422平方米；改造400米标准跑道及草坪、10个室外篮球场；教学楼防水改造面积约1000平方米。 | 2021-2022 | 2150 | 800 | 竣工 |
| 二、公安局 |  |  |  | 2058 | 620 |  |
| 14 | 武进区道路监控网“3.20”三期工程维保和改造项目 | 升级改造全景动态视频摄像机、全景动态智能摄像机、一体化高清星光摄像机、卡口、电警和新建人像抓拍单元和AR全景高空监控点。 | 2020-2022 | 2058 | 620 | 竣工 |
| 三、住建局 |  |  |  | 26264 | 11613 |  |
| 15 | 长沟路（广电路-K0+870) | 长约210米，宽24米，道路设计等级为城市次干路，设计速度40 千米/小时。 | 2022 | 1000 | 1000 | 竣工 |
| 16 | 2022年度武进城区桥梁专项维修工程 | 对采菱港桥、武宜运河桥、东风桥、众恒大桥、与宁桥、菱港桥、无名桥12、后园桥和丁家桥9座桥梁进行专项维修。 | 2022 | 264 | 264 | 竣工 |
| 17 | 武进区老旧小区改造 | 对北建新村、北梅新村、武柴新村等老旧小区进行改造，内容包括基础设施、环境卫生、停车、绿化、技防设施等。 | 2021-2023 | 25000 | 10349 | 完成年度目标 |
| 四、城管局 |  |  |  | 2750 | 2750 |  |
| 18 | 2022年精品街道整治工程 | 武宜路（长虹路-312国道）约3.8公里、鸣新中路（常武路-武宜路）约2.2公里，包括建筑物外立面出新、店招更换等。 | 2022 | 1500 | 1500 | 竣工 |
| 19 | 马杭生活垃圾转运站新建工程 | 拆除原建筑后新建马杭生活垃圾转运站，总用地1617平方米，总建筑面积865平方米，主要建设1幢处理规模200吨/日垃圾转运站及辅房，配套实施渗滤液处理设施、直压式压缩设备、污水管网工程等，同步实施供电、绿化等配套设施。 | 2022 | 1250 | 1250 | 竣工 |
| 五、交通局 |  |  |  | 311900 | 92900 |  |
| 20 | 普通国省干线公路货车不停车动态称重检测系统建设 | 新建4处不停车动态称重检测系统。 | 2022 | 1200 | 1200 | 竣工 |
| 21 | 青洋路快速化（滆湖路-武进大道） | 一级公路，长约6.7公里，宽26至49米。 | 2020-2022 | 218300 | 50300 | 竣工 |
| 22 | 花海大道（南沿江城际铁路段） | 一级公路，长约0.94公里，宽50至55米。 | 2020-2022 | 25000 | 14000 | 竣工 |
| 23 | 南沿江城际铁路路侧环境整治 | 实施铁路沿线及铁路与高速公路之间的夹心地带拆迁、路侧环境整治、绿化等。 | 2020-2022 | 67400 | 27400 | 竣工 |
| 六、水利局 |  |  |  | 167428 | 24400 |  |
| 24 | 洮滆片区（武进）水环境综合整治工程 | 开展雪堰、礼嘉、前黄、牛塘、洛阳、湟里、嘉泽7个镇水环境整治。主要建设污水支管网约1080公里，配套建设污水提升泵站及处理设施，整治河道约13公里。 | 2022-2025 | 167428 | 24400 | 开工建设 |
| 七、卫健局 |  |  |  | 128000 | 32000 |  |
| 25 | 常州市武进人民医院南院二期扩建工程 | 用地约8万平方米，建筑面积约12万平方米，新增床位1000张，同步实施停车位、水电气等设施；对原一期工程部分设施进行适应性改造，改造面积约2.5万平方米。 | 2022-2024 | 120000 | 30000 | 主体施工 |
| 26 | 常州市武进第三人民医院改扩建项目 | 新建总建筑面积9758平方米,改造老病房楼3469平方米,新增床位84张。 | 2020-2022 | 8000 | 2000 | 竣工 |
| 八、机关事务管理中心 |  |  |  | 790 | 790 |  |
| 27 | 武进区政务联通改造项目 | 将5栋政务楼相互联通，主要包括廊架、环境绿化改造等建设，廊架总长约460米，宽度约4-6米。 | 2022 | 430 | 430 | 竣工 |
| 28 | 行政中心节能降耗改造项目 | 涉及办公室190间，总使用面积5500平方米，采用变频多联电空调对原中央空调系统进行全面节能改造。 | 2022 | 360 | 360 | 竣工 |
| 九、自然资源局 |  |  |  | 2729 | 1500 |  |
| 29 | 武进区林业科技发展中心续建项目 | 主要实施土方、良种繁育、森林防火防护、道路、市政、景观绿化提升以及景观小品等工程。 | 2022-2024 | 2729 | 1500 | 部分完工 |
| 十、高新区 |  |  |  | 355411 | 173881 |  |
| 30 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级四期工程 | 实施凤栖路(南湖路-凤林路）道路工程,长2646米,宽36米,沿线跨南湖河、敬业河新建2座桥梁。 | 2022 | 16500 | 16500 | 竣工 |
| 31 | 凤林路(武宜南路-凤栖路）工程 | 道路长约1200米,红线宽度36米,跨白鱼庙浜新建桥梁1座。 | 2022 | 9300 | 9300 | 竣工 |
| 32 | 新居路（龙帆路-南湾河）工程 | 用地面积1580平方米,道路长144米，宽10米，断面形式为1.5米+7米+1.5米。 | 2022 | 250 | 250 | 竣工 |
| 33 | 汇川新能源白鱼庙浜桥梁工程 | 新建一孔16米跨径桥梁，宽22米。 | 2022 | 420 | 420 | 竣工 |
| 34 | 理想汽车白鱼庙浜桥梁工程 | 新建一孔16米跨径桥梁，宽26米。 | 2022 | 500 | 500 | 竣工 |
| 35 | 南夏墅集镇区、华阳片区雨污分流工程 | 实施华阳村南华片滩丼、前新、水渠、汤桥和书院5个村民组雨污分流，南夏墅村后街，排楼，东街，西街和南湾5个村民组雨污分流工程。 | 2022 | 800 | 800 | 竣工 |
| 36 | 高新区河道驳岸维修工程 | 实施淹城河、南湖河、大沿河等9条河道坍塌驳岸维修。 | 2022 | 350 | 350 | 竣工 |
| 37 | 高新区路灯智能化改造工程 | 对高新区39个箱变单灯控制进行智能化改造。 | 2022 | 150 | 150 | 竣工 |
| 38 | 龙门路、龙潜路增设人行道板工程 | 增设龙门路(淹城路-武宜路)北侧、龙潜路(淹城路-凤林路)南侧道板，总面积约7700平方米。 | 2022 | 260 | 260 | 竣工 |
| 39 | 东村路改造工程 | 对东村路(公朴路—古方路）进行改造,改造路段全长约250米,规划红线宽12米。 | 2022 | 450 | 450 | 竣工 |
| 40 | 大通东路（常武路-降子路） | 长720米，现状路面宽6米，对路面进行维修和黑色化改造及两侧地坪硬化。 | 2022 | 399.16 | 399.16 | 竣工 |
| 41 | 聚湖东路（星火北路-夏城北路）道板改造工程 | 改造聚湖东路（星火北路-夏城北路）段人行道约0.88公里，涉及道板改造面积约1220平方米，路侧停车位改造面积约3025平方米。 | 2022 | 324.6 | 324.6 | 竣工 |
| 42 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目 | 建设园区基础设施，其中道路8394米，桥梁6座，新建河道4004米，配套管网、绿化等附属工程。 | 2020-2022 | 57870 | 20170 | 竣工 |
| 43 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级五期工程项目 | 建设园区基础设施,其中道路3053米,桥梁3座,配套管网、绿化等附属工程。 | 2020-2022 | 12849 | 2988 | 竣工 |
| 44 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级六期工程 | 建设园区基础设施，主要建设道路7500米，配套管网、绿化等附属工程。 | 2021-2022 | 31000 | 15480 | 竣工 |
| 45 | 中以创新园基础设施提档升级一期工程 | 规划用地面积约867亩，主要建设市政配套道路、文保设施、环境提升、驳岸闸站等。 | 2021-2023 | 51526 | 23000 | 主体施工 |
| 46 | 南业路（凤林路-武宜南路）道路工程 | 全长610米，宽18米，配套建设管网、绿化等附属工程。 | 2021-2022 | 2730 | 1730 | 竣工 |
| 47 | 景德路（武宜路-凤栖路）道路工程 | 全长1199米，宽24米，随道路同步实施人行道、管线、信号灯、监控、照明、绿化等附属工程。沿线跨白鱼庙浜新建桥梁1座。 | 2021-2022 | 5019 | 4019 | 竣工 |
| 48 | 站南路（武宜南路-凤翔路）道路工程及沿高河局部改造工程 | 道路全长1903米，红线宽24米，跨大沿河新建桥梁1座，沿高河改道200米；同步实施雨水、通讯、供电管道、路灯、交通安全等配套工程。 | 2021-2022 | 11447 | 6447 | 竣工 |
| 49 | 白鱼庙浜(南湖河-前寨路）工程 | 全长约3127米,开口宽21米,底宽15米。 | 2021-2022 | 9252 | 3752 | 竣工 |
| 50 | 南河花园四期保障性经济适用房 | 占地面积约1.4万平方米,总建筑面积 3.695万平方米,主要建设住宅,商业建筑、配套建筑等。 | 2020-2022 | 15241 | 4891 | 竣工 |
| 51 | 南淳家苑四期保障性经济适用房 | 用地面积约3.5万平方米,建筑面积约8.96万平方米,建设多层、高层住宅及配套建筑, 同步实施环境绿化、停车场、道路及水、电等综合配套设施。 | 2021-2024 | 41448 | 21700 | 主体竣工 |
| 52 | 新知路与南湾河东南角幼儿园工程 | 用地面积约18.4亩,8轨,总建筑面积9753.5平方米。四至:南湾河以南,新知路以东,龙颜路以北,规划道路以西。 | 2021-2023 | 6500 | 4000 | 主体竣工 |
| 53 | 滨湖幼儿园工程 | 用地面积约22亩,8轨,建筑面积约13349 平方米。四至:阳湖路以南,龙江南路以东,龙泽路以北,新环路以西。 | 2021-2023 | 9000 | 7000 | 主体竣工 |
| 54 | 星湖广场幼儿园 | 位于武南河以南，西湖路以北，新启路以东，新达路以西，用地面积约13.7亩，总建筑面积7557平方米，6轨18个班。 | 2021-2023 | 5484 | 4000 | 主体竣工 |
| 55 | 星湖广场小学 | 用地面积约35.2亩，总建筑面积约2.55万平方米，新建6轨36班。 | 2021-2023 | 16375 | 9000 | 主体竣工 |
| 56 | 北区公园 | 用地面积约125934平方米，新建绿化、景观、配套建筑（配套商业、功能用房）等。 | 2021-2023 | 49966 | 16000 | 主体施工 |
| 十一、西太湖 |  |  |  | 43468 | 20623 |  |
| 57 | 长顺路（西太湖大道—凤苑路）改建工程 | 改建工程全长391米，宽24米，占地13.3亩，同步实施附属设施。 | 2022-2023 | 2711 | 1627 | 完成60% |
| 58 | 沁园路（沿江高铁北侧—沿江高速南侧）新建工程 | 道路全长221米，宽18米，占地5.94亩，同步实施附属设施。 | 2022-2023 | 772 | 463.2 | 完成60% |
| 59 | 凤苑路人行道（延政西大道-禾香路） | 沿凤苑路（延政西大道-禾香路）段两侧新建人行道长约2265米，单侧宽度为2米，总铺装面积约为4530平方米。 | 2022 | 682 | 682 | 竣工 |
| 60 | 菱香路人行道 （绿杨路-西太湖大道） | 人行道全长约792米，人行道单侧宽2米，占地约4.75亩。 | 2022 | 380 | 380 | 竣工 |
| 61 | 稻香路人行道 （腾龙路-丰泽路） | 人行道全长约715米，宽2米，占地约4.29亩，完善园区的慢行系统。 | 2022 | 350 | 350 | 竣工 |
| 62 | 锦平路跨长塘河桥梁改造工程 | 锦平路跨长塘河桥改造为20米跨径桥梁。 | 2022 | 726.54 | 726.54 | 竣工 |
| 63 | 长汀路跨锦程河桥梁改造工程 | 长汀路跨锦程河桥改造为20米跨径桥梁。 | 2022 | 1214.18 | 1214.18 | 竣工 |
| 64 | 西太湖电网提升一期工程 | 迁移东西十字河（云帆路-常州大学）北侧10KV高压线路杆线，东西十字河边为12孔4.69公里。 | 2022-2023 | 7400 | 6290 | 完成85% |
| 65 | 西湖街道小区雨污分流改造项目 | 拟对湖滨花苑、聚新家园AB区、蠡河新苑进行雨污分流改造：改造管网28529米、砼地面2236平方米、绿化1922平方米、人行道10192平方米，设置污水收集井2019座，更换污水井盖499个、雨水井盖1001个。 | 2022-2023 | 2387 | 1432 | 部分完工 |
| 66 | 西湖街道老旧小区改造项目 | 湖滨花苑：内外墙出新15.87万平方米、渗水改造4200项、房屋修缮1680平方米，改造道路8624平方米、绿化36万平方米。聚新家园AB区：内外墙出新20.2万平方米、扶手及栏杆出新1.24万米、房屋台阶及散水坡修补2万平方米，改造道路6650平方米、人行道板6000平方米、绿化34.27万平方米；蠡河新苑、蠡河家园：改造道路8000平方米、修缮物业办公室400平方米、社区办公楼2000平方米、增设车位4125平方米。 | 2022-2026 | 14315 | 4870 | 部分完工 |
| 67 | 蠡河新苑消防维修工程 | 蠡河新苑小区内部分老化缺损的消防设施的维修和更换：包含消防箱及消火栓更换约953套、阀门更换约365个、排烟风机更换约24台、应急照明灯和疏散指示灯更换约141套、报警系统维修、喷淋系统维修等。 | 2022 | 399 | 399 | 竣工 |
| 68 | 锦云路（长虹路-长秀路）道路工程 | 道路全长约550米，道路红线宽18米，按城市支路标准设计，同步实施各类管线、路灯、绿化等附属工程。 | 2021-2022 | 1856 | 742.4 | 竣工 |
| 69 | 礼河卫生院改扩建 | 总用地面积16012平方米，总建筑面积15225平方米。主要建设主楼、综合楼及门卫，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2020-2022 | 8800 | 350 | 竣工 |
| 70 | 西太湖绿道工程 | 沿西太湖大道和延政西大道建设慢行道路，总长1510米，宽3米。 | 2021-2022 | 1475 | 1096.4 | 竣工 |
| 十二、绿建区 |  |  |  | 420 | 420 |  |
| 71 | 绿建区贝赛尔东侧地块配套高压线迁改工程 | 原10kV万年线、10kV龙腾线、10kV西雅线架空线路迁改入地至预留管沟敷设，单线长度约300米。 | 2022 | 420 | 420 | 竣工 |
| 十三、雪堰镇 |  |  |  | 16090 | 9434 |  |
| 72 | 南宅实验学校改扩建工程 | 建设2栋4层的教学楼，建筑面积约5740平方米，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2022-2023 | 2906 | 2000 | 主体竣工 |
| 73 | 雪堰镇垃圾转运站 | 垃圾转运站土建工程、垃圾压缩设备及配套设施。 | 2022 | 740 | 740 | 竣工 |
| 74 | 漕桥老街、规划道路改建工程 | 漕桥老街改建规模为路长182米，宽12米，沥青砼路面；规划道路改建规模为路长223米，宽5米，沥青砼路面。 | 2022 | 565 | 565 | 竣工 |
| 75 | 雪堰镇曹东路建设 | 长300米，宽8米，沥青砼路面。 | 2022 | 350 | 350 | 竣工 |
| 76 | 塔尔弹簧厂地质灾害点位整治 | 主要开展地质灾害点削坡整治。 | 2022 | 430 | 430 | 竣工 |
| 77 | 黄婆岭崩塌地质灾害整治 | 主要开展地质灾害点削坡整治。 | 2022 | 435 | 435 | 竣工 |
| 78 | 冷链仓储加工物流园工程 | 建设6500平方米果品加工中心。 | 2021-2022 | 3586 | 2386 | 竣工 |
| 79 | 雪堰镇自建区基础设施配套新建项目 | 苏锡常南部通道拆迁安置449户，建筑面积146782平方米，共涉及9个村（楼村、共建、城西、城东、夏墅、谢家、潘家、南山、雪西）自建区基础设施配套新建工程。 | 2021-2022 | 7078 | 2528 | 竣工 |
| 十四、礼嘉镇 |  |  |  | 9663 | 5620 |  |
| 80 | 常州市武进区礼嘉中学宿舍楼改扩建工程 | 拆除2栋学生宿舍楼，改建2栋学生宿舍楼，新建一栋教室宿舍楼，总建筑面积13004平方米。 | 2022-2023 | 5993 | 2500 | 主体施工 |
| 81 | 采菱港流域礼嘉镇蒲岸村河网综合整治工程 | 蒲岸西浜、石巷里村塘、天王浜支浜综合整治总长度约1.55公里，同步实施河道清淤、岸坡治理、水系沟通、生态修复。 | 2022 | 919.65 | 919.65 | 竣工 |
| 82 | 马坂线提档升级 | 全长1.7公里，路宽7米，挖除老路面后重新浇筑，并摊铺沥青面层，两侧绿化补种。 | 2022 | 1000 | 1000 | 竣工 |
| 83 | 武进港上游政平大河片区综合治理（一期）工程 | 政平大河环保清淤约1.2万立方米，对沿线污水收集治理、西仪浜综合整治长约1.5公里。 | 2021-2022 | 1750 | 1200 | 竣工 |
| 十五、前黄镇 |  |  |  | 50346 | 12288 |  |
| 84 | 常州市武进区前黄中心幼儿园新建工程 | 项目用地面积约12505平方米，建筑面积约8180平方米。主要建设1栋3层的教学综合体，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2022-2023 | 5058 | 3000 | 主体竣工 |
| 85 | 武进区前黄镇寨桥消防队站工程 | 按照二级城市消防站建设标准，拟利用原寨桥自来水厂的三层房屋改造建设，规划面积2300平方米。 | 2022 | 460 | 460 | 竣工 |
| 86 | 前黄镇文雅苑安置区（三期）保障性经济适用房新建工程 | 规划用地面积约67.2亩，建筑面积约8万平方米。 | 2020-2022 | 33500 | 3500 | 竣工 |
| 87 | 前黄镇寨桥、运村、红星自建区市政基础设施建设工程 | 建设自建区内道路、绿化、管网等基础设施工程。 | 2021-2022 | 8500 | 3500 | 竣工 |
| 88 | 前黄西路新建工程 | 道路全长660米，红线宽度24米，沿线设置桥梁1座，同步实施各类管线及交通标志标线、路灯、绿化等附属工程。 | 2021-2022 | 2828 | 1828 | 竣工 |
| 十六、牛塘镇 |  |  |  | 850 | 600 |  |
| 89 | 青云园改造提升工程 | 1、改造提升青云园文化站二层楼，内部功能室提升和布置；2、青云园户外绿化修整、廊道亭子翻新、增设步道等休闲健身项目；3、整理户外场地，增加停车位，解决集镇农贸市场周边停车难的问题。 | 2022 | 450 | 450 | 竣工 |
| 90 | 桥梁防碰撞、道路隐患整治 | 7座桥17条道路分三年实施，2021年丫河桥、天龙桥、厚恕桥改造，7条道路10.316公里隐患整治，2022年改造牛塘桥、亚邦桥及5条路共7.861公里的隐患整治，2023年改造西王桥、立新桥及5条路共5.684公里的隐患整治。 | 2021-2023 | 400 | 150 | 完成年度目标 |
| 十七、洛阳镇 |  |  |  | 3691 | 3099 |  |
| 91 | 洛阳镇洛东片区水环境提升工程 | 主要敷设污水管道11550米，新建污水检查井465座、地埋式污水泵站5座、截流井3座；完成曹王浜生态河道治理共900米；同步实施杆线迁移等其他附属工程。 | 2022 | 2299 | 2299 | 竣工 |
| 92 | 武进区洛阳镇东都路（洛阳大桥-阳光路）提档升级工程 | 改造道路长984米，改造面积约18397平方米。 | 2021-2022 | 1392 | 800 | 竣工 |
| 十八、湟里镇 |  |  |  | 4295 | 4049 |  |
| 93 | 湟里镇庄桥浜防洪除涝工程 | 新建素砼挡墙176米、钢筋砼防浪墙131米、钢筋砼二级挡墙60米，土堤加高860米；新建孔宽4米节制闸1座、孔宽2米涵闸1座。 | 2022-2023 | 546 | 300 | 开工建设 |
| 94 | 湟里镇孟津河沿线防洪除涝工程 | 立新河节制闸，建孔宽5米节制闸1座及150米防洪墙；沈家北节制闸，建孔宽4米节制闸1座；镇东排涝站，设置800ZLB-125水泵两台；祠堂湾排涝站，设置600ZLB-125水泵一台。 | 2022 | 1689 | 1689 | 竣工 |
| 95 | 湟里镇市场路白改黑工程 | 道路白改黑，路长683米，宽8至12米。 | 2022 | 340 | 340 | 竣工 |
| 96 | 湟里镇金水路白改黑工程 | 道路白改黑，东西走向道路宽9.5米，长度225米，南北走向道路宽15米，长度330米。 | 2022 | 320 | 320 | 竣工 |
| 97 | 村前幼儿园异地新建项目 | 利用村前小学现有空地，新建一栋三层教学楼综合体1975.5平方米，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2022 | 1400 | 1400 | 竣工 |
| 十九、嘉泽镇（1个） |  |  |  | 3000 | 1800 |  |
| 98 | 夏溪中学教学楼改扩建工程 | 拆除原知行楼和厚德楼后新建4层综合楼1栋。拆除并新建3层食堂1栋，总建筑面积6417平方米。 | 2021-2022 | 3000 | 1800 | 竣工 |