**关于省生态环境保护专项督察反馈问题**

**整改情况的公示**

2021年省生态环境保护专项督察反馈问题整改工作中两项反馈问题（问题编号46、47）已完成整改，现对完成情况进行公示。

**反馈问题（标号46）：**武进区骨干河流的支流支浜水质总体处于中度污染。抽测结果显示，196条支浜有36条水质为劣V类，占比18.4%；主城区湖塘镇、牛塘镇和高新区的问题尤为突出，支浜水质大多处于重度污染，其中湖塘镇劣V类占比高达75.0%

整改时限：立行立改、长期坚持

整改措施：全面开展武进区骨干河流支流支浜整治消劣工作，编制实施 “一浜一策”整治方案，通过采取控源截污、清淤活水、生态修复等措施，加快推动支流支浜水质提升；加强河道长效管护，做好河道巡查、岸线保洁等方面的日常工作；加强水质管控，建立骨干河道一级支浜监测机制，提高水质管理能力；加强日常水环境检查并及时开展“回头看”，杜绝水质返劣。

整改完成情况：通过全面整治，36条支浜水质已明显改善，水质稳定达标。该项任务已达到整改目标，落实各项整改措施，具备整改销号条件。

**反馈问题（标号47）：**省政府挂牌督办的“消除入湖河道一级支浜劣V类水质”问题整改完成质量不高，抽测雅浦港23条支浜有8条水质为劣V类，占比34.8%

整改时限：2021年12月

整改措施：督促各镇编制劣V类支浜“一河一策”整治方案，加强支浜水质监测，追溯污染来源，完成支浜消劣工作。加强河道长效管护，实现入湖河道一级支浜水环境持续向好。建立入河湖河道的长效管理机制，全面杜绝一级支浜水质返劣。

整改完成情况：通过全面整治，8条支浜水质已明显改善，水质稳定达标。该项任务已达到整改目标，落实各项整改措施，具备整改销号条件。

任何单位和个人对整改情况持有异议，可向常州市武进生态环境局提出。

联系电话：0519-86312397

公示时间：2023年1月4日至10日

附：反馈问题完成情况表

**反馈问题完成情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题编号** | **问题** | **整改****目标** | **整改措施** | **整改进度** |
| 1 | 46 | 武进区骨干河流的支流支浜水质总体处于中度污染。抽测结果显示，196条支浜有36条水质为劣V类，占比18.4%；主城区湖塘镇、牛塘镇和高新区的问题尤为突出，支浜水质大多处于重度污染，其中湖塘镇劣V类占比高达75.0%。 | 消除劣V类支浜 | （1）全面开展武进区骨干河流支流支浜整治消劣工作。制定36条支浜“一浜一策”治理方案，明确针对性治理措施。（2）加强河道长效管护。做好河道巡查、岸线保洁、漂物打捞等日常工作。（3）加强水质管控，建立骨干河道一级支浜监测机制，提高水质管理能力。在全面开展武进区骨干河流支流支浜整治消劣工作的基础上，加强日常水环境检查，并及时开展“回头看”，杜绝水质返劣。 | 已完成整改 |
| 2 | 47 | 省政府挂牌督办的“消除入湖河道一级支浜劣V类水质”问题整改完成质量不高，抽测雅浦港23条支浜有8条水质为劣V类，占比34.8%。 | 消除劣V类支浜 | （1）针对入湖河道一级支浜劣V类水质问题，督促各镇编制劣V类支浜“一河一策”整治方案，拟定监测工作计划，加强支浜水质监测，追溯污染来源，加快推动整改，完成支浜消劣工作。同时加强河道长效管护，实现入湖河道一级支浜水环境持续向好。（2）开展“回头看”，建立长效管理机制，全面杜绝一级支浜水质返劣。 | 已完成整改 |