武进区2023年第一批政府投资项目建设计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 | 2023年计划投资 | 2023年 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机关事务管理中心 |  |  |  | 3540 | 3540 |  |
| 1 | 武进党政机关雨污管网整改工程 | 推进区内27家党政机关的混接、破损雨污管网整改及中心城区党政机关庭院雨污管分流治理达标工作。 | 2023 | 390 | 390 | 竣工 |
| 2 | 行政中心4号楼空调系统节能改造工程 | 对行政中心4号楼（办公室约325间，使用面积约7500平方米）原有水系统空调进行变频多联电空调更新改造。 | 2023 | 450 | 450 | 竣工 |
| 3 | 武进区医保中心区域改造工程 | 机关事务管理中心综合楼约2800平方米墙、顶、地面装饰装修，给排水、强弱电、暖通、消防、监控等改造。 | 2023 | 500 | 500 | 竣工 |
| 4 | 武进区委党校（区行政学校）住宿楼修缮工程 | 住宿楼共6层，建筑面积6700平方米，对148间房间、公共过道、楼梯间、大厅等进行修缮，包含墙、顶、地、给排水、强弱电、消防、电梯等。 | 2023 | 2200 | 2200 | 竣工 |
| 二、教育局 |  |  |  | 56144 | 24774 |  |
| 5 | 科教城小学新建工程 | 新建一所36班小学，占地面积28426平方米，建筑面积约39846平方米。 | 2022-2023 | 25103 | 10043 | 竣工 |
| 6 | 科教城初中新建工程 | 新建一所24班初中，占地面积36042平方米，建筑面积约41656平方米。 | 2022-2023 | 26244 | 10494 | 竣工 |
| 7 | 省前中综合教学楼新建工程 | 用地面积约1050平方米，总建筑面积约6700平方米，主要建设一幢6层综合教学楼。 | 2022-2023 | 3000 | 2500 | 竣工 |
| 8 | 常州市高级职业技术学校烹饪实训基地改造工程 | 对烹饪实训基地内常州大麻糕创业孵化中心、江苏名菜点展示区等20多个专业实训室进行改造，改造面积约3082平方米。 | 2022-2023 | 200 | 140 | 竣工 |
| 9 | 前黄高中消防改造工程 | 学校消防管网改造，消防控制室移位至门卫保安室。 | 2023 | 210 | 210 | 竣工 |
| 10 | 机关幼儿园星河南园、北园外墙粉刷工程 | 墙面重新粉刷，粉刷面积大约16000平方米。 | 2023 | 192 | 192 | 竣工 |
| 11 | 常高职老校区卫生间改造工程 | 主要对14#博文楼、17#博观楼卫生间进行改造。 | 2023 | 180 | 180 | 竣工 |
| 12 | 牛塘中心小学塑胶跑道及足球场翻新工程 | 对塑胶跑道及足球场进行面层翻新，面积约11356平方米。 | 2023 | 300 | 300 | 竣工 |
| 13 | 鸣凰中学消防改造工程 | 对全校消防管道进行明管改造。 | 2023 | 115 | 115 | 竣工 |
| 14 | 李公朴小学消防改造工程 | 对学校部分消防设施进行改造。 | 2023 | 150 | 150 | 竣工 |
| 15 | 鸣凰中心小学球场改造工程 | 改造运动场中间草坪3500平方米，并对施工损坏部分球场与跑道进行恢复。 | 2023 | 250 | 250 | 竣工 |
| 16 | 星河实验小学田径场改造工程 | 对塑胶跑道及人工草坪翻新改造，跑道改造面积约3000平方米，人工草坪约1850平方米。 | 2023 | 200 | 200 | 竣工 |
| 三、住建局 |  |  |  | 25316 | 4269 |  |
| 17 | 2023年武进区老旧小区改造工程 | 包括南街社区(散居楼等)、鸣北社区(散居楼等)、湾里社区(湾里新村101-105幢等)面积约15.81万平方米，户数1640户。 | 2021-2023 | 25000 | 3953 | 竣工 |
| 18 | 2023年度城区桥梁专项维修 | 根据2022年度城区桥梁检测存在的病害情况进行专项维修加固。 | 2023 | 250 | 250 | 竣工 |
| 19 | 武进区经营性自建房智慧管理平台项目 | 建成全区经营性自建房安全排查整治信息库，实现经营性自建房普查、动态排查、隐患触发、部门协调和奖惩功能。 | 2023 | 66 | 66 | 竣工 |
| 四、交通局 |  |  |  | 552400 | 97400 |  |
| 20 | 常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程—花海大道（延政西路-湟村线） | 包含农村产业融合发展中心、江南花都产业园改造提升及配套设施提升工程，其中配套设施花海大道（延政西路—湟村线）长9.9 公里，一级公路标准。 | 2022-2026 | 485000 | 70000 | 基础施工 |
| 21 | 南沿江城际铁路路侧环境整治工程 | 铁路沿线及铁路与高速公路之间的夹心地带拆迁、路侧环境整治、绿化等。 | 2020-2023 | 67400 | 27400 | 竣工 |
| 五、城管局 |  |  |  | 1945 | 1735 |  |
| 22 | 城南渗滤液设施升级改造工程 | 主要增加渗滤液处理设备，采用“预处理+厌氧系统+米BR 系统（A/O+超滤）”为主体的工艺处理流程，设计处理规模为80t/d。 | 2022-2023 | 695 | 485 | 竣工 |
| 23 | 马杭生活垃圾转运站新建工程 | 用地面积1625平方米，总建筑面积865平方米。拟建设1幢垃圾转运站及辅房，配套实施渗滤液处理、直压式压缩、污水管网、供电、绿化等配套设施。 | 2023 | 1250 | 1250 | 竣工 |
| 六、水利局 |  |  |  | 167769 | 55340 |  |
| 24 | 洮滆片区（武进）水环境综合整治工程 | 开展雪堰、礼嘉、前黄、牛塘、洛阳、湟里、嘉泽7个镇水环境整治。建设污水管网约1080公里，配套建设污水提升泵站及处理设施，整治河道13公里。 | 2022-2025 | 167429 | 55000 | 完成年度任务 |
| 25 | 大通河西枢纽123号仓库屋顶改造工程 | 对大通河西枢纽1、2、3号仓库屋顶进行改造提升。 | 2023 | 220 | 220 | 竣工 |
| 26 | 水土保持监测站建设工程 | 新建水土保持监测站1座。 | 2023 | 120 | 120 | 竣工 |
| 七、文体广旅局 |  |  |  | 452 | 452 |  |
| 27 | 全民健身中心设备维修工程 | 对总建筑面积约1.58万平方米进行线路、能源塔泵和空调维修改造。 | 2023 | 256 | 256 | 竣工 |
| 28 | 曲棍球训练基地运动员宿舍维修改造工程 | 拟对基地运动员生活区宿舍21间、康复治疗室1间及食堂厨房，约1200平方米进行整体改造。 | 2023 | 196 | 196 | 竣工 |
| 八、卫健局 |  |  |  | 120790 | 30790 |  |
| 29 | 常州市武进人民医院南院二期扩建工程 | 用地约8万平方米，建筑面积约12万平方米，新增床位1000张，同步实施停车位、水电气等设施；对部分原设施进行适应性改造，面积2.5万平方米。 | 2022-2024 | 120000 | 30000 | 内外装修 |
| 30 | 常州市武进区公共卫生服务中心改造工程 | 主要对公共卫生服务中心1、2、3号楼进行基础设施、弱电及安全项目改造，改造面积约25463平方米。 | 2023 | 790 | 790 | 竣工 |
| 九、自然资源局 |  |  |  | 1500 | 800 |  |
| 31 | 常州市武进区林业科技发展中心续建工程 | 建设内容包括土方、特种竹研究推广、森林防火防护、道路及场地、市政以及景观绿化提升等工程。 | 2023-2026 | 1500 | 800 | 开工建设 |
| 十、电子政务中心 |  |  |  | 150 | 150 |  |
| 32 | 电子政务云项目 | 全区各类电子政务应用向市级统建政务云迁移并集中部署。 | 2023 | 150 | 150 | 竣工 |
| 十一、行政审批局 |  |  |  | 98 | 98 |  |
| 33 | 公共资源交易管理系统升级改造（2023年） | 包括公共资源交易限额以下项目平台子系统升级改造、公共资源交易诚信管理平台子系统升级改造。 | 2023 | 98 | 98 | 竣工 |
| 十二、政法委 |  |  |  | 65 | 65 |  |
| 34 | 网格化联动指挥平台拓展提升项目 | 通过提升与网信办实现“网格+网信”双网融合；实现与区法院网格+司法送达、执行工作；同时增强人房关联，推进人房入户核查，保障数据准确性。 | 2023 | 65 | 65 | 竣工 |
| 十三、高新区 |  |  |  | 365706 | 126756 |  |
| 35 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程 | 建设园区基础设施，其中道路8394米，桥梁6座，新建河道4004米，配套管网、绿化等附属工程。 | 2020-2023 | 57870 | 7450 | 竣工 |
| 36 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级五期工程 | 建设园区基础设施,其中道路3053米,桥梁3座,配套管网、绿化等附属工程。 | 2020-2023 | 12849 | 1040 | 竣工 |
| 37 | 白鱼庙浜工程剩余白鱼庙浜(凤林路-前寨路） | 全长约3127米,开口宽21米,底宽15米。 | 2021-2023 | 9252 | 1952 | 竣工 |
| 38 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级四期工程 | 实施凤栖路(南湖路-凤林路）道路工程,长2646米,宽36米,沿线跨南湖河、敬业河新建2座桥梁。 | 2022-2023 | 16500 | 9000 | 竣工 |
| 39 | 工业路（新宁路-凤栖路）工程 | 用地面积23775平方米,道路长987米，宽24米，断面形式为5米+14米+5米。 | 2022-2023 | 5230 | 3450 | 竣工 |
| 40 | 新居路（龙帆路-南湾河）工程 | 用地面积1580平方米,道路长144米，宽10米，断面形式为1.5米+7米+1.5米。 | 2022-2023 | 250 | 100 | 竣工 |
| 41 | 规划道路（新启路-新云路）工程 | 用地面积1973平方米,道路长124米，宽14米,断面形式为3米+8米+3米。 | 2022-2023 | 335 | 245 | 竣工 |
| 42 | 龙运路（新启路-夏城南路）工程 | 用地面积8300平方米,道路长511米，宽16米,断面形式为2米+12米+2米。 | 2022-2023 | 1635 | 1230 | 竣工 |
| 43 | 新云路（龙运路-西湖东路）工程 | 用地面积5982平方米,道路长300米，宽18米,断面形式为3米+12米+3米。 | 2022-2023 | 1256 | 870 | 竣工 |
| 44 | 寨桥园区二号路（龙江路-盛家路）工程 | 用地面积13629平方米,道路长538米，宽24米,断面形式为5米+14米+5米。 | 2022-2023 | 2370 | 1570 | 竣工 |
| 45 | 快克智能装备跨凤翔河桥梁工程 | 新建一孔13米跨径桥梁，宽15米。 | 2022-2023 | 380 | 250 | 竣工 |
| 46 | 汇川新能源跨敬业河桥梁工程 | 新建一孔16米跨径桥梁，宽18米。 | 2022-2023 | 520 | 370 | 竣工 |
| 47 | 南业路跨白鱼庙浜桥梁工程 | 一孔16米跨径桥梁，宽18米，同步实施过河污水管网。 | 2022-2023 | 360 | 260 | 竣工 |
| 48 | 菱港路拓宽改造工程（人民东路-沈家浜） | 将750长路面由6米拓宽至8米，新建人行道扩展至两侧民房，主要实施道路基层、照明、绿化提升、弱电入地改造。 | 2022-2023 | 813 | 600 | 竣工 |
| 49 | 北区公园工程 | 用地面积约125934平方米，新建绿化、景观、配套商业、功能用房等。 | 2022-2024 | 49966 | 13000 | 主体施工 |
| 50 | 中以创新园基础设施提档升级一期工程 | 规划用地面积约867亩，主要建设市政配套道路、文保设施、环境提升、驳岸闸站等。 | 2022-2024 | 51526 | 8320 | 主体施工 |
| 51 | 南淳家苑四期保障性经济适用房工程 | 用地面积约35029平方米,建筑面积约8.96万平方米,建设多层、高层住宅及配套建筑, 同步实施环境绿化、停车场、道路及水、电等综合配套设施。 | 2021-2024 | 41448 | 14000 | 外场施工 |
| 52 | 新知路与南湾河东南角幼儿园工程 | 用地面积约18.4亩,8轨规模,总建筑面积9753.5平方米。 | 2021-2023 | 6500 | 3000 | 竣工 |
| 53 | 滨湖幼儿园工程 | 用地面积约22亩,8轨规模,总建筑面积约13349 平方米。 | 2021-2023 | 9000 | 4000 | 竣工 |
| 54 | 星湖广场幼儿园工程 | 用地面积约13.7亩，总建筑面积7557平方米，6轨18个班。 | 2021-2023 | 5484 | 2984 | 竣工 |
| 55 | 星湖广场小学工程 | 用地面积约35.2亩，总建筑面积约2.55万平方米，新建6轨36班。 | 2022-2024 | 16375 | 8695 | 外场施工 |
| 56 | 高新区北区老旧小区改造工程 | 改造古方新村、轻工小区、热控小区、防疫小区、东庄大厦、益联小区、丽华南村、中苑小区、阳湖小区等9个小区。涉及建筑面积约27.3万平方米。 | 2022-2024 | 6988 | 3000 | 主体施工 |
| 57 | 武进区党群服务中心工程 | 利用工研荟约1800平方米建设武进区党群服务中心，主要建设多媒体中心、会议室以及党建展厅等。 | 2022-2023 | 1200 | 400 | 竣工 |
| 58 | 武进区机器人展厅工程 | 利用工研荟总部楼二层约570平方米，建设武进区机器人展厅，主要建设武进区机器人产业发展区、龙头企业展示区、机器人产品特效展示及互动区等。 | 2023 | 800 | 800 | 竣工 |
| 59 | 武进国家高新区智慧园区三期工程 | 主要包括综合运行中心建设、系统平台建设、硬件资源扩容、网络安全建设及智慧园区一、二期应用系统升级提升。 | 2023 | 2030 | 2030 | 竣工 |
| 60 | 武进国家高新区园区基础设施提档升级八期工程 | 用地面积131153平方米,道路长2170米,宽60米,随路同步建设配套管网、绿化等附属工程。 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 主体施工 |
| 61 | 镜湖路（常武路-夏城路）道路工程 | 用地面积47570平方米,路长1150米，宽40米，沿线设置桥梁2座，随路同步建设管网、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 12730 | 8750 | 部分完工 |
| 62 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级三期工程 | 建设园区基础设施，其中道路2965米，桥梁3座，新建河道1300米，配套管网、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 15699 | 3050 | 开工建设 |
| 63 | 东南液晶地块规划道路（凤栖路-凤翔路）工程 | 用地面积16150平方米，路长611米，宽26米，断面为3.5+19+3.5，随路同步建设配套管网、绿化等附属工程。 | 2023 | 2750 | 2750 | 竣工 |
| 64 | 西湖路（凤翔路-常武路）道路改造工程 | 改造段长470米，宽36米。 | 2023 | 1000 | 1000 | 竣工 |
| 65 | 站场周边景观改造工程 | 站场附近、铁路两侧景观提升，面积约118500平方米。 | 2023 | 2000 | 2000 | 竣工 |
| 66 | 高新区河道岸坡复绿工程 | 对龙资河、南湖河等9条河道岸坡实施复绿，面积约8万平方米。 | 2023 | 320 | 320 | 竣工 |
| 67 | 西城桥重建工程 | 老桥拆除后原址重建一跨22米板梁桥，宽度8米。 | 2023 | 270 | 270 | 竣工 |
| 十四、西太湖 |  |  |  | 307278 | 112575 |  |
| 68 | 果香路（凤苑路-西太湖大道）新建工程 | 道路长1362米，红线宽40米，主要建设1座跨径105米的板梁桥及水、电、气、通讯以及交通安全设施等。 | 2022-2023 | 14900 | 12600 | 竣工 |
| 69 | 西太湖电网提升一期工程 | 主要迁移东西十字河（云帆路-常州大学）北侧的10KV高压线路杆线，东西十字河边为12孔4.69公里。 | 2022-2023 | 7400 | 6660 | 竣工 |
| 70 | 西湖街道老旧小区改造工程 | 对湖滨花苑、聚新家园AB区、蠡河新苑及蠡河家园进行内外墙出新35.9万平方米、渗水改造4200项、道路改造2.33万平方米、绿化70万平方米、栏杆出新1.3万米、台阶修补2万平方米，增设停车位4125平方米。 | 2022-2026 | 14313 | 2400 | 部分完工 |
| 71 | 长程路（锦平路-锦华路）新建工程 | 道路长约443米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。 | 2023-2024 | 2500 | 1300 | 完成30% |
| 72 | 长顺河（扁担河-锦程河）新建工程 | 道路长约1490米，宽20米，项目包括锦华路桥梁改造一座，节制闸一座，DN1650雨水管等。 | 2023-2024 | 7785 | 2335 | 完成30% |
| 73 | 星河丹堤幼儿园建设维修工程 | 主要对星河丹堤一期幼儿园进行建筑外立面涂料翻新、建筑屋面防水、围墙改造、门卫户外水池改造、电子围栏监控设备维修更新等。 | 2023 | 180 | 180 | 竣工 |
| 74 | 长泽路（嘉轩-腾龙路）新建工程 | 道路长约445米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。 | 2023-2024 | 2900 | 1350 | 完成30% |
| 75 | 锦帆路（长塘路-长泽路）新建工程 | 道路长约343米，宽24米同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。 | 2023-2024 | 1500 | 750 | 完成30% |
| 76 | 常州医疗健康科技园一期工程 | 用地面积约332亩，总建筑面积约20.8万平方米，主要建设实验实训楼、产教研发楼、体育健身馆、综合楼、创新创业中心、公寓楼、国际交流中心等。 | 2023-2024 | 255800 | 85000 | 基础施工 |
| 十五、绿建区 |  |  |  | 759503 | 200000 |  |
| 77 | 江苏理工学院武进绿建区协同创新园工程 | 用地面积约2055亩，总建筑面积约82万平方米。主要建设教学培训楼、实验研发楼、图书馆、实训楼、创业创新中心，配套建设宿舍、食堂、体育健身中心、综合服务用房等，同步实施水系调整、水、电、气、信息等配套设施。 | 2022-2025 | 759503 | 200000 | 主体完成40% |
| 十六、雪堰镇 |  |  |  | 15460 | 12914 |  |
| 78 | 雪堰镇横降浜综合整治工程 | 河道清淤约5000立方米，新建生态护岸约794米，岸坡绿化约3600平方米。 | 2022-2023 | 325 | 250 | 竣工 |
| 79 | 南宅实验学校改扩建工程 | 建设2栋4层教学楼，建筑面积约5740平方米，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2022-2024 | 2906 | 2300 | 设备采购 |
| 80 | 雪堰镇曹东路建设工程 | 长300米，宽8米，沥青砼路面。 | 2022-2023 | 350 | 250 | 竣工 |
| 81 | 雅浦港生态缓冲区建设示范工程 | 本项目拟实施农村生活污水治理、支浜排口规范化整治、种植业排口规范化整治、支流生态缓冲区建设、运维及管理等5大类工程。 | 2022-2024 | 8346 | 6581 | 一期完工 |
| 82 | 雅浦桥改造工程 | 雅浦桥改造采用10+20+10预应力砼空心板梁桥，宽7米，全长约40米。 | 2023 | 350 | 350 | 竣工 |
| 83 | 农村道路安全设施提升工程 | 主要对镇域范围内交通事故多发的重点路段进行交安设施改造提升。 | 2023 | 500 | 500 | 竣工 |
| 84 | 雪堰镇兴政路街道局部改造提升工程 | 主要对兴政路约1.78公里路段街道进行局部改造提升。 | 2023 | 300 | 300 | 竣工 |
| 85 | 太湖湾片区雅浦板块美丽乡村建设项目一期工程 | 对雅浦、太滆渔村沿街约1.2万平方米建筑及祠堂浜、国槐古树、池塘、原休闲健身区、太滆渔村村内环线等周边绿化等进行改造。 | 2023 | 1650 | 1650 | 竣工 |
| 86 | 塔尔弹簧厂地质灾害点整治工程 | 主要对塔尔弹簧厂地质灾害点进行削坡整治。 | 2023 | 733 | 733 | 竣工 |
| 十七、礼嘉镇 |  |  |  | 7913 | 4900 |  |
| 87 | 马坂线提档升级工程 | 长1.7公里，宽7米，路面挖除后重新浇筑，摊铺沥青面层，两侧绿化补种。 | 2022-2023 | 1000 | 900 | 竣工 |
| 88 | 常州市武进区礼嘉中学宿舍楼改扩建工程 | 拆除2栋学生宿舍楼，改建2栋学生宿舍楼，新建一栋教室宿舍楼，总建筑面积13004平方米。 | 2022-2023 | 5993 | 3500 | 竣工 |
| 89 | 采菱港流域礼嘉镇蒲岸村河网综合整治工程 | 蒲岸西浜、石巷里村塘、天王浜支浜综合整治总长度约1.55公里，河道清淤、岸坡治理、水系沟通、生态修复。 | 2022-2023 | 920 | 500 | 竣工 |
| 十八、前黄镇 |  |  |  | 17952 | 6352 |  |
| 90 | 寨桥、运村、红星自建区市政基础设施建设工程 | 建设自建区内道路、绿化、管网等基础设施工程。 | 2021-2023 | 8500 | 1000 | 竣工 |
| 91 | 前黄浜水系调整工程 | 改线段为府东路（西城桥）以西段，长0.53公里。采用木桩护岸、生态驳岸形式。 | 2022-2023 | 1394 | 1094 | 竣工 |
| 92 | 常州市武进区前黄中心幼儿园新建工程 | 项目用地面积约12505平方米，建筑面积约8180平方米。主要建设1栋3层的教学综合体，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。 | 2022-2023 | 5058 | 2058 | 竣工 |
| 93 | 景德路（凤翔路-凤栖路）新建工程 | 新建路段长700米，宽36米。 | 2023-2024 | 1800 | 1000 | 开工建设 |
| 94 | 寨桥自建区二期基础设施工程 | 用地50亩，主要在自建区内建设水、电、气、内部道路等配套基础设施。 | 2023 | 1200 | 1200 | 竣工 |
| 十九、湖塘镇 |  |  |  | 15996 | 13050 |  |
| 95 | 北庙桥社区服务中心改造工程 | 装修改造面积1750平方米，将悦翠九隽花园4#一层局部改造成含社区服务、党群服务等功能的社区服务中心。 | 2022-2023 | 300 | 200 | 竣工 |
| 96 | 三勤路（滆湖东路 — 南田路）道路工程 | 长234米，宽24米，规划为城市支路，建设内容包括道路、绿化带、管线、交通标志标线和路灯等。 | 2022-2023 | 900 | 850 | 竣工 |
| 97 | 南田实验学校及幼儿园地块周边道路和绿化工程 | 三勤路（南田路-前湾路）长382.5米，宽24米；勤胜路（南田路-前湾路）长380米，宽16米；规划道路（三勤路-勤胜路）长320.8米，宽12米；前湾路（三勤路-勤胜路）长349.3米，宽16米；同步实施绿化、管线等附属工程。 | 2023-2024 | 14796 | 12000 | 开工建设 |
| 二十、牛塘镇 |  |  |  | 470 | 470 |  |
| 98 | 牛塘消费品综合市场改造工程 | 改造面积2400平方米。进行经营台面、地面铺饰、公厕、停车场、污水管道、电线电缆等改造提升。 | 2023 | 170 | 170 | 竣工 |
| 99 | 牛塘中心幼儿园（长虹园）、卢家巷幼儿园消防改造工程 | 按照上级消防管理要求，在两所幼儿园加装消防喷淋设施。 | 2023 | 300 | 300 | 竣工 |
| 二十一、洛阳镇 |  |  |  | 19811 | 11819 |  |
| 100 | 洛阳路（武南路－网船桥）提档升级工程 | 主要对洛阳路（武南路-网船桥）长2035米，东都路（洛阳路-洛阳桥）长81米进行改造，同步实施相关管线、绿化、人行道板及3座桥梁桥面系改造。 | 2023-2024 | 2992 | 1000 | 开工建设 |
| 101 | 洛阳镇友谊村农民自建区外场配套工程 | 主要建设自建区道路2884平方米、绿化1447平方米，同步实施水、电、气、通信、路灯等附属工程。 | 2023 | 819 | 819 | 竣工 |
| 102 | 洛阳高级中学改造工程 | 用地6.84万平方米，建筑面积2.75万平方米。同步实施道路、绿化、管线等。 | 2023-2024 | 16000 | 10000 | 开工建设 |
| 二十二、湟里镇 |  |  |  | 2308 | 2008 |  |
| 103 | 村前幼儿园异地新建工程 | 利用村前小学现有空地，新建一栋三层教学楼综合体19570平方米，同步实施绿化、道路及水电气等设施。 | 2022-2023 | 1400 | 1100 | 竣工 |
| 104 | 湟里镇大墩浜综合整治工程 | 河道整治440米，清淤1590立方米，岸坡整治60平方米，设置栏杆650米，种植水生植物2200平方米，斜坡绿化3100平方米。 | 2023 | 398 | 398 | 竣工 |
| 105 | 晶鑫北路路面修复工程 | 对原有破损路面进行沥青路面改造，改造面积8162.5平方米。 | 2023 | 330 | 330 | 竣工 |
| 106 | 戴家村路面修复工程 | 对原有破损路面进行沥青路面改造，改造面积7700平方米。 | 2023 | 180 | 180 | 竣工 |
| 二十三、嘉泽镇 |  |  |  | 13005 | 8455 |  |
| 107 | 嘉泽中心幼儿园新建工程 | 用地面积 6665 平方米，建筑面积4533平方米，主要建设1栋3层教学综合体，同步实施绿化、道路及水电气等。 | 2022-2023 | 3100 | 1000 | 竣工 |
| 108 | 夏溪小学沿河驳岸改造工程 | 驳岸总长约80米，本次改造主要包括截流清淤、开挖驳岸、浇筑重力式挡土墙驳岸、浇筑地坪、安装栏杆等。 | 2023 | 190 | 190 | 竣工 |
| 109 | 夏溪幼儿园原地翻建工程 | 用地面积7.6亩，总建筑面积8000平方米，主要建设教学及办公用房、食堂、户外活动场地、停车场等。 | 2023-2024 | 3500 | 1050 | 开工建设 |
| 110 | 武进区嘉泽专职消防救援队建设工程 | 主要建设内容：办公用房，食堂，户外活动场地，停车场，物质装备等。 | 2023 | 400 | 400 | 竣工 |
| 111 | 新孟河（嘉泽镇）沿线支浜排口综合整治示范工程（一期工程） | 对西城、闵市村内未接管的1047户实施农村生活污水收集处理，对云越花卉基地约410亩采用生态拦截沟、植物篱隔离带、促沉净化池等进行退水净化；对成南二级河及支河清淤疏浚，成南二级河及苍沿村区域进行局部水系连通，城南二级河及梅庄塘进行岸坡整治等。 | 2023 | 5815 | 5815 | 竣工 |