## 武进区水利工程建设质量提升三年行动

## （2022—2025年）实施细则

## 为进一步推动全区水利工程建设高质量发展，部署2022— 2025年水利工程建设质量提升工作，根据《水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025 年）实施方案》（办建设〔2022〕280号）、《江苏省水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025 年）实施细则》（苏水基〔2023〕3号）以及《常州市水利局关于印发<常州市水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025 年）实施细则>的通知》（常水建〔2023〕10号）要求，结合《常州市水利工程建设“十四五”质量提升行动实施方案》、《关于印发武进区水利工程质量安全通病专项治理清单的通知》（武水〔2022〕46号）和其他工作要求，制定本实施细则。

## 一、行动目标

## 在2022—2025年内，开展水利工程建设质量提升行动，进一步落实质量责任、加强质量全生命周期管理、提高政府监管效能、强化数字赋能、营造质量文化氛围、开展专项整治，提升全区水利工程建设管理水平，使水利工程建设质量管理能力显著增强，促使水利工程质量水平明显提升。

## 二、主要任务

贯彻落实水利部三年行动方案的六项主要任务：落实水利工程建设质量责任；加强水利工程建设质量全生命周期管理；提高水利工程建设质量政府监管效能；强化水利工程建设质量数字赋能；营造质量为先文化氛围；开展水利工程建设质量普遍性问题专项整治，同步完成《常州市武进区水利（务）发展“十四五”规划》和质量安全通病治理目标任务。

## 三、进度安排

（一）2023年至2025年6月

局相关科室、各直属事业单位、各主管单位按照《武进区水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025 年）实施细则工作表》（见附件1），并结合《水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025 年）实施方案》（办建设〔2022〕280 号）、省“十四五”行动计划、市“十四五”实施方案、武进区水利（务）发展“十四五”规划、质量安全通病治理和本地区实施细则，扎实开展质量提升行动，积极推动目标任务完成。

（二）2025年7月至10月

全面总结质量提升三年行动成果，进一步建立健全提升水利工程建设质量管理水平的长效机制。

## 四、行动要求

（一）高度重视

水利部、省水利厅、常州市对2022—2025年水利工程建设质量提升工作进行了部署，我局也在“十四五”规划中明确了水利工程建设质量要求。省水利厅将每半年开展贯彻落实情况重点抽查，请各项目法人，每年6月15日、12月15日前，分别报送质量提升工作总结，将视情况同步开展抽查工作。

（二）开展质量与安全通病专项整治

我区水利工程项目质量评定优良率不高，特别是乡镇水利工程建设，过程质量控制较松散，安全隐患较多，仍需亟需进一步加强质量与安全通病整治行动，制定通病清单，落实治理责任，开展自我检查整改，不断夯实工程建设实体质量和安全管理，各项目法人要进一步贯彻落实《关于印发武进区水利工程质量安全通病专项治理清单的通知》（武水〔2022〕46号）文件要求，开展质量与安全通病专项治理自查自纠，形成统计分析报告，并将分析报告分别于6月10日、9月10日、12月10日上报，将每半年开展质量与安全通病整治抽查行动。

（三）把控质量过程控制

质量重在过程控制，质量管理、质量监督，包括项目法人和监理单位等责任人员，要把握关键、关口前移，对照质量目标，做好预警预判，准确控制过程。前一道工序不符合质量提升目标的，检测数据不符合要求的，要研究提出补救措施，才能进行下一道工序，确保过程控制符合计划目标。

（四）严格质量关口

各项目法人应严格执行《水利工程质量管理规定》《水利水电建设工程验收规程》等质量管理制度，严把质量评定关口，强化建管手段措施，重点强化参建单位主体责任落实，持续推进水利工程质量安全通病治理，持续推进区乡镇水利工程工地标准化建设，有效促进水利工程建设质量提升。我局将编制下发武进区水利工程项目稽查计划，对全区水利工程项目开展稽查行动，并依照《关于印发2023年度武进区水利工程质量与安全生产监督计划的通知》要求，定期开展飞行检测巡查、公布通报质量状态分析。

（五）统筹实施

水利部三年行动方案、省“十四五”行动计划、市“十四五”实施方案、区水利局“十四五”规划、质量安全通病治理要求全面指导全区2022—2025年水利工程建设质量提升工作，各相关单位应当结合实际，统筹兼顾，统一谋划，多措并举，确保目标任务全面完成。

附件：1、武进区水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025 年）实施细则工作表

2、武进区水利工程质量安全通病专项治理清单