附件6

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度： 2022年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 常州市武进区嘉泽中心幼儿园新建项目 | 建设/运营单位（盖章） | 常州市武进区嘉泽镇人民政府 |
| 国家重大项目库代码 | 2012-320412-04-01-216782 | 地债管理系统项目编码 |  |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） | 0.12 | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） | 0.05 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 资金到位率：100%预算执行率：100%项目完成进度：开工建设 | 资金到位率：100%预算执行率：42%项目完成进度：已于今年开工建设 |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况 |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| 过程 | 资金管理 | 指标1： 资金到位率 | 100% | 100% |  5 | 5 | 资金到位率 |
| 指标2： 预算执行率 | 100% | 42% |  5 | 2 | 预算资金执行率 |
| 指标3：项目收益合理性 | 合理 | 合理 |  5 | 5 | 项目收入预测合理 |
| 指标4：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 资金使用合理合规 |
| 组织实施 | 指标1：财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制度健全 |
| 指标2：财务管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 执行有效 |
| 指标3：业务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | 内控制度 |
| 指标4：业务管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | 内控制度 |
| 产出 | 数量指标 | 指标1：项目内容执行情况 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | 跟踪项目进度 |
| 指标2：工程设计主要标准执行情况 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 跟踪项目进度 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：安全管理情况 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | 安全生产检查情况 |
| 指标2：质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 工程质量检查情况 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成进度 | 符合 | 符合 | 6 | 4 | 项目开工建设，未达预期进度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本节约度 | 高 | 较高 |  5 | 4 | 成本节约率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 | 经济效益 | 指标1：预期收益匹配度 | 匹配 | 匹配 | 5 | 3 | 项目收益覆盖还本付息情况 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1：推动农村产业深度融合发展 | 推动 | 推动 | 5 | 4 | 区域经济发展情况 |
| 指标2：提升产业园区基础设施 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 区域经济发展情况 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1：生态环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 环评报告 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续发展 | 指标1：乡村振兴、农业现代化的重要载体 | 推动地区可持续发展 | 推动地区可持续发展 | 5 | 4 | 区域经济发展情况 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1：覆盖区域内人民满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 调研情况 |
|  |  |  |   |  |  |
| 总 计 |  | 100 | 90 |  |