附1：

湖塘镇2010年重点项目领导挂钩联系表

工业项目（58个）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 2010年目标进度 | 实施单位 | 法人 代表 | 牵头 单位 | 牵头 负责人 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国茂减速机产业园 | 总投入6个亿在高新区科技产业园建设占地600亩的减速机和电机制造基地，至09年末已完成投资5000万元 | 完成投资20000万元，项目开工建设 | 国茂减速机集团有限公司 | 徐国忠 | 企管站 | 马志丹 | 陆秋明 贾国建 |
| 2 | 纺织工业园项目 | 总投资2亿元，征地125亩，电机项目基地 | 完成投资5000万元，项目开工建设 | 国茂减速机集团有限公司 | 徐国忠 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 陆秋明 吴 琨 |
| 3 | 城西工业集中区项目 | 总投资5200万元，征地19.865亩，齿轮项目基地 | 完成投资2000万元，项目开工建设 | 国茂减速机集团有限公司 | 徐国忠 | 城西工业园区办 | 张锡南 | 陆秋明 贾国建 |
| 4 | 鸣凰工业集中区 | 总投资1.8亿元，征地75亩，铸造项目基地 | 完成投资3800万元，项目开工建设 | 国茂减速机集团有限公司 | 徐国忠 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 陆秋明 贾国建 |
| 5 | 丁腈、丁苯、三元乙丙橡胶泡棉的生产及加工 | 总投资8800万元，在武进纺织工业园征地35亩，新建厂房1800平米 | 完成投资5000万元，厂房竣工 | 常州都朋高分子材料有限公司 | 沈淑萍 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 陆秋明 吴 琨 |
| 6 | 特殊材料表面研发、电镀技术开发及转让；电镀加工；热轧机械及零部件制造 | 09年度结转项目，新建厂房3.8万㎡，引进激光雕刻机2台、购置电镀自动生产线（18条），外圆磨床、轧辊磨、加工中心、数控车床等50台套。 | 完成投资5800万元，项目竣工投产 | 常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司 | 余 克 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 刘志峰 吴 琨 |
| 7 | 纺纱、织造 | 新建厂房1.1万㎡，老厂搬迁 | 完成 | 江苏新光纺织有限公司 | 王阿根 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 刘志峰 吴 琨 |
| 8 | 供汽 | 投入3000万元锅炉改造 | 完成 | 常州市武进湖塘热电有限公司 | 王阿根 | 财政分局 | 沈雷平 | 刘志峰 贾国建 |
| 9 | 纺纱、织造、印染 | 09年度结转项目，新建厂房 33000㎡，购置主要设备：纺纱设备、高速织机、浆染联合机、后整理机 | 完成投资5800万元，项目开工建设 | 常州洋泽纺织染整有限公司 | 孙秋玲 | 企管站 | 马志丹 | 谈伟新 |
| 10 | 风能、太阳能发电机组及水泵 | 征地25亩，新建厂房20000 ㎡，购置主要设备：精密数控机床、普车、压机、冲床、全自动生产装配线等。 | 完成投资5000万元，项目开工建设 | 常州海博动力机械有限公司 | 许建立 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 谈伟新 |
| 11 | 高档休闲鞋 | 09年度结转项目，新建厂房 2.6万㎡， 购置主要设备：套模（成型流水线）、吹塑机 | 完成投资5800万元，项目开工建设 | 常州舜文鞋业有限公司 | 王金海 | 招商办 | 杨鹤兴 | 谈伟新 |
| 12 | 机械配件 | 新征用地25亩，新建厂房 18000 ㎡，购置主要设备：加工中心等设备10台套，购置车床等国产设备100余台套。 | 完成投资5200万元，项目开工建设 | 常州美思特车业有限公司 | 恽晓东 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 黄剑明 高 军 |
| 13 | 汽车电器 | 总投资1亿元，在鸣凰工业园区征地43亩，新建厂房3万平米 | 完成投资3000万元，项目开工建设 | 常州新华陵汽车电器有限公司 | 吴志平 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 黄剑明 高 军 |
| 14 | 标准厂房 | 新建标准厂房4.5万㎡ | 完成投资1000万元，项目开工建设 | 湖塘科创园 | 黄旭华 | 科创园 | 黄旭华 | 沈 涛 贾国建 |
| 15 | 引进20台喷气织机 | 投入1180万元新建厂房3200㎡，引进喷气织机20台，与现有16台喷气织机形成配套生产㎡ | 竣工投产 | 常州市武进东方色织有限公司 | 丁 力 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 沈 涛 贾国建 |
| 16 | 染色工艺节能技术改造 | 中水回用节能减排项目，投资1200万元 | 项目建成 | 江苏瓯堡纺织染整有限公司 | 谢伯清 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 薛红霞 |
| 17 | 引进喷气织机扩大高档织物面料 | 投入1200万元引进24台喷气织机 | 完成 | 常州市武进马杭色织布有限公司 | 章 良 | 财政分局 | 沈雷平 | 薛红霞 |
| 18 | 高档服装面料后整理 | 09年度结转项目，后整理生产线项目 | 完成 | 常州嘉宝印染制衣有限公司公司 | 沈小利 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 时建中 |
| 19 | 汽车内饰面料 | 化纤扩能1500万、织造设备1000万、整理设备500万、复合机1500万、染整设备500万 | 完成 | 江苏旷达武进分公司 | 沈介良 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 时建中 |
| 20 | 引进喷气织机扩大高档织物面料生产 | 投资2000万元，引进60台喷气织机 | 竣工投产 | 江苏华申申龙纺织品集团有限公司 | 陈国方 | 统计站 | 巢丽云 | 徐 伟 |
| 21 | 引进喷气织机扩大高档织物面料 | 扩建厂房3200㎡，引进喷气织机36台，配套国产空压机3台米。 | 竣工投产 | 常州市勤逸协新纺织有限公司 | 马才忠 | 统计站 | 巢丽云 | 徐 伟 |
| 22 | 引进喷气织机扩大高档织物面料生产 | 投资1800万元新建厂房9000㎡，引进喷气织机48台，配套空压机等国产设备 | 竣工投产 | 常州市武进三洋色织厂 | 吴建新 | 城西工业园区办 | 张锡南 | 王晓剑 |
| 23 | 柴油机配件齿轮，及齿轮塞盖 | 投资1000万元扩建厂房2500㎡，购置卧式压铸机等生产设备 | 竣工投产 | 常州市武进金马齿轮有限公司 | 蒋金牛 | 城西工业园区办 | 张锡南 | 王晓剑 |
| 24 | 高档织物面料 | 利用现有厂区空地扩建生产用房30000㎡；引进园织机10台，喷气织机48台。 | 完成投资3500万元，项目开工建设 | 常州武进大元色织布有限公司 | 周国元 | 城西工业园区办 | 张锡南 | 贾国建 |
| 25 | 智能柜壳体项目 | 新建厂3000㎡，购置装配流水线1条、S-BT开关设备智能诊断专家系统2台、回路电阻障碍测试仪2台、高压开关机械操作程序仪2台、数显液压万能试验机等6台套。 | 竣工投产 | 常州市科瑞斯特商贸有限公司 | 赵介伟 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 贾国建 |
| 26 | 服装 | 扩建厂房1350㎡，引进喷气织机等205台套，完成投资1080万元 | 竣工投产 | 常州市澳翔纺织品有限公司 | 羊中泽 | 企管站 | 马志丹 | 贾国建 |
| 27 | 印刷机械 | 总投资1.25亿元，在东新村征地51亩，新建厂房2.8万平米 | 完成投资5800万元，项目开工建设 | 常州市永盾机械有限公司 | 杨永坚 | 企管站 | 马志丹 | 邵 彦 |
| 28 | 高档提花色织布 | 利用公司10亩左右空地新建厂房12000㎡，引进喷气织机24台、空压机2台 | 竣工投产 | 常州涛琪染织有限公司 | 王小明 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 邵 彦 |
| 29 | 高档织物面料 | 新征用地33.85亩，新建厂房27800㎡，引进喷气织机80台，与现有3台浆纱机、48台剑杆织机形成配套生产。 | 完成投资3500万元，项目开工建设 | 常州市星湖纺织有限公司 | 王阿兴 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 吴 琨 |
| 30 | 中高档牛仔布 | 新征用地22.14亩，新建厂房2万㎡购置必加诺剑杆织机100台，普通剑杆织机120台 | 竣工投产 | 常州市中英纺织有限公司 | 余耀华 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 吴 琨 |
| 31 | 纺纱 | 投入2500万元，扩建厂房5800㎡纺纱项目 | 竣工投产 | 常州嘉斯顿纺织有限公司 | 周亚珍 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 吴 琨 |
| 32 | 牛仔布织造 | 投入1300万元扩建厂房6500平方米，印花机2套、定型机1套、辅助设备 | 竣工投产 | 常州市春晖纺织染整有限公司 | 姚丽娜 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 居敏俊 |
| 33 | 企业整体搬迁 | 法院拍卖原晶华印染公司地块 | 完成 | 江苏众恒染整有限公司 | 李雪明 | 纺织工业园办 | 张建军 | 居敏俊 |
| 34 | 引进喷气织机扩大高档织物面料 | 投入1200万元扩建生产用房4000㎡；引进喷气织机24台，购置空压机、变压器等5台 | 竣工投产 | 常州市武进天成纺织品有限公司 | 王文成 | 企管站 | 马志丹 | 居敏俊 |
| 35 | 照明电器 | 新征用地42亩，新建厂房 | 完成投资1000万元，项目开工建设 | 常州市润达照明电器有限公司 | 沈国民 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 金旭兵 |
| 36 | 配电柜柜体制造 | 新征用地14.736亩，新建厂房8800㎡，购置剪板机、折弯机、数控冲床、普通冲床。 | 完成投资3000万元，项目开工建设 | 常州市天河电器有限公司 | 郁志强 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 金旭兵 |
| 37 | 电线电缆生产设备研发与制造生产 | 新征用地16亩，新建厂房1.5万㎡，购置车床25台，铣床15台、磨床3台、专用数控铣床1台，钻床19台，剪板机2台、折弯机2台 | 竣工投产 | 常州市瑞迪纺织品有限公司 | 王志萍 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 沈筱飞 |
| 38 | 针织布织造 | 利用10亩左右空地新建厂房10000㎡，购置圆织机18台，络筒机5台。 | 竣工投产 | 常州嘉达染整有限公司 | 王岳林 | 城东工业园区办 | 张建军 | 沈筱飞 |
| 39 | 保温材料 | 新建厂房2500㎡，购置保温材料炉子3台 | 竣工投产 | 常州市华光新型材料厂 | 汤晓萍 | 企管站 | 马志丹 | 朱佳莉 |
| 40 | 牛仔布织造 | 新建厂房16000㎡，购置96台大箭杆。 | 完成 | 常州市兰贵人纺织品有限公司 | 杨国良 | 企管站 | 马志丹 | 朱佳莉 |
| 41 | 塑料产品 | 新建厂房5000㎡，购置挤出机2台、注塑机5台，年产塑料产品10万件 | 竣工投产 | 常州天和塑业有限公司 | 徐正平 | 环保办 | 陈一奇 | 羊 震 |
| 42 | 高档织物面料 | 投入1080万元扩建厂房961㎡，引进16台进口喷气织机，购置2台空压机，变压器增容315KVA。 | 竣工投产 | 常州市武进区湖塘石桥武南化纤布厂 | 周小弟 | 招商办 | 杨鹤兴 | 羊 震 |
| 43 | 色织布后整理 | 投入1050万元扩建厂房6000平方米，购置喷气织机24台 | 竣工投产 | 常州佳亚纺织染整有限公司 | 吴建芳 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 孙震文 |
| 44 | 色织布后整理 | 投入200万元扩建厂房12000平方米，购置喷气织机56台 | 竣工投产 | 常州市国亚纺织品有限公司 | 杨红亚 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 孙震文 |
| 45 | 减速机配件 | 扩建厂房1380㎡，购置空气锤等生产设备15台套，完成投资1220万元 | 竣工投产 | 常州市武进鸣凰武南锻造有限公司 | 张敖兴 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 高 军 |
| 46 | 针织布织造 | 扩建厂房3000㎡，购置塑料拉丝机、整经机、经编机等24台套 | 竣工投产 | 常州市顺盛经编网业有限公司 | 许汉平 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 高 军 |
| 47 | 引进先进设备提高花辊模具加工水平 | 投入2000万元引进2台激光雕刻机 | 完成 | 常州市武进广宇花辊有限公司 | 余 克 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 吴全岳 |
| 48 | 色织布后整理 | 投入3800万元扩建厂房18000平方米，购置印染设备及辅助设备 | 竣工投产 | 常州嵩岚纺织印染有限公司 | 张才林 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 吴全岳 |
| 49 | 纺纱 | 投入2500万元，扩建厂房5800㎡纺纱项目 | 竣工投产 | 常州嘉斯顿纺织有限公司 | 周亚珍 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 周玉萍 |
| 50 | 家具 | 投入2000万元收购原鸣凰漂整公司 | 完成 | 常州市瑞普家具有限公司 | 王汉新 | 纺织工业园区办 | 张建军 | 周玉萍 |
| 51 | 机械配件 | 收购原林龙电器地块，扩建厂房9000㎡，购置车床、铣床等10台套 | 完成投资2000万元，项目竣工投产 | 武进区科新机械配件厂 | 虞建文 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 吕所明 |
| 52 | 纺织 | 老厂拆迁，投入2000万元收购精竹地板公司地块 | 完成 | 常州大松纺织有限公司 | 刘建松 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 | 吕所明 |
| 53 | 齿轮加工 | 投入1200万元引进磨齿机1台 | 完成 | 常州市尼尔斯机械有限公司 | 金 光 | 招商办 | 杨鹤兴 | 彭焕良 |
| 54 | 空调电机及配件 | 新征用地9.5亩，新建厂房8000㎡，2010年投资2500万元 | 竣工投产 | 常州市欧派机械制造有限公司 | 常 骏 | 企管站 | 马志丹 | 彭焕良 |
| 55 | 标准厂房 | 新建标准厂房2.78万㎡，完成投资2000万元 | 项目竣工 | 蒋湾股份合作社 | 周国明 | 企管站 | 马志丹 | 朱明芳 |
| 56 | 标准厂房 | 新建标准厂房2.75万㎡，完成投资2000万元 | 项目竣工 | 大巷股份合作社 | 马志新 | 企管站 | 马志丹 | 朱明芳 |
| 57 | 标准厂房 | 新建标准厂房3.8万㎡，完成投资1950万元 | 项目竣工 | 大华村 | 吴 松 | 企管站 | 马志丹 | 闻洁 |
| 58 | 标准厂房 | 新建标准厂房5000㎡，完成投资1000万元 | 项目竣工 | 湖塘村 | 王建法 | 企管站 | 马志丹 | 闻洁 |

服务业项目（20个）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 2010年目标进度 | 牵头单位 | 牵 头 负责人 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时代家具城 | 占地91亩，总建筑面积8万平米，总投资2.5亿元 | 竣工开业 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 2 | 虹北市场北地块 | 由江苏元华置业发展有限公司投资建设高品质生活小区，项目总投资4亿元，规划建筑面积17万㎡ | 开工建设 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 3 | 时代家具城西地块 | 约63亩 | 签约 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 4 | 大巷地块 | 约90亩 | 签约 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 5 | 勤丰变地块 | 约136亩 | 签约 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 6 | 杭州四季青服装市场 | 约40亩 | 签约 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 7 | 东华汽服中心 | 项目总投资1.8亿元，占地50亩，总建筑面积6.5万平米 | 建成 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 8 | 二手车交易市场 | 由新中置业公司投资，占地47亩，总建筑面积19万平米，总投资6亿元 | 完成投资3亿元，建设10万平米 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 9 | 小庙商业中心 | 占地68亩，建筑面积约4万平米，总投资1.8亿元 | 竣工 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 10 | 蒋公岸市场 | 选址和规划中 | 启动 | 三产办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 11 | 三勤生态园南田大道 | 青洋路至夏城路，总投资2500万元，全长2383米，宽40米，设计双向四车道 | 建成 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 12 | 三勤生态园南田会所 | 占地12亩，建筑面积2500平米，打造中式园林风格高档会所，总投资2000万元 | 建成 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 13 | 三勤生态园南田文博园、上店老街、胥城遗址等 | 占地251亩，建筑面积37767平米，总投资2.6亿元 | 开工建设 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 14 | 三勤生态园花都水城 | 占地250亩，建筑面积37500平米，总投资2.5亿元，建设花都水城、烧烤城、垂钓中心等 | 力争6月建成试营业 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 15 | 三勤生态园会务中心 | 占地8.5亩，建筑面积8800平米，总投资8000万元，配套花都水城，提供客房住宿、会务接待等功能 | 开工建设 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 16 | 三勤生态园国际葡萄酒庄园 | 项目总投资1.5亿元，规划占地160余亩，建成后将成为沪宁线上唯一拥有地窖式酒庄的度假胜地 | 开工建设 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 17 | 三勤生态园高尔夫练习场 | 占地80亩，总投资5000万元 | 开工建设 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 18 | 三勤生态园滑雪场 | 占地40亩，总投资5000万元，建设室内大型人工造雪场 | 签约 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 19 | 三勤生态园温泉 | 设计深度1800米，出水温度约43度，出水量每天约300吨 | 4月底完成 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |
| 20 | 三勤生态园精品度假酒店 | 占地40亩，总投资1亿元，配套动之城运动公园，建设精品度假酒店 | 开工建设 | 三勤园区办 | 王 凯 | 薛红霞、居敏俊 |

附2：

湖塘镇2010年重点企业挂钩联系表

工业企业（50个）

| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 镇挂钩 领 导 | 牵头单位 | 牵头负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国茂减速机集团有限公司 | 徐国忠 | 陆秋明、贾国建 | 企管站 | 马志丹 |
| 2 | 江苏新光纺织有限公司 | 王阿根 | 刘志峰、吴 琨 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 3 | 常州市湖塘热电有限公司 | 王阿根 | 刘志峰、贾国建 | 财政分局 | 沈雷平 |
| 4 | 常州市金茂色织有限公司 | 周力群 | 谈伟新 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 5 | 常州市武进洋泽织造有限公司 | 孙秋玲 | 谈伟新 | 企管站 | 马志丹 |
| 6 | 常州市武进城南纺织品有限公司 | 杨伟忠 | 黄剑明、贾国建 | 招商办 | 杨鹤兴 |
| 7 | 常州市武进棉塑织造有限公司 | 张克兴 | 黄剑明、贾国建 | 招商办 | 杨鹤兴 |
| 8 | 常州科瑞森科技有限公司 | 马昌信 | 沈 涛 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 |
| 9 | 常州市武进鸣凰化工有限公司 | 王伯兴 | 沈 涛 | 招商办 | 杨鹤兴 |
| 10 | 江苏瓯堡纺织染整有限公司 | 谢伯清 | 薛红霞 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 11 | 常州市武进马杭色织布有限公司 | 章 良 | 薛红霞 | 财政分局 | 沈雷平 |
| 12 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司武进分公司 | 沈介良 | 时建中 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 13 | 常州嘉宝印染制衣有限公司 | 沈小利 | 时建中 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 14 | 江苏华申申龙纺织集团有限公司 | 陈国方 | 徐 伟 | 统计站 | 巢丽云 |
| 15 | 常州市武进华娑纺织有限公司 | 盛建然 | 徐 伟 | 统计站 | 巢丽云 |
| 16 | 常州市武进第二齿轮有限公司 | 王建法 | 王晓剑 | 劳动所 | 吕 娟 |
| 17 | 常州特斯克精密注塑有限公司 | 王兴元 | 王晓剑 | 劳动所 | 吕 娟 |
| 18 | 常州市武进大元色织布有限公司 | 周国元 | 贾国建 | 城西工业园区办 | 张锡南 |
| 19 | 常州市中汇纺织品有限公司 | 何忠伟 | 贾国建 | 城西工业园区办 | 张锡南 |
| 20 | 江苏伊思达纺织有限公司 | 恽中方 | 邵 彦 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 21 | 常州涛琪染织有限公司 | 王小明 | 邵 彦 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 22 | 常州骏嘉纺织染整有限公司 | 周德康 | 吴 琨 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 23 | 常州市大松纺织有限公司 | 刘建松 | 吴 琨 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 24 | 江苏裕兰色织有限公司 | 苗兰春 | 吴 琨 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 25 | 江苏众恒染整有限公司 | 李雪明 | 居敏俊 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 26 | 常州市春晖纺织染整有限公司 | 姚林娜 | 居敏俊 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 27 | 常州红昇染整有限公司 | 薛晓东 | 金旭兵 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 28 | 常州市佳楠纺织有限公司 | 汤文明 | 金旭兵 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 29 | 常州市科能电器有限公司 | 徐 琴 | 沈筱飞 | 环保办 | 陈一奇 |
| 30 | 常州市武进五洲纺织有限公司 | 王仁元 | 沈筱飞 | 环保办 | 陈一奇 |
| 31 | 常州市双盛轴承有限公司 | 盛建忠 | 朱佳莉 | 企管站 | 马志丹 |
| 32 | 常州市云宇电子有限公司 | 刘听焕 | 朱佳莉 | 企管站 | 马志丹 |
| 33 | 常州市武进东方绝缘油有限公司 | 徐建华 | 羊 震 | 招商办 | 杨鹤兴 |
| 34 | 常州南苑塑料有限公司 | 徐志平 | 羊 震 | 招商办 | 杨鹤兴 |
| 35 | 常州市乘福纺织整理有限公司 | 黄 杰 | 孙震文 | 城西工业园区办 | 张锡南 |
| 36 | 常州市诚瑞机械有限公司 | 许建平 | 孙震文 | 统计站 | 巢丽云 |
| 37 | 常州气弹簧有限公司 | 施与秋 | 高 军 | 招商办 | 杨鹤兴 |
| 38 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 庄小金 | 高 军 | 鸣凰科创园 | 黄旭华 |
| 39 | 常州市豪乐机械有限公司 | 秦秋金 | 吴全岳 | 企管站 | 马志丹 |
| 40 | 常州荣力行热能有限公司 | 余 克 | 吴全岳 | 企管站 | 马志丹 |
| 41 | 常州市武进源通纺织有限公司 | 叶建清 | 周玉萍 | 劳动所 | 吕 娟 |
| 42 | 常州市工益纺织品有限公司 | 张 敏 | 周玉萍 | 劳动所 | 吕 娟 |
| 43 | 常州市铭希纺织品有限公司 | 吴建东 | 吕所明 | 城西工业园区办 | 张锡南 |
| 44 | 常州市广裕层压板有限公司 | 壮金欣 | 吕所明 | 统计站 | 巢丽云 |
| 45 | 常州市普林印染有限公司 | 徐建明 | 彭焕良 | 城西工业园区办 | 张锡南 |
| 46 | 常州市臻美纺织染整有限公司 | 潘永健 | 彭焕良 | 城西工业园区办 | 张锡南 |
| 47 | 常州市永新华立纺织复合材料有限公司 | 张华新 | 朱明芳 | 环保办 | 陈一奇 |
| 48 | 江苏亚泰纺织有限公司 | 钱茹亚 | 朱明芳 | 纺织工业园区办 | 张建军 |
| 49 | 常州市河马塑胶有限公司 | 周伯兴 | 闻 洁 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 |
| 50 | 常州市新城光大热处理有限公司 | 邱 鹏 | 闻 洁 | 鸣凰工业园区办 | 黄旭华 |

服务业企业（15个）

| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 联系电话 | 镇挂钩领导 | 责任部门 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏百盛房地产开发有限公司 | 茹伯兴 | 86320828 | 陆秋明 | 三产办 | 刘征宇 |
| 2 | 常州高力国际汽配城置业有限公司 | 高任军 | 88260173 | 刘志峰 | 三产办 | 刘征宇 |
| 3 | 常州世界贸易中心置业有限公司 | 胡昌宁 | 88899808 | 谈伟新 | 三产办 | 刘征宇 |
| 4 | 常州市武进钢材市场有限公司 | 白 科 | 86552535 | 黄剑明 | 三产办 | 刘征宇 |
| 5 | 常州市武进人民商场有限公司 | 白其春 | 86551565 | 沈 涛 | 三产办 | 刘征宇 |
| 6 | 常州金色南都国际大酒店 | 陆英姿 | 86319181 | 薛红霞 | 三产办 | 刘征宇 |
| 7 | 常州莱蒙水榭花都房地产开发有限公司 | 李南峰 | 86312222 | 时建中 | 三产办 | 刘征宇 |
| 8 | 常州中天日新汽车有限公司 | 陈逸构 | 86526679 | 徐 伟 | 三产办 | 刘征宇 |
| 9 | 常州市武进城区金龙酒店有限公司 | 沈益锋 | 86550978 | 王晓剑 | 三产办 | 刘征宇 |
| 10 | 常州宝尊汽车销售服务有限公司 | 郦振富 | 86521529 | 贾国建 | 三产办 | 刘征宇 |
| 11 | 常州常通汽车销售服务有限公司 | 季琴娣 | 88316698 | 邵 彦 | 三产办 | 刘征宇 |
| 12 | 常州市东港港口投资发展有限公司 | 壮秋成 | 89858206 | 吴 琨 | 三产办 | 刘征宇 |
| 13 | 常州夏岩三勤餐饮管理有限公司 | 钱 明 | 86321117 | 居敏俊 | 三产办 | 刘征宇 |
| 14 | 常州华美达森林公园酒店有限公司 | 汪国军 | 89858888－600 | 金旭兵 | 三产办 | 刘征宇 |
| 15 | 常州天宁丰田汽车销售服务有限公司 | 郦振兴 | 86523388 | 沈筱飞 | 三产办 | 刘征宇 |

附3:

2010年湖塘镇重点企业情况调查表

2010年   月

单位：万元

| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 完 成 情 况 |  |  |  |  |
| 一季度产值 |  |  | 全年预计 |  |
| 一季度销售 |  |  | 全年预计 |  |
| 其中国税开票销售 |  |  | 其中国税开票销售 |  |
| 一季度工业投入完成 |  |  | 全年预计 |  |
| 预计全年完成镇下达指标的可行性分析 |  |  |  |  |
| 企业生产经营中需协调解决的问题和困难及对党委、政府的建议和意见： |  |  |  |  |

法人代表签字：           填报人：               电话：

2010年湖塘镇重点项目推进情况调查表

2010年   月

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位（盖章） |  |  |  |  |  |
| 总投资 | 万元 | 当年计划投资 | 万元 | 其中： 设备投资 | 万元 |
| 1- 月累计完成投资 | 万元 |  | 其中：设备投资 | 万元 |  |
| 目前进度： |  |  |  |  |  |
| 项目建设中存在的问题和困难： |  |  |  |  |  |

法人代表签字：           填报人：               电话：