湖塘镇2006年拆迁工作任务分解表

我镇2006年拆迁工作任务繁重，为了保证拆迁工作的顺利进行，充分发挥各级、各部门的工作积极性，现将拆迁项目分解、责任分工明确如下：

| 组号 | 分管领导 | 工作组成员 | 责任 区域 | 拆迁项目 | 安置区地点 | 计划完成时间 | 拆迁公司 | 土管所联系人 | 土地整理公司联系人 | 拆迁办 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 组 | 殷宪荣（组 长） 莫中贤（副组长） | 周建林、沈秀芳、莫茹萍、 郑勇军、林建平、恽怡瑾、 | 东升 江村庵 杨区 东新 三勤 | 运河 |  | 结转项目2006年3月25日 | 常州市基建拆迁有限公司 项目负责人：邵一新（6577288） 王 斌、胡思俭 | 张 辉 （6060095）张建中 | 周 军 （8483397） 毛 健 （5787560） | 吴建成 （5786705、6577707） |
|  |  |  |  | 青洋路 |  | 结转项目2006年3月25日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纺织工业园二期 | 采菱家园 | 2006年3月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人民东路（凤凰路至遥观） |  | 2006年4月底前 |  |  |  |  |
| 第 二 组 | 陆秋明（组 长） 吴 鲲（副组长） 朱佳莉（副组长） | 张洪达、杨鹤兴、胡建坤、 张仕新、庄明清、吴敏锋、 贺才云、徐伟文 | 长虹 东华 | 湖塘纺织城 | 长虹安置区 | 结转项目2006年3月底前 | 常州市基建拆迁有限公司 项目负责人：李正伟、张志洪、朱哲峰、何雅娟、彭健飞 | 张 辉 （6060095）张建中 | 周 军 （8483397） 毛 健 （5787560） | 壮岳明 （5786703） |
|  |  |  |  | 夏城路 |  | 结转项目2006年4月底前 |  |  |  |  |
| 第三组 | 沈元明（组长） 许锡刚（副组长）史天新（副组长） | 史乾洪、钱志强、李浩兴、 周玉萍、冯鸣东、金建安、 沈小飞、王炎东、戚进元 | 小留 张家村 | 行政中心南地块 | 小留安置区 | 结转项目2006年4月底前 | 常州市武精房屋拆迁有限公司 项目负责人：王立明、 史 纪、万瑞俊、肖美成、 张 强、蒋伟陵 | 张 辉 （6060095）张建中 | 周 军 （8483397） 毛 健 （5787560） | 周伯明（6577707） |
|  |  |  |  | 小留安置区一期厂房 | 小留安置区 | 2006年4月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 武南路（夏城路至武宜路） | 小留安置区 | 2006年5月底前 | 常州市联强房屋拆迁有限公司 项目负责人：叶忠大 |  |  |  |
| 第 四 组 | 许岳兴（组长） 朱国元（副组长） | 谭志新、张秀德、王小珍、 王浩荣、许中元、王焕根、 周国伟 | 何留 湾里 华家 淹城 马家巷 聚湖 | 广电中心西侧 | 府北安置区 | 2006年6月底前 | 常州市武精房屋拆迁有限公司 项目负责人：王立明、刘金法、黄 菊、黄徐武、 巢伟华、陆 晶 | 张 辉 （6060095）凌国兴 | 高东良（6566277） 胡震宇 （5515114） | 周伯明（6577707） |
|  |  |  |  | 红星染整厂 |  | 2006年6月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 淹城路 |  | 结转项目2006年3月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 淹城中学 | 淹西安置区 | 结转项目2006年3月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 虹西路（武宜路至淹城路） |  | 2006年6月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金鸡西路（淹城路至北建） |  | 2006年5月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定安西路（社桥至武宜南路） |  |  |  |  |  |  |
| 第 五 组 | 李文平（组长） 徐 伟（副组长） | 金建荣、陈志金、崔须剑、 梅国荣、华国成、虞亚良、 钱勤东、徐 烨 | 聚湖 烈帝 湖塘 | 运河 |  | 结转项目2006年3月25日 | 常州市武精房屋拆迁有限公司 项目负责人：赵益华、许汉中、刘 杰、高志洪、杨玉红 | 张 辉 （6060095）凌国兴 | 高东良（6566277） 胡震宇 （5515114） | 周伯明 荣华胜（6577707） |
|  |  |  |  | 聚湖安置区 |  | 结转项目2006年3月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳湖大桥 | 聚湖安置区 | 2006年3月15日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳湖广场 |  |  | 常州市中柏房屋拆迁有限公司 项目负责人：邵伯其 常州市联合房屋拆迁有限公司 项目负责人：沈建新 |  |  |  |
| 第 六 组 | 储小平（组长） 裴晓冬（副组长） | 王文华、刘国范、李新荣、 壮国良、吕 娟、马志丹 顾宏亮、钱腊琴 | 小庙 老坝 | 运河 |  | 结转项目2006年3月25日 | 常州市基建拆迁有限公司 项目负责人：李正伟 | 张 辉 （6060095）凌国兴 | 高东良（6566277） 胡震宇（5515114） | 周伯明 荣华胜（6577707） |
|  |  |  |  | 小庙地块 |  | 2006年4月底前 |  |  |  |  |
| 第 七 组 | 谈伟新（组长） 杜江帆（副组长） | 姚庆方、郑庆方、何国平、 许忠兴、管建全、闵 成、 臧维香 | 降子 湖塘 花园 | 常武路二侧 | 金鸡安置区 | 2006年5月底前 | 武进建设房屋拆迁有限公司 项目负责人：郭小明、金文魁、曹小明、王 颖 | 张 辉 （6060095）凌国兴 | 高东良（6566277） 胡震宇（5515114） | 周伯明（6577707） |
|  |  |  |  | 金鸡安置区 | 金鸡安置区 | 2006年3月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运河 |  | 结转项目2006年3月25日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚湖路（武宜路至常武路） | 金鸡安置区 | 2006年6月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 花东路（金鸡路至东方路） |  |  |  |  |  |  |
| 第 八 组 | 殷忠兴（组长） 羊 震（副组长） | 贾国建、张 桔、朱焕松、 崔济安、盛小松、郭 华 | 东华 大华 龙潭 | 汽车交易城 | 大巷安置区 | 2006年6月底前 | 武进建设房屋拆迁有限公司 项目负责人：郭小明 常州市基建拆迁有限公司 项目负责人：蔡小建 | 张 辉 （6060095）张建中 | 高东良（6566277） 胡震宇（5515114） | 周伯明（6577707） |

注：夏雷地块（淹城大桥）工作组组长：王晓剑；副组长：朱优达、盛焕兴；组员：壮岳明、周伯明、吴建成、荣华胜。拆迁公司由武进区拆迁办公室负责安排。