武进区2023年第二批政府投资项目建设计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 | 2023年 计划投资 | 2023年 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教育局 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南田第二幼儿园新建工程 | 规划用地15亩，总建筑面积13494平方米。建设1所12班幼儿园，同步实施环境 、道路及水电气等设施。 | 2023-2024 | 10015 | 4600 | 开工 |
| 二、公安局 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S58沪常高速监控系统新建工程 | 建设覆盖S58沪常高速监控系统，同步对勤务指挥室进行信息化改造。 | 2023 | 374 | 374 | 竣工 |
| 三、住建局 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 武进区新天地公园、莱蒙公园、文慧园基础设施改造提升工程 | 对新天地公园、莱蒙公园内的木栈道、水洗石园路、塑胶场进行改造，面积约1.31万平方米；对文慧园公厕立面改造，更换新天地公园、文慧园垃圾桶200只，实施灯光亮化等配套工程。 | 2023 | 549.9 | 549.9 | 竣工 |
| 4 | 新腾路（永胜中路—滆湖中路）新建工程 | 道路长354米，红线宽24米，设置桥梁2座。 | 2023-2024 | 5878 | 2100 | 主体施工 |
| 5 | 淹南地块配套设施建设工程 | 道路长955.7米，对两侧人行道板、绿化等提升改造，铺设花岗岩道板5800平方米。新建跨径20米桥梁1座，部分道路渠化及路面出新，永胜路北侧400米高压线入地。实施淹南3号地块（延政大道南侧）景观改造。 | 2023-2024 | 4057.1 | 3100 | 主体施工 |
| 6 | 火炬路（中华河-滆湖路）新建工程 | 道路长327米，红线宽24米，城市次干路，双向两车道。 | 2023-2024 | 3091.6 | 1600 | 主体施工 |
| 7 | 星火路（中华河-滆湖路）新建工程 | 道路长294米，红线宽30米，城市次干路，双向四车道。 | 2023-2024 | 3259.5 | 1800 | 主体施工 |
| 8 | 湖滨北路（312国道-聚湖西路）新建工程 | 道路长1157米，红线宽30米，城市次干路，双向四车道。 | 2023-2024 | 14176.8 | 6700 | 主体施工 |
| 9 | 淹桥浜路（聚湖西路-贺家路）新建工程 | 道路长248米，红线宽24米，城市支路，双向两车道。 | 2023-2024 | 2713.2 | 1200 | 主体施工 |
| 10 | 蒋公路（312国道-聚湖西路）新建工程 | 道路长760米，红线宽26米，城市支路，双向四车道。 | 2023-2024 | 7156.1 | 3600 | 主体施工 |
| 11 | 漕溪路（湖滨北路-聚湖西路）新建工程 | 道路长346米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。 | 2023-2024 | 2514.7 | 1200 | 主体施工 |
| 12 | 东宝路（聚湖西路-贺家路）新建工程 | 道路长323米，红线宽24米，城市次干路，双向四车道。 | 2023-2024 | 2777.8 | 1350 | 主体施工 |
| 13 | 支路一（聚湖西路-支路二）新建工程 | 道路长228米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。 | 2023-2024 | 1548 | 790 | 主体施工 |
| 14 | 支路二（东宝路-淹城北路）新建工程 | 道路长499米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。 | 2023-2024 | 3392.6 | 1650 | 主体施工 |
| 15 | 规划道路（G312-金鸡路）新建工程 | 道路长366.8米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。 | 2023-2024 | 2233.8 | 1400 | 主体施工 |
| 16 | 2023年度区管道路人行道道板改造工程 | 对滆湖路（常武路-夏城路）、火炬路（长虹路-广电路）、定安路（社桥-武宜路）、运南路（长沟路-金鸡路）、永胜路（东宝路-淹城路、新秀路-凤林路）5条道路人行道进行改造，总长约4.7公里。 | 2023 | 1980.7 | 1980.7 | 竣工 |
| 17 | 规划道路（永胜中路-滆湖中路）新建工程 | 道路长315.8米，红线宽16米，城市支路，双向两车道；新建跨规划大寨河桥梁1座，跨径25米，总长29.74米，总宽16.6米。 | 2023-2024 | 2883.1 | 1000 | 主体施工 |
| 四、城管局 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 夹山生活垃圾填埋场2#调节池改造飞灰库工程 | 将夹山生活垃圾填埋场2#调节池改建为飞灰填埋库。新建飞灰填埋库占地面积约11640平方米。 | 2023 | 1095.4 | 1095.4 | 竣工 |
| 19 | 夹山填埋场临时垃圾中转站修缮工程 | 修缮改造面积442平方米，主要包括屋顶维修、内部装修，新增一套沉淀池、两套水平直压式垃圾压缩机。同步实施道路、雨污水管道改造等。 | 2023 | 290 | 290 | 竣工 |
| 五、水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 武进区淹南地块水系整治提升工程 | 包括小留河西侧绿化、新开兴隆河及两侧绿化、新建桥梁、大寨河北侧新建护岸及绿化、市政配套等。河道整治工程总长2600米、绿化总面积9万平方米，新建桥梁1座。 | 2023-2024 | 17321 | 16000 | 主体完工 |
| 21 | 武进区太湖新一轮生态清淤工程一期工程 | 采用环保清淤，清淤面积约3.74平方公里，清淤量约151万立方米。 | 2023-2024 | 30675.1 | 15000 | 完成100万立方米 |
| 22 | 武进区智慧水利数字化平台项目 | 构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系，建设水利工程领域数字孪生场景。 | 2023-2024 | 1275 | 300 | 开工 |
| 六、卫健局 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 武进人民医院电子病历信息化项目 | 建设无纸化病案、病案翻拍、全院检查预约、全院输血流程管理、康复管理系统、闭环管理、电子病历评估系统为主的电子病历应用功能。 | 2023-2024 | 695 | 208.5 | 完成部分改造升级 |
| 24 | 武进人民医院互联互通信息化项目 | 建设危急值交互、电子签名、医务管理、质量指标管理、运营数据中心、集成平台、闭环管理为主的的四级项目。 | 2023-2024 | 807 | 242 | 完成部分改造升级 |
| 七、医保分局 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 常州市医疗保障局武进分局办公大楼信息化建设项目 | 建设信息设施系统、公共安防系统、多功能会议扩声系统、机房工程（UPS、防雷接地、微模块机柜）及综合管网系统。 | 2023 | 300 | 300 | 竣工 |
| 八、文体广旅局 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2023年武进区第二批口袋体育公园提升工程 | 改造建设富克斯广场等9处口袋化育公园，改造总面积约6276平方米，同步实施附属配套设施。 | 2023 | 350 | 350 | 竣工 |
| 九、机关事务管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 县北新村老旧公房加固改造工程 | 对县北新村尚留有区政府产权的17幢（排）政府公房（包括2幢五层集体宿舍、15排家属平房宿舍），总建筑面积约7900平方米老旧危房进行加固改造。 | 2023-2024 | 1800 | 1000 | 开工 |
| 十、高新区 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 武进国家高新区新能源产业基础设施配套工程 | 新建道路3条，全长2807米，新建桥梁1座，新建河道1条，长1156米，同步实施配套管网、绿化等附属工程。 | 2023-2024 | 33495.6 | 5000 | 开工 |
| 29 | 庙桥集镇更新改造工程（一期） | 实施教育路（庙前路-东环路）改造提升，长480米，宽16米，内容包括路面改造、杆线入地、景观提升等。 | 2023-2024 | 750 | 550 | 主体施工 |
| 十一、西太湖 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 洮滆片区孟津河生态治理—场北河河道疏浚及生态提升一期工程 | 建设内容主要包括河道工程、驳岸工程、水环境治理、生态修复、生物多样性提升工程等。 | 2023-2027 | 35000 | 9200 | 完成西岸工程量的20% |
| 31 | 锦泰路（平江路-百胜物流）雨污水管新建工程 | 雨水管长292米，管径DN600-DN1200；污水管长289米，管径DN400。 | 2023 | 281.8 | 281.8 | 竣工 |
| 32 | 西太湖泵站改造工程 | 对祥云路泵站、果香路泵站、东方南路泵站设备进行维修改造。 | 2023 | 256.9 | 256.9 | 竣工 |
| 33 | 常州西太湖科技产业园数字政务平台升级改造项目 | 构建统一基础平台，对上实现与市、区一级对接，对下提供相关接口。升级改造西太湖协同工作系统，扩展流程及功能。升级改造企业管理系统，追加宗地企业管理，优化企业评价体系以及建立政策兑现全流程线上办理功能。新建政府投资类项目系统、项目推进管理系统、招商管理系统。 | 2023 | 139 | 139 | 竣工 |
| 34 | 常州市武进区机关幼儿园星湖实验园改造工程 | 实施大厅及专用室装修改造面积1523平方米、室外场地改造面积3425平方米、星光剧场装修改造面积593平方米。同步实施水电气、消防、智能化等配套设施。 | 2023 | 998 | 998 | 竣工 |
| 35 | 塔下社区健身广场提升改造工程 | 对塔下社区健身广场进行提升改造，设置红事房、白事房、活动室、菜场、健身室等。 | 2023 | 380 | 380 | 竣工 |
| 36 | 滆湖科技幼儿园卫生间改造工程 | 对滆湖幼儿园24个教室卫生间进行改造，改造面积240平方米，实施内部设施、漏水、老化部分翻新。 | 2023 | 198 | 198 | 竣工 |
| 十二、礼嘉镇 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 常州市武进区机关幼儿园政平分园新建工程 | 规划用地10062平方米，总建筑面积8273平方米，建设1栋3层综合楼及门卫，配套实施环境绿化、道路车位及水电气等。 | 2023-2024 | 3700 | 1800 | 主体完工 |
| 38 | 礼嘉镇爱国主义教育基地建设工程 | 总建筑面积400.8平方米，建设纪念馆、广场，同时配套建设停车位，进出道路，绿化等。 | 2023 | 672.5 | 672.5 | 竣工 |
| 十三、前黄镇 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 前黄镇Y003前杨线路面改造工程 | 改造路段全厂2515米，宽6米。 | 2023 | 319.6 | 319.6 | 竣工 |
| 十四、湟里镇 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 湟里镇新时代文明实践所（党群服务中心）装修改造工程 | 装修改造面积1766平方米，其中一层931平方米，二层835平方米。内容包括室内装饰工程、室内水电工程、智能化系统、空调工程等。 | 2023 | 265 | 265 | 竣工 |
| 十五、嘉泽镇 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 嘉兴路（延政大道-茶泽街）综合整治工程 | 改造道路长1420米，同步实施管线、照明、绿化、交通设施、建筑外立面改造及配套设施等。 | 2023-2024 | 3799.4 | 2800 | 主体施工 |
| 42 | 钦风路（延政西大道-环湖北路）新建工程 | 新建道路长769.8米，红线宽27米。同步实施雨水、污水、给水等管线及交通设施、照明、绿化等。 | 2023-2024 | 4861.5 | 961 | 开工 |
| 43 | 新孟河（嘉泽镇）沿线支浜排口综合整治示范工程（二期工程） | 对成章集镇片区开展提质增效达标区建设，新建污水管1.9公里、雨水管0.32公里，对章庄浜约1631米实施清淤及生态修复，对成章河流域沟圩河、寸沟河、牛汊坝等进行清淤及生态修复。 | 2023-2024 | 3000 | 500 | 开工 |