武进区2024年第一批政府投资项目建设计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 | 2024年 计划投资 | 2024年 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机关事务管理中心 |  |  |  | 1800 | 1800 |  |
| 1 | 常州市天宁区县北新村危房加固改造工程 | 对县北新村17 幢（排）政府公房进行危房加固改造，涉及房屋 336 间，改造面积约 7900 平方米。 | 2024 | 1800 | 1800 | 竣工 |
| 二、教育局 |  |  |  | 30015 | 21500 |  |
| 2 | 南田第二幼儿园新建工程 | 规划用地15亩，总建筑面积13494平方米。建设1所12班幼儿园，同步实施环境 、道路及水电气等设施。 | 2023-2024 | 10015 | 8000 | 竣工 |
| 3 | 常高职新建实训楼工程 | 总用地面积26114平方米，新建综合实训大楼，建筑面积12500平方米，同步实施绿化、道路及水电气等设施。 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 主体施工 |
| 4 | 武实小古方路校区改造提升工程 | 对武实小古方路校区进行改造，同步实施环境绿化、道路及水电气等配套设施。 | 2024-2025 | 5000 | 3500 | 主体完工 |
| 三、人社局 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 5 | 武进人力资源网升级改造 | 现网站数据和功能全部迁至常州政务云，并实现网站整体安全可控，满足最新的网络安全政策、安全形势需求。 | 2024 | 100 | 100 | 竣工 |
| 四、住建局 |  |  |  | 106458 | 89267 |  |
| 6 | 新腾路（永胜路—滆湖路）工程 | 道路长354米，红线宽24米，设置桥梁2座。 | 2023-2024 | 4932 | 3132 | 竣工 |
| 7 | 淹南地块配套设施建设工程 | 道路长955米，对人行道板、绿化等提升改造。新建跨径20米桥梁1座，部分道路渠化及路面出新，永胜路北侧高压线入地。实施淹南3号地块景观改造。 | 2023-2024 | 4059 | 959 | 竣工 |
| 8 | 火炬路（中华河-滆湖路）工程 | 道路长327米，红线宽24米，城市次干路，双向2车道。 | 2023-2024 | 2323 | 1443 | 竣工 |
| 9 | 星火路（中华河-滆湖路）工程 | 道路长294米，红线宽30米，城市次干路，双向4车道。 | 2023-2024 | 2334 | 1414 | 竣工 |
| 10 | 湖滨北路（312国道-聚湖西路）工程 | 道路长1157米，红线宽30米，城市次干路，双向4车道。 | 2023-2024 | 9551 | 6035 | 竣工 |
| 11 | 淹桥浜路（聚湖西路-贺家路）工程 | 道路长248米，红线宽24米，城市支路，双向2车道。 | 2023-2024 | 2056 | 1398 | 竣工 |
| 12 | 蒋公路（312 国道-聚湖西路）工程 | 道路长760米，红线宽26米，城市支路，双向2车道。 | 2023-2024 | 5462 | 3549 | 竣工 |
| 13 | 漕溪路（湖滨北路-聚湖西路）工程 | 道路长346米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。 | 2023-2024 | 1802 | 1161 | 竣工 |
| 14 | 东宝路（聚湖西路-贺家路）工程 | 道路长323米，红线宽24米，城市次干路，双向2车道。 | 2023-2024 | 2140 | 1415 | 竣工 |
| 15 | 支路一（聚湖西路-支路二）工程 | 道路长228米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。 | 2023-2024 | 1175 | 758 | 竣工 |
| 16 | 支路二（东宝路-淹城北路）工程 | 道路长499米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。 | 2023-2024 | 2621 | 1741 | 竣工 |
| 17 | 规划道路（G312-金鸡路）新建工程 | 道路长366.8米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。 | 2023-2024 | 2228 | 1487 | 竣工 |
| 18 | 规划道路（永胜中路-滆湖中路）工程 | 道路长315.8米，红线宽16米，城市支路，双向2车道；新建跨规划大寨河桥梁1座。 | 2023-2024 | 2883 | 1883 | 竣工 |
| 19 | 贺家路（东龙北路-淹城北路）工程 | 道路长1212米，红线宽16米，城市支路，双向2车道。 | 2024 | 6876 | 6876 | 竣工 |
| 20 | 聚湖西路（老武宜运河-蒋公路）工程 | 道路长2542米，红线宽40米，城市主干路，新建桥梁2座。 | 2024 | 40735 | 40735 | 竣工 |
| 21 | 金鸡路（老武宜运河-湖滨北路）工程 | 道路长310米，红线宽24米，城市次干路，双向4车道。 | 2024 | 2138 | 2138 | 竣工 |
| 22 | 大通西路（东龙路-淹桥浜路）工程 | 道路长357米，红线宽24米，城市次干路，双向4车道。 | 2024 | 3213 | 3213 | 竣工 |
| 23 | 2024年度区管道路人行道道板改造工程 | 对长虹路、夏城路、东宝路、火炬路等部分路段人行道板进行整体改造，总改造面积约6万平方米。 | 2024 | 1200 | 1200 | 竣工 |
| 24 | 2024年度武进城区桥梁专项维修工程 | 对众恒大桥、东华桥、武南河桥、长沟河桥等9座桥梁进行专项维修，更换武进大桥、阳湖大桥锈蚀栏杆约3.3公里。 | 2024 | 280 | 280 | 竣工 |
| 25 | 2024年城区绿化提升工程 | 建设口袋公园、绿化景观特色路、立体绿化等提升城区绿化建设水平。 | 2024 | 650 | 650 | 竣工 |
| 26 | 武进新天地公园设备改造提升工程 | 对新天地喷泉、大屏幕、景观灯光与照明等设施进行整体提升改造。 | 2024 | 250 | 250 | 竣工 |
| 27 | 淹南地块小学南侧桥梁 | 新建跨越规划大寨河桥梁1座，跨径25米，总长30米，总宽16.6米，配套建设非机动车道约60米。 | 2024 | 550 | 550 | 竣工 |
| 28 | 古方路（龙舫路-湖滨路）新建工程 | 道路长552米，红线宽24米，新建桥梁1座，长20米。 | 2024 | 7000 | 7000 | 竣工 |
| 五、交通局 |  |  |  | 785000 | 90000 |  |
| 29 | 长三角一体化南环线（花海大道-湖滨路）工程 | 实施南环线（花海大道-湖滨路），长约16.2公里，城市快速路标准。 | 2024-2026 | 300000 | 10000 | 完成前期工作争取开工 |
| 30 | 常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程——花海大道（延政西路-湟村线） | 包含农村产业融合发展中心、江南花都产业园改造提升及配套设施提升工程，其中配套设施花海大道（延政西路—湟村线）长9.9 公里，一级公路标准。 | 2022-2026 | 485000 | 80000 | 主体施工 |
| 六、水利局 |  |  |  | 346141 | 103862 |  |
| 31 | 洮滆片区（武进）水环境综合整治工程 | 开展雪堰、礼嘉、前黄、牛塘、洛阳、湟里、嘉泽7个镇水环境整治。主要建设污水支管网约1080公里，配套建设污水提升泵站及处理设施，整治河道约13公里。 | 2022-2025 | 167429 | 43500 | 基本完工 |
| 32 | 武进区雨污水系统及水环境提升一期工程 | 新改建雨水管10公里，改造雨水泵站2座，建设初期雨水调蓄池，实施约75个小区雨污水管网排查改造，建设城区湿地系统，开展乡镇集镇区排水管网排查整治等。 | 2024-2026 | 137000 | 24000 | 主体施工 |
| 33 | 孟津河整治加固工程 | 孟津河士桥段堤防加固改造长度约500米。 | 2024 | 600 | 600 | 竣工 |
| 34 | 常州市武进区太湖水环境整治工程 | 工程采用环保清淤，清淤量约200万立方米。 | 2024-2025 | 40000 | 35000 | 完成总工程的90% |
| 35 | 遥观南、遥观北枢纽进出水池及上下游河道清淤工程 | 遥观南、遥观北枢纽进出水池及上下游河道清淤。 | 2024-2025 | 500 | 150 | 主体施工 |
| 36 | 城湾水库（塘坝）除险加固工程 | 实施城湾水库坝顶改造，新建挡浪墙、沥青路、拆建上游护坡、新增高压旋喷桩防渗墙、排水沟、巡查便道、扩建溢洪道、新增消力池、拆建放水涵洞1座，完善监测及管理设施。 | 2024 | 612 | 612 | 竣工 |
| 七、卫健局 |  |  |  | 122673 | 25600 |  |
| 37 | 常州市武进人民医院南院二期扩建工程 | 用地约8万平方米，建筑面积约12万平方米，新增床位1000张，同步实施停车位、水电、气等设施；对原工程部分设施进行适应性改造，改造面积2.5万平方米。 | 2022-2024 | 120000 | 25000 | 竣工 |
| 38 | 武进区疾病预防控制中心实验室改造 | 对中心九楼、十楼、十一楼实验室进行优化改造，对中心现有老旧设备进行更新，新增部分设备，建立实验室内部信息化管理系统。 | 2024-2025 | 2673 | 600 | 实验室改造基本完成 |
| 八、自然资源和规划分局 |  |  |  | 1950 | 870 |  |
| 39 | 常州市武进区林业科技发展中心续建项目 | 项目建设内容主要包括土方、特种竹研究推广、森林防火防护、道路及场地、市政以及景观绿化提升等工程。 | 2023-2024 | 1500 | 600 | 竣工 |
| 40 | 武进城区综合交通模型 | 按交通规划、建设和管理相关要求，建设一套能反映武进城市交通发展趋势，功能实用、技术可靠的城区综合交通模型。 | 2024-2025 | 450 | 270 | 完成70% |
| 九、高新区 |  |  |  | 228130 | 98759 |  |
| 41 | 白鱼庙浜(南湖河-前寨路）工程剩余白鱼庙浜(凤林路-前寨路） | 全长约3127米,开口宽21米,底宽15米。 | 2021-2024 | 9252 | 1900 | 竣工 |
| 42 | 龙运路（新启路-夏城南路）工程 | 用地面积8300平方米,道路长511米，宽16米。 | 2022-2024 | 1635 | 620 | 竣工 |
| 43 | 寨桥园区二号路（龙江路-盛家路）工程 | 用地面积13629平方米,道路长538米，宽24米。 | 2022-2024 | 2370 | 1100 | 竣工 |
| 44 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级八期工程 | 用地面积131153平方米,道路长2170米,宽60米,随路同步建设配套管网、绿化等附属工程。 | 2023-2024 | 30000 | 25000 | 竣工 |
| 45 | 镜湖路（常武路-夏城路）道路工程 | 用地面积47570平方米,道路长1150米，宽40米，沿线设置桥梁2座，随路同步建设管网、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 12730 | 5750 | 一期竣工 |
| 46 | 武进国家高新区新能源产业基础设施配套工程 | 新建道路3条，全长2807米，新建桥梁1座，新建河道1条，长1156米，同步实施配套管网、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 33496 | 14150 | 主体施工 |
| 47 | 高新区北区老旧小区改造工程 | 改造古方新村、轻工小区、阳湖小区等9个小区共10个片区。涉及建筑面积27.3万平方米。 | 2022-2024 | 6988 | 3000 | 竣工 |
| 48 | 常州市武进高新区星湖广场小学新建项目 | 用地面积约35.2亩，总建筑面积约2.55万平方米，新建6轨36班。 | 2022-2024 | 16375 | 2153 | 竣工 |
| 49 | 高新区北区公园项目 | 用地面积约125934平方米，新建绿化、景观、配套功能用房等。 | 2023-2025 | 49966 | 17966 | 部分竣工 |
| 50 | 南淳家苑四期保障性经济适用房工程 | 用地面积35029平方米,建筑面积8.96万平方米,建设多层、高层住宅及配套建筑, 同步实施环境绿化、停车场、道路及水、电等配套设施。 | 2021-2024 | 41448 | 16500 | 竣工 |
| 51 | 万塔片区雨污分流工程 | 万塔村窑上、堰上、万塔街、渡船村民小组截流改雨污分流。 | 2024 | 800 | 800 | 竣工 |
| 52 | 龚家幼儿园北侧规划道路工程 | 道路长114米，宽16米，城市支路。 | 2024 | 440 | 440 | 竣工 |
| 53 | 理想三基地丁舍浜桥梁工程 | 新建一孔20米跨径桥梁，宽16米，桥梁两侧各10米接线。 | 2024 | 580 | 580 | 竣工 |
| 54 | 武进国家高新区新能源产业基础设施配套二期工程 | 用地面积56021平方米，道路长1360米，宽40米，跨永安河设置桥梁1座。 | 2024-2025 | 15550 | 5000 | 基础施工 |
| 55 | 武进高新区人民医院庙桥分院改建项目 | 新建5层综合楼约4500平方米及配套停车场、道路、绿化等基础设施。 | 2024-2025 | 4500 | 1800 | 主体施工 |
| 56 | 凤栖路与丁舍浜西北角地块受污染区域应急处置工程 | 凤栖路与丁舍浜西北角地块，占地面积约4326平方米，对污染土壤进行应急处置。 | 2024 | 2000 | 2000 | 竣工 |
| 十、西太湖 |  |  |  | 771690 | 208663 |  |
| 57 | 江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程 | 建设智慧化互联互通基础设施约7.7公里，同步建设雨水管19.8公里、污水管8.82公里、供水管16公里、通讯管线11.9公里、供电管线15.6公里、燃气管线16.5公里,迁改高压线杆11.5公里。 | 2023-2025 | 405000 | 83500 | 完成总工程的70% |
| 58 | 长程路（锦平路-锦华路）新建工程 | 道路长443米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。 | 2023-2024 | 2500 | 1750 | 竣工 |
| 59 | 长泽路（嘉轩-腾龙路）新建工程 | 道路长约445米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。 | 2023-2024 | 2900 | 2030 | 竣工 |
| 60 | 锦帆路（长塘路-长泽路）新建工程 | 道路长343米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。 | 2023-2024 | 1500 | 1050 | 竣工 |
| 61 | 长顺河（扁担河-锦程河）新建工程 | 长约1490米，宽20米，项目包括锦华路桥梁改造一座，节制闸一座，DN1650雨水管等。 | 2023-2024 | 8190 | 5733 | 竣工 |
| 62 | 洮滆片区孟津河生态治理—场北河河道疏浚及生态提升一期西岸工程 | 建设内容主要包括河道工程、驳岸工程、水环境治理、生态修复、生物多样性提升工程等。 | 2023-2024 | 20000 | 12000 | 竣工 |
| 63 | 南医大常州医疗健康科技园一期工程 | 用地面积332亩，建筑面积20.8万平方米，主要建设实验实训楼、产教研发楼、体育健身馆、综合楼、创新创业中心、公寓楼、国际交流中心等。 | 2023-2025 | 329000 | 100000 | 主体封顶 |
| 64 | 腾龙路输电工程配套用房工程 | 用地面积4028平方米，建筑面积3518平方米。主要建设配电装置楼、辅助用房与泵房、消防水池及事故油池，同步实施道路、水、电等设施。 | 2024 | 2600 | 2600 | 竣工 |
| 十一、绿建区 |  |  |  | 759503 | 180000 |  |
| 65 | 江苏理工学院武进绿建区协同创新园 | 用地面积2055亩，总建筑面积82万平方米。主要建设教学培训楼、实验研发楼、图书馆、实训楼、行政楼、会议中心、创业创新中心，配套建设宿舍、食堂、体育健身中心、综合服务用房等，同步实施水系调整、水电气、信息等配套设施。 | 2022-2026 | 759503 | 180000 | 单体全部完工，部分装修 |
| 十二、雪堰镇 |  |  |  | 8405 | 4000 |  |
| 66 | 常州市武进区潘家小学改扩建工程 | 扩建总面积15057平方米，主要扩建1幢5层教学楼，同步实施绿化、道路及水、电、气等配套设施；改建工程主要将运动场整体南移25米，新建田径运动场，原足球场硬化处理，铺设人造草坪。 | 2024-2025 | 8405 | 4000 | 主体施工 |
| 十三、前黄镇 |  |  |  | 2600 | 1300 |  |
| 67 | 寨桥自建区二期基础设施配套 | 用地50亩，建设道路、水电气等市政基础设施配套。 | 2023-2025 | 1800 | 500 | 主体施工 |
| 68 | 祝庄自建区基础设施配套 | 用地12亩，规划20户建设12户道路、雨污水、燃气、电力、绿化等配套。 | 2024 | 800 | 800 | 竣工 |
| 十四、洛阳镇 |  |  |  | 20739 | 9739 |  |
| 69 | 洛阳路（武南路-网船桥）提档升级工程 | 对洛阳路（武南路-网船桥）段、东都路（洛阳路-洛阳桥）段进行改造，同步实施管线、道板及3座桥梁桥面系改造。 | 2023-2024 | 2992 | 1992 | 竣工 |
| 70 | 常州市武进区洛阳高级中学改扩建工程 | 用地面积68400平方米，建筑面积27552平方米。同步实施道路、绿化、管线等。 | 2023-2024 | 16000 | 6000 | 竣工 |
| 71 | 阳光路（永安里路-东陈路）改造工程 | 实施道路白改黑、侧平石更换等，改造道路长1000米，改造面积15100平方米。 | 2024 | 625 | 625 | 竣工 |
| 72 | 洛阳镇小留河（王家滩排涝站—王家滩后底岸八亩头段）圩堤加固工程 | 主要为对小留河沿线1380米范围东岸堤防进行加高加固。 | 2024 | 1122 | 1122 | 竣工 |
| 十五、湟里镇 |  |  |  | 1450 | 1450 |  |
| 73 | 湟里镇夏田桥抢修保通工程 | 对夏田桥进行抢修改造，设置助航设施、桥头引道及交安设施。 | 2024 | 1000 | 1000 | 竣工 |
| 74 | 湟里镇红湖桥重建工程 | 桥梁跨径75米，两侧接线长365米，一般路段宽7米，桥面总宽8米。 | 2024 | 450 | 450 | 竣工 |
| 十六、嘉泽镇 |  |  |  | 16691 | 10059 |  |
| 75 | 新孟河（嘉泽镇）沿线支浜排口综合整治示范工程 | 建设面源削减生态拦截、支浜水环境提升、规范化建设、城镇生活污水排污口规范化整治、精准溯源等工程。 | 2023-2024 | 8629 | 6000 | 竣工 |
| 76 | 钦风路（延政西大道-环湖北路）工程 | 新建道路长769.8米，红线宽27米。同步实施雨水、污水、给水等管线及交通设施、照明、绿化等。 | 2023-2024 | 4862 | 1459 | 竣工 |
| 77 | 武进区夏溪中心幼儿园扩建工程 | 用地面积7.6亩，建筑面积8000平方米，主要建设教学用房、办公用房、食堂、户外活动场及停车场等。 | 2023-2024 | 3200 | 2600 | 竣工 |