省级生态环境保护专项督查反馈意见具体问题整改情况公示一览表

| 问题编号 | 问题描述 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改措施 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 湖塘镇对“散乱污”熟视无睹，地处核心地带的沟南工业集中区内聚集着大量机械加工、注塑等“散乱污”企业，油污遍地、废气直排、垃圾乱堆，区域环境污染十分严重。 | 湖塘镇 | 湖塘镇,区工业和信息化局,武进生态环境局 | （1）2021年12月底前，湖塘镇完成沟南园区内现有企业排查，摸清企业底数及排污现状。 （2）按照“四个一批”的要求，湖塘镇对园区内不符合安全环保要求的企业列出整治计划、倒排时序进度，切实改善区域环境。 （3）区相关部门加大对沟南园区现有企业的执法监管力度，对涉及违法行为依法查处。 | 已完成 |
| 32 | 园区内企业产业层次普遍较低，装备水平较差，没有及时改造升级，且存在大量包装印刷、家具制造、电镀等不符合产业定位的企业。 | 湖塘镇 | 湖塘镇,区工业和信息化局,区发展和改革局,区应急管理局,区市场监管局,区行政审批局,武进生态环境局 | （1）2021年9月底前，湖塘镇完成新一轮印染园区规划及规划环评编制和报批工作。 （2）2021年12月底前，湖塘镇完成印染园区现有企业排查，摸清企业底数及排污现状。 （3）2022年6月底前，湖塘镇对照《常州市印染行业发展规划（2020-2024年）》制定印染园区改造升级方案。 （4）湖塘镇对印染园区内不符合产业定位的企业列出整治计划、倒排时序进度，切实改善区域环境。 （5）区相关部门加大对印染园区现有企业的执法监管力度，对涉及违法行为依法查处。 | 已完成 |