
武进区2026年政府投资项目建设计划
单位：万元
	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	建设年限
	总投资
	2026年计划投资
	2026年建设目标

	一、住建局（3个）
	
	
	11552.71
	6700
	

	1
	贺家路（东龙北路－淹城北路）（结转项目）
	西起东龙北路，东至淹城北路，道路长约1212米，红线宽16米，城市支路，双向两车道。
	2025-2026
	6876
	4000
	竣工

	2
	淹桥浜路（聚湖西路－贺家路）（结转项目）
	北起聚湖西路，南至贺家路，道路长约248米，红线宽24米，城市支路，双向两车道。
	2025-2026
	2055.5
	1200
	竣工

	3
	支路二（东宝路－淹城北路）（结转项目）
	西起东宝路，东至淹城北路，道路长约499米，红线宽18米，城市支路，双向两车道。
	2025-2026
	2621.21
	1500
	竣工

	二、城管局（1个）
	
	
	3443.8
	2643.8
	

	4
	2024年度武进城区生活垃圾转运及终端处理设施改造提升项目（结转项目）
	完成2座转运站生活垃圾压缩设备更新、转运站渗滤液设施安全改造提升、夹山生活垃圾填埋场调节池清淤及库区HDPE覆盖膜更新、夹山生活垃圾填埋场飞灰渗滤液预处理和生活垃圾填埋场消防整改。
	2025-2027
	3443.8
	2643.8
	主体施工

	三、交通局（3个）
	
	
	527907
	90000
	

	5
	常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程——花海大道（延政西路－湟村线）（结转项目）
	包含农村产业融合发展中心、江南花都产业园改造提升及配套设施提升工程，其中配套设施花海大道（延政西路—湟村线）长9.9公里，一级公路标准。
	2022-2026
	315000
	40000
	竣工

	6
	盐泰锡常宜铁路武进南站枢纽工程（结转项目）
	项目总用地面积约39万平方米。一期工程建设集疏运通道，长约5公里，二期工程实施武进南站枢纽主体工程及其配套附属设施。
	2025-2030
	177800
	40000
	主体施工

	7
	青洋路（老342省道－宜兴界）
	新建道路自老342省道至宜兴界段，长约2.1公里，一级公路标准。
	2026-2027
	35107
	10000
	主体施工

	四、水利局（2个）
	
	
	85028.1
	37000
	

	8
	武进城区雨水管网提标改造工程（结转项目）
	城区12条支流支浜实施生态治理，检测修复改造约13.27千米市政雨水管网，新建5座排水闸站，3座翻板闸。
	2025-2028
	58295
	20000
	主体施工

	9
	常州市武进区太湖水环境整治工程2025年度工程（结转项目）
	在竺山湖开展生态清淤，清淤量约100万立方米。
	2025-2026
	26733.1
	17000
	竣工

	五、高新区（7个）
	
	
	46592
	16746
	

	10
	武进国家高新区新能源产业基础设施配套工程（结转项目）
	主要建设完善园区基础设施，新建道路3条，全长约2807米，新建桥梁1座，新建河道1条，长1156米，同步实施配套管网、绿化等附属工程。
	2023-2026
	33496
	7250
	竣工

	11
	龙资路（常武路－夏城路）（结转项目）
	实施范围常武路－永安河西，用地面积25760平方米，道路长1047米，宽24米，断面形式为5米+14米+5米，跨盛利河新建桥梁1座。
	2025-2026
	7100
	3500
	竣工

	12
	龙运路（西湖路－龙华路）
	北起西湖路，东至龙华路，用地面积6210平方米，全长约400米，宽16米。
	2026
	1406
	1406
	竣工

	13
	东环路（东十字河－阳湖东路）道路改造工程
	长约833米，宽约12米，对路面黑色化改造，同步维修更新人行道、雨污水管道、绿化等附属设施。
	2026
	1100
	1100
	竣工

	14
	武进高新区2026年雨污分流工程
	对北区姚家桥片区和南夏墅南湾片区等村庄实施雨污分流。
	2026
	1080
	1080
	竣工

	15
	沿滆南路（武宜运河－盛家路）工程
	用地面积6506平方米，道路长335米，宽18米，断面形式为4米+10米+4米。
	2026
	1430
	1430
	竣工

	16
	南夏墅2026年度社区基础设施及房屋维修
	对南夏墅街道8个安置小区进行基础设施及房屋维修改造，共涉及874幢房屋，2159个单元，25011套，总建筑面积365.3万平方米。改造内容包括屋面防水翻修、路面改造、雨污水管道清理疏通、外墙渗水维修等。
	2026
	980
	980
	竣工

	六、西太湖（5个）
	
	
	400930
	44930
	

	17
	南医大常州医疗健康科技园新建工程二期（结转项目）
	该项目用地面积约130亩，总建筑面积约8600㎡。主要新建1幢医疗健康孵化中心E（8600㎡），同步实施运动场地（21193㎡）、道路管网、水电气及相关智能化基础等配套设施。
	2025-2026
	21000
	10000
	竣工

	18
	江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程（结转项目）
	建设智慧化互联互通基础设施约7.7公里，同步建设雨水管19.8公里、污水管8.82公里、供水管16公里、通讯管线11.9公里、供电管线15.6公里、燃气管线16.5公里，迁改高压线杆11.5公里。
	2023-2026
	375000
	30000
	竣工

	19
	嘉泽变～中吴西太湖变110千伏线路配套工程
	架空土建工程新建铁塔19基，钢管杆11基，电缆辅杆10个，实施灌注桩97根。电缆土建工程新建拉管103米，排管397米，新建直线井5座，转角井7座，三通井1座，上杆电缆沟6处，约77.2米。
	2026
	3600
	3600
	竣工

	20
	长扬路（西太湖大道－祥云路）人行步道及附属设施工程
	对长扬路部分路段进行提升，建设内容包含人行步道、停车场改造、绿化提升、造型景墙、电箱美化、照明、合杆和标识小品等。
	2026
	490
	490
	竣工

	21
	常州市武进区西太湖智慧城市数据云服务中心改造工程
	主要对碧桂园都市森林19栋1-2层进行装修改造，改造面积1308平方米，其中一层改造面积697平方米，二层改造面积约611平方米
	2026
	840
	840
	竣工

	七、中以园（2个）
	
	
	58313
	20325
	

	22
	中以创新园基础设施提档升级一期工程（结转项目）
	一期工程包括市政道路8条，桥梁3座，总长4.057公里；建设兴隆河闸站一座，拓宽河道40896平方米、建设河道驳岸6850米；同步配套管线、路灯、绿化和交通设施等。
	2024-2026
	56988
	19000
	竣工

	23
	菱港南路（南田路－鸣新东路）所涉桥梁工程
	新建菱港南路（南田路－鸣新东路）跨兴隆河桥及跨南田湾人工湖桥共2座规模桥型一致桥梁，桥型为1x25米简支板梁桥，总长26.04米，总宽24.8米。
	2026
	1325
	1325
	竣工

	八、绿建区（1个）
	
	
	759503
	29500
	

	24
	江苏理工学院武进绿建区协同创新园（结转项目）
	项目规划用地面积约2055亩，主要建设产教研究、创业创新等设施，配套建设体育场馆、住宿、停车场等综合服务设施，总建筑面积约84万平方米。同步实施水系调整、水、电、气、网络等配套基础设施。
	2022-2026
	759503
	29500
	竣工

	九、礼嘉镇（1个）
	
	
	992
	500
	

	25
	武进区礼嘉镇腾飞路建设工程项目
	西起源氢地块西侧红线，东至青洋快速路匝道，全长约412米，道路红线宽度16米。
	2026-2027
	992
	500
	主体施工

	十、湖塘镇（1个）
	
	
	1335
	1335
	

	26
	白鱼路（广电东路－向桥路）新建工程
	将现状白鱼路进行改造，全长1.2千米，白改黑面积约14000平方米，完善全线排水及交通安全设施。
	2026
	1335
	1335
	竣工

	十一、前黄镇（1个）
	
	
	1800
	1000
	

	27
	寨桥自建区二期基础设施配套（结转项目）
	用地50亩，建设道路、水电气等市政基础设施配套。
	2025-2026
	1800
	1000
	竣工

	十二、洛阳镇（1个）
	
	
	580
	580
	

	28
	洛阳镇张家坝头浜河道综合整治及水土保持工程
	对张家坝头浜河道进行整治，包括新建木桩护岸、生态砌块护岸，清杂，河道清淤，水系沟通，水土保持提升等。
	2026
	580
	580
	竣工

	十三、湟里镇（1个）
	
	
	680
	280
	

	29
	湟里镇湟里河长丰桥排口整治项目
	对湟里镇湟里河长丰桥两侧3处排口进行截流，同时对金水岸小区进行雨污分流。新建截流泵站3座、雨污管网约3000米。
	2026
	680
	280
	竣工

	十四、嘉泽镇（1个）
	
	
	670
	670
	

	30
	孔家浜及上游服务片区水环境综合提升工程
	对集镇区部分区域进行雨污混接改造。对孔家浜上游进行雨水分流改造及清淤工程。改造孔家浜现状截流泵站，泵站规模扩容至3600立方米/天。新建一座规模10000立方米/天的引水泵站。同步对孔家浜河道岸坡进行整治。
	2026
	670
	670
	竣工


抄送：区委各部委办，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部，区各人民团体。

常州市武进区人民政府办公室               2026年2月9日印发
－ 10 －
－ 9 －

