湖塘镇2004年拆迁工作任务分解表

我镇2004年拆迁工作任务繁重，为了保证拆迁工作的顺利进行，充分发挥各级、各部门的工作积极性，现将拆迁项目分解、责任分工和相关工作要求明确如下：

一、项目分解及责任分工：

| 组号 | 分管领导（组长） | 工作组成员 | 责任区域 | 项目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 沈新锋 莫中贤（副组长） | 周建林、戴东安、沈秀芳、钱志强、郑勇军、林建平、恽怡勤、凌亚华、顾宏亮、贺忠平、张仕新、江凤玉 | 东升 杨区 东新 江村 三勤 | 312国道（大运河） 青洋路 广电东路 武进纺织工业园二期 采菱新村二期 三勤安置区 | 根据上级要求推进 根据上级要求推进 2004年6月底 2004年6月底 2004年8月底 2004年9月底 |
| 第二组 | 陆秋明 | 张洪达、谢一茹、程 勤、程曙清、徐凤娟、李兰芳、杨鹤兴、胡建坤、张寒琴 | 小庙 大华 龙潭 东华 | 大学城实训基地 夏城南路 隔湖东路 永胜路 | 2004年6月底 2004年4月底 2004年4月底 2004年6月底 |
| 第三组 | 沈元明 许锡刚（副组长） | 梅金娣、史乾洪、王林兴、李浩兴、周玉萍、冯明中、金建安、沈小飞、王炎东 | 小留 北庙桥 与宁 | 行政中心南地块 永胜路 小留安置区 经一路 鸣凰工业园二期 淹城公园 | 2004年6月底 2004年6月底 2004年6月底 2004年6月底 2004年6月底 2004年6月底 |
| 第四组 | 吴晓东 陈春兴（副组长） | 周国伟、盛小松、裴晓冬、闵 成、谭志新、张 桔、张志洪、俞燕平 | 淹城 张家坝 华家 何留 湾里 | 淹城公园 淹城路南段 淹城安置区 定安西路 | 2004年6月底 2004年4月底 2004年8月底 2004年6月底 |
| 第五组 | 许岳兴 朱国元（副组长） | 张秀德、管建全、陶春健、徐小英、陆迪云、马志丹、王小珍、王浩荣 | 夏雷 蒋公岸 马家巷 聚湖 周家巷 沙塘岸 | 312国道、大运河 聚湖安置区 淹城路北段 城西工业园 | 根据上级要求推进 2004年8月底 2004年4月底 根据上级要求推进 |
| 第六组 | 李文平 | 金建荣、陈志金、崔须剑、金 媛、梅国荣、华国成、陈建芬、虞亚良、钱勤东、徐 烨 | 烈帝 | 312国道（大运河） | 根据上级要求推进 |
| 第七组 | 储小平 | 王 诚、王国祥、薛习庆、王文华、费小良、刘国范、李新荣、壮国良、吕 娟 | 老坝 湖塘 花园 | 金鸡路 312国道（大运河） 金鸡安置区 | 2004年6月底 根据上级要求推进 2004年9月底 |
| 第八组 | 谈伟新 杜江帆（副组长） | 郑庆芳、何国平、羊 震、费志远、许忠兴、王伟星 | 降子 | 312国道（大运河） 金鸡路 常武路改造 | 根据上级要求推进 2004年6月底 根据上级要求推进 |
| 第九组 | 史天新 徐伟（副组长） | 贾国健、莫茹萍、狄树朝、朱焕松、冯小伟、崔济安、王焕根 | 蒋湾 大巷 | 南田公园 政法广场南地块 大巷安置区 星火路、降子路 常武路改造 | 2004年6月底 2004年6月底 2004年6月底 2004年4月底 根据上级要求推进 |

二、工作要求

1、拆迁安置工作是全镇年内的中心工作任务，全镇各级务必统一思想，提高认识，服从和服务于全镇拆迁工作大局，强力加以推进。

2、2004年我镇拆迁工作实行组长负责制，各项目工作组组长为拆迁范围内所有拆迁项目的第一责任人，必须按照责任分工要求，加大工作力度，抢抓时间进度，确保各项拆迁任务的顺利完成。

3、各项目工作组要根据拆迁工作任务，明确内部责任分工，分解落实任务，完善相关制度，并迅速进入角色开展工作。

4、镇拆迁办要主动与上级有关部门衔接，办理好相关前期手续，各项目工作组的要按照推进时间要求排出工作计划，主动与相关村衔接、配合，改进工作作风，严格工作程序，切实做到依法拆迁。

5、本表作为各项目工作组考核的依据。