| 附件一 湖塘镇农村环境卫生专项整治任务分解表 (一) 村 委 名 称 | 改 水 |  |  | 改 厕 |  |  | 垃 圾 箱 |  |  | 河 塘 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已 改 户 数 | 应 改 户 数 | 完 成 时 间 | 已 改 厕 数 | 应 改 厕 数 | 完 成 时 间 | 已 建 垃圾箱数 | 应 建 垃圾箱数 | 完 成 时 间 | 应 整治 数 | 完 成 时 间 |  |
|  | (户) | (户) |  | (只) | (只) |  | (只) | (只) |  | (条) |  |  |
| 陈 家 | 607 | 520 | 2004.12 | 995 | 40 | 2004.9.10 | 17 | 5 | 2004.9 | 4 | 2004.9 |  |
| 花 园 | 796 | ╱ |  | 705 | 55 | 2004.9.10 | 17 | ╱ | 2004.9 | 3 | 2004.9 |  |
| 降 子 | 885 | ╱ |  | 300 | 45 | 2004.9.10 | 12 | 5 | 2004.9 | 3 | 2004.9 |  |
| 老 坝 | 756 | ╱ |  | 233 | 20 | 2004.10.30 | 30 | 5 | 2004.10 | ╱ | 2004.10 |  |
| 湾 里 | 1053 | ╱ |  | 1048 | 20 | 2004.10.30 | 44 | 10 | 2004.10 | 1 | 2004.10 |  |
| 湖 塘 | 1001 | ╱ |  | 655 | ╱ | 2004.10.30 | 13 | 5 | 2004.10 | ╱ | 2004.10 |  |
| 江村庵 | 329 | ╱ |  | ╱ | ╱ | 2004.12.30 | ╱ | ╱ | 2004.10 | ╱ | 2004.10 |  |
| 大 墩 | 352 | ╱ |  | ╱ | ╱ | 2004.12.30 | ╱ | ╱ | 2004.12 | ╱ | 2004.12 |  |
| 南石桥 | 542 | ╱ |  | ╱ | ╱ | 2004.12.30 | ╱ | ╱ | 2004.12 | ╱ | 2004.12 |  |
| 鸣 凰 | 625 | ╱ |  | 365 | 173 | 2004.12.30 | 15 | 10 | 2004.12 | 6 | 2004.12 |  |
| 小 留 | 326 | ╱ |  | 283 | 27 | 2005.4.30 | 54 | ╱ | 2004.12 | 8 | 2004.12 |  |
| 何 留 | 674 | ╱ |  | 695 | 165 | 2005.4.30 | 78 | 28 | 2004.12 | 3 | 2004.12 |  |
| 烈 帝 | 710 | ╱ |  | 634 | 20 | 2005.9.10 | 19 | ╱ | 2004.12 | 3 | 2004.12 |  |
| 聚 湖 | 280 | ╱ |  | 638 | 37 | 2005.9.10 | 26 | 20 | 2004.12 | ╱ | 2004.12 |  |
| 蒋 湾 | ╱ | ╱ |  | ╱ | ╱ | 2005.9.10 | 33 | ╱ | 2004.12 | 10 | 2004.12 |  |
| 大 巷 | ╱ | 475 |  | 184 | 252 | 2005.9.10 | 5 | 23 | 2004.12 | 13 | 2004.12 |  |
| 长 虹 | 48 | ╱ |  | ╱ | ╱ | 2005.9.10 | ╱ | ╱ | 2004.12 | 55 | 2004.12 |  |
| 北庙桥 | 355 | ╱ |  | 161 | 34 | 2005.9.10 | 1 | 6 | 2004.12 | 5 | 2004.12 |  |
| 小 庙 | 133 | 584 |  | 286 | 226 | 2005.9.10 | 3 | 21 | 2004.12 | 13 | 2004.12 |  |
| 与 宁 | 489 | 120 |  | 190 | 89 | 2005.9.10 | ╱ | 30 | 2004.12 | 6 | 2004.12 |  |
| 小计1 | 9961 | 1699 |  | 7372 | 1203 |  | 367 | 168 |  | 133 |  |  |

2004.7

注：2006年5月底前规划需拆迁村，“三清”工程的整治重点是清理暴露垃圾，建造简易垃圾箱，做到垃圾日产日清。

| 附件一 湖塘镇农村环境卫生专项整治任务分解表 (二) 村 委 名 称 | 改 水 |  |  | 改 厕 |  |  | 垃 圾 箱 |  |  | 河 塘 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已 改 户 数 | 应 改 户 数 | 完 成 时 间 | 已 改 厕 数 | 应 改 厕 数 | 完 成 时 间 | 已 建 垃圾箱数 | 应 建 垃圾箱数 | 完 成 时 间 | 应 整 治 数 | 完 成 时 间 |  |
|  | (户) | (户) |  | (只) | (只) |  | (只) | (只) |  | (条) |  |  |
| 张 家 | 69 | 139 |  | 259 | 65 | 2005.9.10 | 3 | 12 | 2004.12 | 4 | 2004.12 |  |
| 东 升 | ╱ | 412 |  | 109 | 88 | 2005.9.10 | 30 | ╱ | 2004.12 | 33 | 2004.12 |  |
| 沟 南 | ╱ | 76 |  | ╱ | ╱ | 2005.9.10 | ╱ | ╱ | 2004.12 | ╱ | 2004.12 |  |
| 华 家 | ╱ | 370 | 2004.12 | 132 | 150 | 2005.10.30 | 23 | 8 | 2004.12 | 6 | 2004.12 |  |
| 沙塘岸 | ╱ | 325 | 2004.12 | 308 | 36 | 2005.10.30 | 35 | 5 | 2004.12 | ╱ | 2004.12 |  |
| 张家坝 | ╱ | 599 | 2004.12 | 242 | 239 | 2005.10.30 | ╱ | 30 | 2004.12 | 13 | 2004.12 |  |
| 淹 城 | 147 | 819 | 2004.12 | 490 | 104 | 2005.10.30 | 26 | 50 | 2004.12 | 22 | 2004.12 |  |
| 杨 区 | ╱ | ╱ |  | 359 | 107 | 2005.10.30 | 16 | 15 | 2004.12 | ╱ | 2004.12 |  |
| 东 新 | 98 | 609 |  | 223 | 159 | 2005.10.30 | 21 | 3 | 2004.12 | 36 | 2004.12 |  |
| 三 勤 | ╱ | 815 |  | 223 | 561 | 2005.10.30 | 15 | 84 | 2004.12 | 35 | 2004.12 |  |
| 东 华 | ╱ | 885 |  | 158 | 260 | 2005.10.30 | 83 | 53 | 2004.12 | 24 | 2004.12 |  |
| 龙 潭 | ╱ | 415 |  | 129 | 40 | 2005.10.30 | 25 | 25 | 2004.12 | 14 | 2004.12 |  |
| 大 华 | ╱ | 265 |  | 175 | 109 | 2005.10.30 | 4 | 10 | 2004.12 | 14 | 2004.12 |  |
| 周家巷 | ╱ | 550 | 2004.12 | 188 | 436 | 2005.10.30 | 15 | 8 | 2004.12 | 8 | 2004.12 |  |
| 马家巷 | ╱ | 539 |  | 215 | 95 | 2005.10.30 | 13 | 12 | 2004.12 | 23 | 2004.12 |  |
| 蒋公岸 | ╱ | 441 |  | 248 | 174 | 2005.10.30 | 13 | 5 | 2004.12 | 6 | 2004.12 |  |
| 夏 雷 | ╱ | 553 |  | 290 | 227 | 2005.10.30 | 2 | 20 | 2004.12 | 4 | 2004.12 |  |
| 小计2 | 314 | 7812 |  | 3748 | 2850 |  | 324 | 340 |  | 242 |  |  |
| 小计1 | 9961 | 1699 |  | 7372 | 1203 |  | 367 | 168 |  | 133 |  |  |
| 合 计 | 10275 | 9511 |  | 11120 | 4053 |  | 691 | 508 |  | 375 |  |  |

2004．7

注：2006年5月底前规划需拆迁村，“三清”工程的整治重点是清理暴露垃圾，建造简易垃圾箱，做到垃圾日产日清。