湖塘镇工业集中区进区项目评审管理办法

为了进一步发挥工业集中区项目对全镇经济的拉动促进作用，严把项目进区关，规范项目准入程序，真正使一批科技含量高、市场前景广、产品附加值高、节能环保，尤其是“五大产业”工业项目入驻园区，进一步调整优化园区产业结构，提升园区发展规模档次及市场竞争力，经镇党委、政府研究，决定制定《湖塘镇工业集中区进区项目评审管理办法》，具体内容如下：

一、组织领导

镇党委、政府成立项目评审领导小组，具体负责进区项目评审管理工作。

组  长：陆秋明

副组长：王伟华

成  员：韩汉平  王晓剑  贾国建   殷宪荣   吴鲲

二、进区项目申报条件

（一）项目要求：项目应符合国家产业指导目录中鼓励类项目，鼓励发展“五大产业”项目（五大产业是指先进装备制造业，电子信息、新材料、新能源及环保、生物医药及医疗器械等），符合各工业集中区总体规划要求，严格限制盲目投资建设，禁止重污染、高能耗型项目进入工业集中区。

（二）项目规模：内资项目固定资产投资为5000万元以上，投资强度不少于250万元/亩；外资项目注册资本在500万美元以上，投资强度不少于250万元/亩。“五大产业”项目规模可视具体情况适当放宽。

三、评审程序

（一）申请进区的投资项目，须提供投资项目可行性研究报告。

（二）园区办会同各职能部门进行初审，并负责材料报送。

企管站负责内资项目核准、备案，投资方向、市场前景分析及技术改造类项目的核准、备案，工艺流程和经济效益测算。

招商办负责外资项目核准、投资方向及可行性分析。

环保办负责项目环评报告的把关。

财政所负责企业的税收情况和项目产税能力的分析；

土管所负责项目用地预审，审查土地规划情况和用地计划落实情况。

（三）镇评审领导小组对项目进行综合评审。

1、各相关部门按各自职能对项目进行初步审查后，由分管工业的副镇长牵头镇评审领导小组进行项目进区初步意见评审，根据镇评审领导小组综合评审意见最终确定进区项目选址及用地规模。

2、项目经镇评审领导小组同意进区后，各园区办按照基本建设要求，督促企业及时将相关资料提交分管建设的副镇长牵头审查，审查通过后方可进行建筑单位施工图设计。施工图设计方案经审核同意后方可进行施工，工程建设施工要求是有资质的施工单位。擅自建设未经镇评审领导小组审批的建筑物，一律视为违章建筑，由此造成后果由企业自负。

镇评审领导小组对进区的项目建设和用地情况进行督查，未按批准文件或合同约定的内容进行开发建设、使用土地的，镇评审领导小组有权责令改正，拒不改正的，移交有关部门依法查处。进区企业对所取得的土地应按申报项目进行建设，如有改变，需重新申报，经批准后方可建设。

四、适用范围

适用于所有进入镇级工业集中区的投资项目，包括各园区分配给各村的工业用地、三产用地，村级园区项目参照本办法执行，并报镇评审小组备案。

五、其他要求

（一）所有进区项目建设单位不得非法转让、转租土地，对违规者将依法予以严肃处理。

（二）为保护项目单位商业机密，参与评审的单位及个人不得私自对外泄露评审内容。

（三）村级工业园项目建设必须按要求办理相关手续。

（四）环保评估作为项目前置审批，具有一票否决权。

（五）经研究决定同意进区的投资项目，投资者按正常程序申请立项，

在湖塘镇办理工商税务注册等手续，一律不得异地注册登记。

六、本实施意见自发布之日起施行。

七、本意见由湖塘镇工业集中区进区项目评审领导小组负责解释。

附：《湖塘镇进区项目评审表》

二〇〇八年六月十日

附：

湖塘镇进区项目评审表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| 初审意见 |  |  |  |  |  |
| 各职能部门 评审意见 | 企管站 （或招商办） |  |  |  |  |
|  | 环保办 |  |  |  |  |
|  | 财政分局 |  |  |  |  |
|  | 土管所 |  |  |  |  |
|  | 园区办 |  |  |  |  |
| 评审小组综合评审意见 |  |  |  |  |  |
| 评审领导小组组长签署意见 |  |  |  |  |  |