湖塘镇开展“128”工程建设专项行动

暨环境综合整治工作方案

为认真贯彻落实《关于开展“128”环境综合整治专项行动的意见》（武办发〔2008〕92号）文件精神，全面整治环境秩序，改善全镇环境面貌，提升湖塘对外形象，特制订《湖塘镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作方案》，具体内容如下：

一、整治范围

环境综合整治的范围是：“一高”、“二河”、“六路”沿线及全镇各村、社区环境。

“一高”：即南北高架；

“二河”：即永安河（湖塘段）、长沟河；

“六路”：即青洋路、武南路、延政西路、淹城路、长虹路、新312国道。

村庄（社区）环境：全镇各村、社区辖区环境卫生及环境秩序。二、总体要求

通过开展“128”工程建设专项行动和全镇环境综合整治工作，进一步整治环境卫生及环境秩序，完善长效管理措施，提升全镇环境质量，确保全镇“一高”、“六路”沿线两侧要建筑整齐、立面出新、绿化成片、村庄秀美，“两河”要河道畅通、水体洁净、岸坡整洁、岸绿景美。“村庄环境”要卫生整洁、秩序井然、河塘清洁、环境优美。

三、主要内容

（一）“一高”、“六路”环境综合整治

1、建筑物立面出新。“一高”、“六路”两侧200米之内的可视建筑物要按照区制订的标准实行立面出新（标准见附4）。对所涉及的民房，经区道路综合整治指挥部办公室验收符合立面出新要求的，区、镇财政实行定额补贴，不足部分由行政村自行解决，企事业单位立面出新所需资金由各单位承担。

2、拆除违章建筑。对“一高”、、“六路”沿线的违章建筑，要坚决予以拆除。对沿线残墙断壁，原则上要进行拆除。沿线破房、旧房能修整的，要按规定在限定期限内修整和立面出新；不能修整的，要及时拆除，并在原址做好绿化工作。

（二）“二河”环境综合整治

1、河道清淤。全面清淤河道，做到河道畅通无淤积，河中无障碍物（暗坝、鱼簖、沉船），无长期滞留船只。

2、岸线整治。根据河道实际，对局部地段进行护岸。拆除河道沿线违章建筑物、码头、沿岸吊机等，清理河道及岸线垃圾，确保岸坡无乱搭建、乱堆放、建筑及生活垃圾、乱垦乱种和非法侵占河道现象。

3、污水截流。调查河道沿线入河排污口，加快实施污水管网建设，做好污水截流工作。

4、河道两侧绿化。全面梳理河道绿化，及时做好绿化补栽工作，力求区级河道两岸30米范围内能绿则绿、不留空白、不留断点。

5、河道长效管护。切实加强对永安河的长效管理，完善管理考核标准和办法，加强日常督促检查，确保河道管护实效；对于城管局负责的长沟河，要加强督促和协调，提升长效管护效果。

（三）村庄(社区)环境综合整治

1、整治房前屋后。整治村（居）民住宅周边乱堆放、乱搭建、乱吊挂、乱竖标牌，做到屋前净、屋后齐、屋旁清。

2、完善基础设施。取缔村边、路边、河边露天粪坑，完善外来人口集居地公厕设施，垃圾收集房要有门有盖，箱体整洁，周边硬化50公分。

3、取缔无照经营。取缔无证经营废品收购点、拾荒户。取缔镇村道路沿线乱设摊、乱堆放、乱吊挂及乱树标牌等。

4、加强长效管理。进一步加强卫生日常保洁，巩固环境整治成果，对已实行“网格式”的村及社区，强化督查，严格考评，进一步提升保洁质量；对未实行环卫“网格式”的马家巷、蒋公岸等村，要进一步提高管理标准，强化管理措施，切实抓好日常保洁，确保整治成效。

四、组织机构及职责分工

为顺利推进“128”工程建设专项行动和全镇环境综合整治工作，确保各项整治任务顺利完成，镇成立“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作领导小组。由王伟华任组长，徐伟、殷宪荣、王晓剑、吴琨任副组长，成员由爱卫办、综合执法队、水利站、环保办、建管所、社区办等部门组成。领导小组下设四个工作小组和办公室，四个工作小组分别有徐伟、殷宪荣、王晓剑、吴琨担任小组长，按照各组任务分工表（见附1），抓好各项整治工作；办公室设在爱卫办，由徐伟兼任主任，沈秀芳任副主任，指导、协调各项整治工作。

五、实施步骤

1、调查摸底阶段（6月20日前）

各村、社区、相关职能部门开展整治项目的调查摸底、了解现状，掌握整治重点和任务，制订整治方案和措施。

2、组织实施阶段（6月20日—8月20日）

按照整治方案，各村、社区、相关职能部门要周密部署，精心组织，有序实施，全力整治，确保按时按质完成整治任务。

3、检查验收阶段（8月20日—8月30日）

镇组织有关部门对整治工作进行考核验收，开展环境综合整治工作总结评比活动，对整治工作中实施有力、进度较快、成效明显的单位进行表彰奖励。

六、有关要求

1、加强领导。本次专项行动和环境综合整治工作是加快我镇环境建设，提升城区形象的重要举措。各村、社区及各责任部门要高度重视，成立相应领导小组和工作班子，制订详细工作方案，明确工作责任，全力组织实施。

2、强化宣传。各村、社区及各责任部门要认真做好政策宣传和发动工作，认真细致地做好相关人员的思想教育，积极稳妥地化解整治行动中的矛盾和问题，确保各项工作有序开展。各村、社区要大力宣传专项行动和环境综合整治的目的意义，动员广大群众积极行动，支持、参与环境整治工作，营造浓厚的整治氛围。

3、加快推进。各村、社区及各责任部门要站在全局的高度，充分认识这次专项行动和环境综合整治工作的重大意义，根据各村整治任务（见附2），上下齐心，协力同心，齐抓共管，加快推进。要针对环境整治工作中存在的突出问题，逐一梳理，排出倒计时工作计划，全力推进。

4、加强管理。各村、社区及各责任部门要正确处理集中性工作与经常性工作的关系、近期工作与长远目标的关系、硬件建设与软件建设的关系，加强和改进环境综合治理，并切实加强对长效管理的督查，尤其是对“五乱”整治要建立长效管理队伍，强化日常管理，提升管理水平。

附：1、开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治任务分工表

2、开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治任务分解表

3、开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作计划表

4、武进区主要道路两侧建筑物立面出新操作要求

附1：

湖塘镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作任务分工表

| 组 别 | 组 长 | 副 组 长 | 目 标 任 务 | 完成时间 | 责任部门 | 责 任 人 | 涉及 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 组 | 徐 伟 | 沈 秀 芳 | 1、开展 “一高”“六路”沿线村庄、企事业单位建筑物按标准立面出新的落实、指导、督查工作。 2、指导、督查村（社区）环境综合整治工作。 3、加强对环境卫生长效管理的考评、督查工作，提高保洁质量。 4、做好领导小组办公室牵头、协调工作。 | 8月20日 前 | 爱卫办 | 沈 秀 芳 | 相关村、相关企事业单位、工业集中区 |
| 第 二 组 | 王 晓 剑 | 金周 建建 荣林 | 1、做好道路两侧以及村庄违章建筑、乱堆放、乱设摊、临时集贸市场整治的落实、指导、督查工作。 2、做好全镇范围内无证无照废品收购点（店）清理的落实、指导、督查工作。 3、落实“一高”“六路”沿线断墙残壁的拆除、沿线破房、旧房的修整和拆除工作。 | 8月20日前 | 城管中队 建管所 | 金周 建建 荣林 | 相关村、社区、企事业单位 |
| 第 三 组 | 殷 宪 荣 | 金 建 安 | 1、对“二河”进行河道清淤，做到河道通畅无淤积，河中无障碍物、无长期滞留船只。 2、开展“二河”岸线清理工作，拆除河道沿线违章建筑、码头、沿岸吊机，清理垃圾，确保岸坡无乱搭建、乱堆放建筑及生活垃圾、乱垦乱种和非法侵占河道现象。 3、全面梳理“二河”河道绿化情况，及时做好两岸30米范围的绿化补栽工作。 4、加强河道环境卫生长效管理工作，提升河道保洁质量 | 8月30日前 | 水利站 | 金 建 安 | 相关村、社区、企事业单位 |
| 第 四 组 | 吴 琨 | 管 建 全 | 1、调查“二河”河道沿线入河排污口，做好污水截流工作。 2、完成鸣凰工业集中区主要道路污水干管的铺设工作。 3、开展好全镇的企业污水达标排放工作 | 8月30日前 | 环保办 | 管 建 全 | 相关村、社区、企事业单位 |

附2：

开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作任务分解表

| 序号 |  | 责任单位 | 目 标 任 务 | 完成时间 | 责 任 人 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 周家巷村 | 1、南北高架沿线69户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 潘岳方 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治村主干道店外店、乱竖杆牌及邹家组、杨树园组、周家组拾荒户5户 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔露天粪坑9只（社桥组菜田露天粪坑5只，倪家组1只，潘家组3只） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整修缺门缺盖垃圾收集房（箱） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、拆除本村范围内沿岸吊机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 张家坝村 | 1、淹城路沿线61户、南北高架沿线124户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 吴国强 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、清理大坝浜、张家坝段、竹园16号西侧河道岸脚垃圾、漂浮物 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整修淹城路东侧1只垃圾箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、取缔废品收购点、拾荒户18户 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 淹城村 | 1、淹城路沿线69户、南北高架211户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 曹建浩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修村主干道2只垃圾收集房（箱） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、清理大坝浜、张家坝段、大坝闸南侧河道岸脚垃圾、漂浮物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治大坝组乱搭棚户7处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、取缔大坝组废品收购点、拾荒户5户，大屋组2户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、治理大坝组散养家禽2户，蒋家组1户 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 沙塘岸村 | 1、整修沙东、沙西、上村6只垃圾收集房（箱） | 7月20日前 | 裴建初 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、取缔废品收购点、拾荒户3户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、清理乱堆放多处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治老村委主干道乱设摊3处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、拆除本村范围内沿岸吊机 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 华家村 | 1、淹城路沿线134户、两高119户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 许兆祥 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治村委主干道东侧沿线乱设摊30多处 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔废品收购户15户（城西工业园和人民西路交界处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、清除滩上东侧菜田，华家新村31号南边菜田露天粪坑3只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、整修滩上组东侧、严塘组路边3只垃圾收集房（箱） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、整治滩上组，上村组家前屋后乱堆放 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 何留村 | 1、南北高架沿线20户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 江国中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾收集房（箱）（林家组3只，何家组4只，杨家组3只，东墩下2只，安元2只，西墩下1只，村工业园2只） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔废品收购点（店）、拾荒户30户（何家桥18户，林家桥7户，东墩下、西墩下5户） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治村主干道乱设摊，乱竖标牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、清理何家桥组西侧河道漂浮物及岸脚垃圾 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、取缔杨家组菜田露天粪坑1只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、取缔村民小组乱搭建汽车库、鸡棚等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、拆除本村范围内沿岸吊机 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 湾里村 | 1、清理王野鸡村91号门前乱设摊5处 | 7月20日前 | 壮素琴 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾收集房（箱）2只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔湾里村组废品收购点（店）、拾荒户20户 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 陈家村 | 1、取缔废品收购户、拾荒户48户 | 7月20日前 |  | 陈产文 |  |  |  |
|  |  |  | 2、清除朝西组1只旱厕、露天粪坑1只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整修社桥路杨家组3只垃圾收集房（箱） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治社桥路陈家组段、薛家村东侧乱设摊7处 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 老坝村 | 1、新312国道沿线52户建筑物立面出新 | 8月20日前 |  | 马林元 |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治家前屋后乱堆放（施蒋63号，中蒋18号、27号） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整治乱搭棚户（中蒋27号等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整修垃圾箱缺门缺盖、破旧；取缔露天粪坑2个，拆除简易厕所1座，提升改造公厕2座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、取缔废品收购户、拾荒户30户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、取缔水渠组路口与主干道交界处乱设摊30余处 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 烈帝村 | 1、新312国道沿线128户建筑物立面出新 | 8月20日前 |  | 盛建中 |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治乱堆放、懒汉炉周边柴火乱堆放（王家组，杨家组，白家组、坂上组） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整修垃圾收集房（箱）7个；取缔露天粪坑5个，拆除简易厕所2座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、取缔王家，杨家村后乱设摊店10余处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、取缔废品收购（拾荒户）28户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、清理乱搭棚户（杨家组连片棚户） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、清理王家村组河道漂浮物及岸脚垃圾 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 夏雷村 | 1、淹城路沿线483户建筑物立面出新 | 8月20日前 |  | 陆冬大 |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治懒汉炉周边柴火等杂物乱堆放（夏中组2处，小钱组2处，夏东组2处） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整治乱搭棚户（夏南55号，大钱32号、17号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治主干道小钱村后占道经营、店外设摊15处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、取缔废品收购（拾荒户）10户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、整修垃圾收集房（箱）；取缔露天粪坑2只，拆除简易厕所2座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、清理夏西组大河浜漂浮物及岸脚垃圾 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 湖塘村 | 1、整治深塘沟20号西侧主干道乱设摊10处 | 7月20日前 | 王建法 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、取缔露天粪缸2只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔范家村组4个废品收购站及拾荒户 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 花园村 | 1、清除乱竖标牌（朱家、杨家、张家92号、98号、花东组）乱吊挂，乱堆放（大河头18号、12号） | 7月20日前 | 李建元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾收集房（箱）15个，取缔露天粪缸3只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔废品收购户（拾荒户）85户（东方路两侧等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治乱设摊、店外设摊、乱搭棚户55处 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 降子村 | 1、新312国道沿线66户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 蒋文新 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治村小组乱堆放30余处 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整治邵舍主干道两侧乱设摊，店外设摊20处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、清除邵舍组陈旧垃圾（266号前约30平米，270号东侧、113号左前方河塘内） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、整修垃圾收集房（箱）5座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、取缔废品收购点（店）、拾荒户50户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、清除邵舍组123号西南靠金鸡路种菜田里露天粪缸3只 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 马家巷村 | 1、淹城路沿线361户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 陈国平 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、拆除简易厕所7座（陈家2座，金家1座，何家滩1座，杨家1座，桑树下1座，徐家1座） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、完善三格式化粪池盖板（桑树下，杨家，岳家塘，凌家村），提升改造公厕5座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、取缔废品收购点和拾荒户22户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、完成“五化三有”村区市级达标验收、省级卫生村验收 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 聚湖村 | 1、淹城路沿线8户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 孙震文 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治家前屋后乱堆放（殷家组，朱家组，聚湖组） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖5座；取缔露天粪缸4只、拆除简易厕所2座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、取缔废品收购（拾荒户）15户 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 蒋公岸村 | 1、淹城路沿线231户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 马明忠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治村小组家前屋后乱堆放（马家组，岸西组，周公岸组） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖15座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治马路市场、周围乱设摊、店外设店20处占道经营 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、取缔废品收购（拾荒户）18户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、清除岸西组露天粪缸7只，拆除简易厕所3个，提升改造公厕3座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、清理马家浜两侧岸脚垃圾及杂物 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 东新村 |  | 1、长虹路沿线34户、青洋路160户沿线建筑物立面出新； | 8月20日前 | 李忠新 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾收集房（箱）51只（钱家1只，十二房1只，小村3只，新房村4只，郭家2只，顾家1只，杨泉12只，荒田4只，蒋家6只，徐家3只，水各2只，李家7只，凌道主干道5只），箱体周边硬化50公分 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、清除杨家组露天粪缸1只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、取缔废品收购7户（钱家1户，十二房1户，新房村1户，顾家1户，杨家2户，荒田1户） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、整治青洋路两侧乱竖标牌3处，乱设摊、店外店5处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、整治新312国道乱竖标牌8处，乱设摊3处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、规范十二房村王中良养猪户猪粪管理、灭蝇消杀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、取缔大杨家村（钢管厂）北侧拾荒户45户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、规范村级市场管理，取缔乱设摊店等马路市场 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 东升村 |  | 1、新312国道沿线52户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 沈小利 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾收集房（箱）16座（坝定2座，东西曹4座，朱家2座，上蒋2座，金家3座，朝东1座，冯家2座），箱体周边硬化50公分 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔拾荒户4户（后淡1户，东西曹1户，冯家1户，金家1户） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、清除露天粪缸12只（坝东3只，东西曹3只，上蒋3只，金家3只）、拆除简易厕所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、整治新312国道沿线占道1户，乱竖标牌1处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、整治上蒋与雕庄交界乱设摊、店外店6处 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 杨区村 |  | 1、新312国道沿线141户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 管建新 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾收集房（箱）6只（东施1只、谢家2只、利明小学1只、杨家2只） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔拾荒户7户（杨家3户、陆家3户、精细化工厂内1户） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、拆除露天粪坑3只（东施村民小组） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、拆除简易厕所2只（东施1只，谢家1只） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、整治马遥路沿线乱竖标牌5处，乱设摊、店外店等马路市场13处 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 东华村 |  | 1、清除废品收购点（店）（宋家组1户、白家组北面2户） | 7月20日前 | 杨国伟 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、拆除简易公厕（白家组5座、马家组8座），取缔露天粪缸1只，提升改造公厕5座。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔村民小组乱搭建汽车库等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖2座，箱体周边硬化50公分 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 龙潭庵村 |  | 1、整修垃圾收集房（箱）35只（村委主干道11只，陈西3只，陈东3只，板桥5只，张家3只，芦西2只，芦东3只，新东2只，新西1只，宋家2只） | 7月20日前 | 秦伟庆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、设置垃圾收集房（箱），杜绝龙潭段3个企业的生活垃圾、工业垃圾直接倒在马路上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整治村委门口木材市场 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 三勤村 |  | 1、青洋路沿线286户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 王国锋 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾收集房（箱）15只（王浜2只，周家2只，薛家5只，李家2只，路家1只，杨家1只，大袁1只，小袁1只），提升公厕3座 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔废品收购7户（曹家1户，杨家1户，何家1户，前中1户，周家2户，大袁1户） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、规范管理南巷村组河塘北侧木材市场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、拆除本村范围内沿岸吊机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、完成“五化三有”村区市级达标验收、省级卫生村验收 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 长虹村 |  | 1、长虹路沿线74户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 吴全岳 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整修垃圾垃圾收集房（箱）8只（八房2只，塘坊2只，张良厂门口1只，何家2只，凌塘工业园1只） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔露天粪缸3只（塘坊1只，凌塘2只），提升改造公厕1座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治长虹路两侧乱设摊店外店32处，乱竖标牌18处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、取缔何家桥、马杭环卫所门口马路市场（乱设摊23处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、拆除本村范围内沿岸吊机 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 江村庵村 |  | 1、新312国道沿线66户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 缪永全 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、完成“五化三有”村区市级达标验收 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、提升改造公厕2座 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 大巷村 |  | 1、长虹路沿线52户建筑物立面出新，整治屋前屋后乱堆放 | 8月20日前 | 马志新 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、完成“五化三有”村区市级达标验收、省级卫生村达标验收 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 大华村 |  | 1、取缔上店桥北组拾荒户5户，家前屋后乱堆放5处 | 7月20日前 | 吴 松 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、清除上店桥北组露天粪缸4只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、规范徐炳安养猪户粪便管理，灭蝇消杀到位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖2座 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 蒋湾村 |  | 1、取缔露天粪缸1只 | 7月20日前 | 周国明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、清理乱堆放2处（别墅区） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、完成“五化三有”村区市级达标验收 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 鸣凰村 |  | 1、清除露天粪缸3只（龚家村28号、32号）； | 7月20日前 | 黄建国 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、取缔废品收购点2户（西桥1号、兴隆河175号东） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整治乱堆放5处（龚家村18、26号，西桥33、49号，路2号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整修垃圾收集房（箱）1只（龚家村41号） |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 张家村 |  | 1、武南路沿线72户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 丁志超 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、取缔露天粪缸5只（东西狄河边） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整修垃圾箱（坝头村1、39号，东狄21号，西狄20、22、9号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治乱堆放严重（坝头村76、17、39、60、48号，东狄30、16、21号，西狄7号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、取缔废品收购点6户（西狄22号、122号、11号） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 小留村 |  | 1、延政西路沿线40户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 王益民 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、清除露天粪坑4只（南周村7号东边、南边，31、33号 | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、取缔废品收购点2户（南周村39号南边，东边） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、规范小留新村养猪户粪便、灭蝇等管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、整治乱堆放（南周村7、8、14、45号）、乱搭棚户（鸡棚等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、整修垃圾收集房（箱）（南周村1、7号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、完成“五化三有”村区市级达标验收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、提升改造公厕2座 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 小庙村 |  | 1、清除沟西别墅区拆迁后的建筑垃圾、残墙断壁 | 7月20日前 | 张坤荣 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、整治沟西别墅区个别花台种菜现象及杂草丛生；别墅区北面围墙及个别户刷白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、清除黄中别墅区西北角公厕旁卫生死角 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治黄中别墅区个别花台种菜及杂草丛生现象；别墅区北面围墙及个别户刷白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、完成“五化三有”村区市级达标验收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、提升改造公厕2座 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 沟南村 |  | 1、清除露天粪坑1只（欧密格前河边） | 7月20日前 | 徐全中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、取缔废品收购点1户（欧密格厂门前） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整治乱堆放3处（港东村12、18、53号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整修垃圾收集房（箱）2只（港东村1、51号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、拆除本村范围内沿岸吊机 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 与宁村 |  | 1、延政西路沿线19户建筑物立面出新 | 8月20日前 | 干国良 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、取缔废品收购点、拾荒户2户（南刘村1户，后三坟32号） | 7月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整治乱堆放12处（时家村9号，南刘村11、15、17、20、23、26、27、33、36、37、40、43等，后三坟7、10、11、26、31、33、30、39、42等，前三坟村前路2处，与宁南桥1处） |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 北庙桥村 |  | 1、整修垃圾收集房（箱）6座（下沿村西、南、北各1只，北庙桥桥南1只等） | 7月20日前 | 朱怀听 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、取缔废品收购点、拾荒户（北庙桥1号，刑村56号前边多处，刑村1号后边，刑村66号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、规范养猪户粪便、灭蝇等管理（刑村45号西边） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整治乱堆放7处（刑村65、46、29、6、21、38号等） |  |  |  |  |  |  |

附3：

湖塘镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作计划表

| 阶 段 | 任 务 要 求 | 完成时间 | 责任人 | 责任部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织发动阶段 | 1、建立组织，成立领导小组、工作小组、办公室。 | 6月13日 | 王伟华 | 整治办 |  |
|  | 2、召开相关部门负责人会议和开展调查摸底工作。 | 6月18日 | 王伟华 | 整治办 |  |
|  | 3、制订好全镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作方案。 | 6月20日 | 徐 伟 | 整治办 |  |
|  | 4、组织召开开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治动员大会，全面部署整治工作。 | 6月21日 | 徐 伟 | 整治办 |  |
| 整理实施阶段 | 1、各工作小组、行政村、社区和相关职能部门根据整治工作方案中的各项工作目标、任务，制定出具体的分阶段完成任务的细化方案，要把各项工作责任到人，排出工作进度时间表，确保各项工作按时完成。 | 6月25日前 | 各责任人 | 工作小组 行政村 相关职能部门 |  |
|  | 2、各工作小组根据职责，培植好建筑物立面出新样板村、破房、旧房整修样板房，并指导、督查、帮助基层开展好整治工作。 | 7月20日前 | 徐 伟 王晓剑 殷宪荣 | 各工作小组 |  |
|  | 3、各行政村全面完成辖区范围内村庄整治和环卫设施修复工作。 | 7月20日前 | 各村书记 蹲点村干部 | 各行政村 |  |
|  | 4、召开第一次现场推进会 | 7月20日左右 | 陆秋明 | 整治办 |  |
|  | 5、“128”沿线的行政村、企事业单位全面完成可视范围内建筑物立面出新工作。 | 8月20日前 | 村书记 蹲点村镇干部 相关职能部门 | 行政村 企事业单位 |  |
|  | 6、召开第二次现场推进会。 | 8月20日左右 | 陆秋明 | 整治办 |  |
|  | 7、各工作小组、行政村、相关职能部门全面完成环境综合整治和“128”专项整治工作任务。 | 8月30日前 | 徐 伟 王晓剑 殷宪荣 各村书记 相关职能部门负责人 | 工作小组 行政村 相关职能部门 |  |
| 检查验收阶段 | 1、对照标准，进行全面检查验收。 | 8月30日左右 | 王伟华 | 整治办 |  |
|  | 2、召开表彰大会。 | 9月20日左右 | 徐 伟 | 整治办 |  |

附4：