湖塘镇2006年政府重点工作和重点工程推进责任表

| 序号 | 工 作 内 容 | 工 作 要 求 | 责任人 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展协税护税工作 | 整合工商、税务、财政、企管等部门的力量，组建协税护税联合执法办公室，重点对外出开票、异地注册企业进行专项整治，强化税收监管，确保税款应缴尽缴，确保实现预算内财政收入4亿元 | 沈新峰 | 财政所 |
| 2 | 组织各项资金收缴 | 确保全年征收土地款、资金款、租金等款项1.5亿元 | 沈新峰 | 资产办 |
| 3 | 鸣凰工业园标准厂房的运作 | 3月份制定出台招租政策，组建班子进行招商，尽早产生效益 | 沈元明 | 鸣凰园区办 |
| 4 | 完成社区基础设施建设任务 | 阳湖街办：2－4月花园、北建社区活动室改建；5月部分道路修补及绿化维护；6月部分社区下水道疏通；7月部分社区化粪池清理 马杭街办：3月集镇区主要道路维修及河东公厕改造；4月菊花路设立路牌安装路灯；5月广电路安装路灯；6月广电路绿化改造；年内兴隆街及有关小区技防设施建设 鸣凰街办：2月鸣中桥、鸣西桥维修；3月鸣南、鸣北活动室装修及办公活动设施的添置；4月建镇南路、鸣东街及下水道改造；5月部分道路硬化修补；年内集镇及部分村自来水改造 | 殷忠兴 裴晓东 许锡刚 莫中贤 | 各街办 |
| 5 | 开展“星级社区”创建工作 | 年内河东、东方、鸣南、鸣北、花园、北街、北建、菊花、采菱社区要积极争创“三星”社区，相关社区要积极做好争创四星的准备工作 | 殷忠兴 裴晓东 许锡刚 莫中贤 | 各社区居委 |
| 6 | 召开第二届社区居民代表大会 | 9月份左右召开 | 殷忠兴 裴晓东 许锡刚 莫中贤 | 各社区居委 |
| 7 | 建立农民安置区社区机构 | 3－4月份在长安家园试点，5－6月全面组建 | 殷忠兴 | 社区办等相关部门 |
| 8 | 建立新小区接收机制 | 与区有关部门衔接后确定实施意见，上半年完成 | 殷忠兴 | 社区办 |
| 9 | 落实老小区环卫社会化管理办法 | 落实好相关人员和资金，3月份到位 | 殷忠兴 | 社区办 各街办 |
| 10 | 技防村建设 | 按照成熟一个发展一个的原则，今年陈家、老坝、北庙桥、鸣凰、张家、何留、张家坝、三勤、东新、江村、东升、龙潭、小留、聚湖、湖塘、花园16个村要建成技防村 | 李文平 | 综治办 |
| 11 | 配合“法制江苏”创建工作 | 创建“法制湖塘” | 李文平 | 司法所 |
| 12 | 筹集社会救助资金 | 7月份确保筹集资金500万元以上 | 李文平 | 民政办 |
| 13 | 中福在线彩票发行点建设 | 4月份按上级民政部门要求建设到位 | 李文平 | 民政办 |
| 14 | 落实最低生活保障制度 | 提高最低保障水平，享受低保人数达到1.5％以上，7月份到位 | 李文平 | 民政办 |
| 15 | 完成工业技改投入 | 推进50个超千万投资项目建设，确保完成工业投入16亿元 | 许岳兴 | 企管站 |
| 16 | 培植规模企业 | 培植超亿元企业30家以上，0.5－1亿元企业30家以上 | 许岳兴 | 企管站 |
| 17 | 社保扩面工作 | 按照任务分解，落实管理责任，确保全年完成指标 | 许岳兴 | 劳动所 |
| 18 | 村级标准厂房建设 | 督促指导村一级完成25万平方建设任务 | 许岳兴 | 企管站 |
| 19 | 纺织工业园热电厂建设 | 3月份完成一期工程，6月份启动二期工程建设 | 许岳兴 | 热电厂 |
| 20 | 创建全国生态示范区 | 10月迎接验收 | 许岳兴 | 环保办 |
| 21 | 实施“三清”工程 | 未通过“三清”验收的村要完成任务；对通过“三清”验收的村组织回头看，制定长效管理方案。 | 徐 伟 | 爱卫办 |
| 22 | 落实对主要村级道路、河道保洁的社会化运作办法 | 3月份制定办法，4月份开始运作 | 徐 伟 | 爱卫办 |
| 23 | 新城阳光实验幼儿园教学楼装潢工程 | 7月份完工 | 徐 伟 | 文教办 |
| 24 | 马杭幼儿园易地重建 | 年内完成前期准备工作 | 徐 伟 | 文教办 |
| 25 | 农村股份制改革工作 | 6月底前完成8个村股份制改革任务；制定股份合作社资产保值增值考核办法。制定股份合作社运行监管办法。 | 殷宪荣 | 经管办 |
| 26 | 落实被征地农民保障制度 | 按区要求进行试点和推开 | 殷宪荣 | 经管办 |
| 27 | 实施农村改水工作 | 计划改水2000户。 | 殷宪荣 | 水利站 |
| 28 | 三勤生态园建设 | 加快园区旅游设施建设，举办中国乡村游江苏开游仪式 | 殷宪荣 | 三勤园区 |
| 29 | 完成利用外资任务 | 确保完成合同外资4500万美元以上，到账外资2200万美元以上 | 陆秋明 | 招商办 |
| 30 | 纺织城、长虹中心村的筹建 | 纺织城一期20万平方3月开工，年底竣工试营业；中心村06年计划建设10万平方 | 陆秋明 | 筹建办 投资发展有限公司 长虹村 |
| 31 | 菱港物流园建设 | 帝尔斯各项工程2月中旬开工，年底全部竣工，4月份开始招商；益联各项工程2月开工建设，5月完成。5月18日举行开业典礼并进入全面招商，8月份全部完成招商工作，市场进入全面运行。 | 陆秋明 | 帝尔斯 益联 园区筹建办 |
| 32 | 大学新村消费品综合市场的建设 | 2月招投标，3月开工建设，10月竣工验收，年内交付使用。2月上旬开始招商工作，6月下旬确定经营单位。 | 陆秋明 | 三产办 |
| 33 | 组建成立三产投资发展公司 | 上半年制定组建方案，下半年力争完成公司组建 | 陆秋明 | 三产办 |
| 34 | 小庙、小留安置区市场筹建 | 根据安置区建设进度，及早谋划，确定规划方案，做好市场开工建设的准备工作 | 陆秋明 | 市管办及相关单位 |
| 35 | 实施路桥改扩建工程 | 1、278公里村道养护；2、180座桥梁实地勘查，消除隐患；3、11.4公里县乡道路养护；4、鸣中桥、鸣西桥等7座桥梁的改造维修 | 王晓剑 | 交管所 |