附：

湖塘镇2010年20项民生实事工程任务分解表

| 序号 | 工程项目 | 工作要求 | 2010年目标进度 | 责任单位 | 责任人 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续扩大被征地农民基本生活保障制度覆盖面 | 在符合条件的基础上为被征地农民及时办理保障，实现即征即保，应保尽保。 | 按计划完成 | 经管站 | 周玉萍 | 刘志峰 |
| 2 | 提高镇办企业退休职工养老金发放标准和城乡居民合作医疗保险标准 | 及时制定增发养老金的政策，确保全镇镇办企业退休职工生活水平逐步得到提高。 按照上级要求，及时提高城乡居民合作医疗保险标准。加大宣传力度，提高居民参保积极性，实现人人享有医疗保障。 | 7月底前完成 | 劳动所 爱卫办 | 吕 娟 沈秀芳 | 贾国建 徐 伟 |
| 3 | 加快塘门浜、聚湖浜、黄土浜和凌塘浜的生态治理 | 积极配合生态文明创建，加快推进河道生态治理工程，重点是黄土浜、聚湖浜、塘门浜等河道的拓浚，尽快启动塘门浜、凌塘浜的整体改造规划和实施工作。 | 年底完成 | 水利站 环保办 | 金建安 陈一奇 | 沈筱飞 吴 琨 |
| 4 | 广电东路拓宽改造工程 | 加快规划、设计、拆迁等前期准备工作，落实建设资金，尽快启动工程建设。 | 按计划完成 | 拆迁办 交管所 | 朱优达 谭志新 | 王晓剑 |
| 5 | 改造春秋路、兴隆路 | 制定详细的工程建设方案，加快完成勘察、方案确定及招投标工作，尽快组织施工。 | 年底完成 | 交管所 | 谭志新 | 王晓剑 |
| 6 | 重建汤家桥、拆除东 桥，维修聚湖桥、马杭南桥等桥梁20座 | 汤家桥拆除重建；东 桥危桥拆除；聚湖桥桥拱损坏维修，马杭南桥栏杆桥台维修，其他桥梁做好维护和管理工作。 | 按计划完成 | 交管所 | 谭志新 | 王晓剑 |
| 7 | 湖塘中心幼儿园旧楼改造工程 | 主动对接建设部门，落实学校1、2号楼改造工程的跟进和验收工作，6月底前完成建设工程，7月底前完成装潢工程，8月竣工验收 | 8月底前完成 | 文教办 | 李兰芳 | 徐 伟 |
| 8 | 建成社区医疗卫生服务站7个 | 配合区卫生局做好新建小区、安置小区等区域内的医疗卫生服务站建设和调整工作，主要为：御城小区、天隽峰小区、新城长岛、新城公馆、金鸡家园、湾里社区 | 年底完成 | 爱卫办 | 沈秀芳 | 徐 伟 |
| 9 | 镇深化运作的基础上新建5家村级计生世代服务室 | 在长虹、小留、南都、聚湖、三勤村建设5家计生世代服务室，已建成的服务室要积极开展各项计生服务，发挥服务功能 | 年底完成 | 计生办 | 莫茹萍 | 徐 伟 |
| 10 | 继续完善各小区绿化、道路、下水道等配套设施 | 按照2010年街办社区基建工程计划组织实施，进一步完善社区基础设施建设，提升全镇社区整体形象，提高服务居民水平 | 按计划完成 | 阳湖街办 马杭街办 鸣凰街办 | 周玉萍 吴全岳 高 军 | 吴 琨 |
| 11 | 逐步推进老小区改造步伐，加快小区停车泊位建设 | 制定改造方案，增加资金投入，配合区政府完成老小区改造任务。加快丰乐公寓、花东新村等小区停车泊位建设，确保车位总量增加1000个 | 按计划完成 | 阳湖街办 | 周玉萍 | 吴 琨 |
| 12 | 在5个社区开展居家养老试点 | 在确定的5个社区开展居家养老试点工作，提高全镇养老服务水平。 | 按计划完成 | 民政办 | 顾宏亮 | 吴 琨 |
| 13 | 完善老小区、安置小区技防设施，实现全镇技防监控联网和技防设施全覆盖 | 积极配合实施老小区、安置区技防设施改造工作，完成湾里小区等楼宇防盗门安装工作，提高老小区的技防物防水平。 | 年底前完成 | 综治办 | 周国伟 | 金旭兵 |
| 14 | 大力开展以豆制品专项整治为主的食品药品安全工程 | 制定食品药品安全工作实施意见，组织开展豆制品加工行业整治。强化基层工作职责，加强对村、社区的督促与考核，确保人民身体健康和生命安全 | 按计划完成 | 市管办 | 刘征宇 | 居敏俊 |
| 15 | 建设鸣凰垃圾中转站 | 积极协调，完善规划，尽快启动工程建设 | 年底前完成 | 城管中队 | 彭焕良 | 王晓剑 |
| 16 | 加快采菱港枢纽工程建设，完善全镇防汛水利设施 | 配合区有关部门推进新沟河采菱港水利枢纽工程建设，进一步完善全镇防汛水利工程建设，确保安全度汛 | 按计划完成 | 水利站 | 金建安 | 沈筱飞 |
| 17 | 鸣凰集镇区兴隆街雨污分流工程 | 加快制定改造方案，改善集镇环境面貌 | 年底前完成 | 鸣凰街办环保办 | 高 军 陈一奇 | 吴 琨 |
| 18 | 马杭派出所搬迁工程 | 制定详细的搬迁方案，确保稳定有序完成搬迁任务 | 按计划完成 | 综治办 | 周国伟 | 金旭兵 |
| 19 | 实施第五轮妇女RTI防治工程 | 积极组织全镇已婚育龄妇女开展RTI检查，确保检查率达100%，进一步延伸和拓展服务内容和服务时间，提高服务质量，加强对外来育龄妇女的服务和管理工作 | 6月底前完成 | 计生站 | 莫茹萍 | 徐 伟 |
| 20 | 强化绿化管护、加强河道长效管理 | 开展绿化管护工程，加强绿化管护考核，提高管护质量。年内创省级园林小城镇。 完成4条镇级河道及10个村级河塘的整治任务，加强对全镇26条约47公里河道的长效管护，继续开展河道清淤、岸线清理、漂浮物打捞等工作。加快实施居民区及各企事业单位雨污分流改造工程。 | 按计划完成 | 农林站 水利站 | 李浩兴 金建安 | 沈筱飞 |