洛阳镇基本建设项目管理办法

为进一步加强镇基本建设项目管理，规范操作程序和管理行为，加强项目资金管理和项目纳税申报登记，促进我镇基本建设事业的健康发展。根据国家有关法律、法规，以及上级有关文件精神，结合我镇实际情况，特制订本办法，具体内容如下：

一、镇基本建设项目管理领导小组

1、组  长：刘金甫

副组长：分管领导

成  员：纪检监察、建设办、财政所、审计所、经管办等部门负责人，办公室设在建设办。

2、职能及分工

领导小组：在镇党委的领导下，根据全镇经济社会事业发展的总体规划，负责组织、管理各项目的建设实施。

建设办：根据确定的项目，开展项目前期规划、勘测、设计，确定项目概算，组织协调项目招投标和项目合同签订，跟踪、监督项目施工和施工质量，支持配合项目的跟踪审计或决算审计，协助财税部门做好企业房屋建筑纳税登记管理，收集整理归档项目档案资料。

财政所：配合建设办审核确定项目概算，做好项目资金管理和项目纳税申报登记工作，配合参与项目招投标和审查项目合同签订，负责组织项目跟踪审计和决算审计。

纪检监察：负责项目实施全过程的纪检监察工作，会同建设方签订项目《廉政责任书》，配合参与项目招投标和项目合同签订及项目跟踪审计和决算审计。

审计所：配合参与项目跟踪审计和决算审计。

二、基本建设项目管理范围、内容

（一）基本建设项目管理范围

1、由镇财政预算安排的基本建设项目。

2、镇属事业单位、医院、学校等建设项目。

3、区级补助，镇级配套的建设项目。

4、镇级补助，村级建设项目。

5、各级政府补助及社会捐赠的建设项目。

（二）建设项目内容包括：房屋工程、水电工程、装璜工程、绿化工程、道路桥梁工程、路灯管道工程、水利工程等。

三、基本建设项目前期工作

（一）申请立项

1、镇财政预算安排的建设项目，根据镇党委、政府确定的总体规划，在镇建设领导小组的组织协调下，由镇建设办提出项目勘测、规划、设计、概算等可行性论证说明，经党委政府审定同意后办理立项、审批等相关立项手续。

2、镇级事业单位、医院、学校建设项目，在符合镇总体规划。落实建设资金的情况下，由单位提出申请，报镇党委、镇政府审查同意后，由镇建设领导小组会同申报单位进行项目前期勘测、规划、设计、概算等可行性论证，并报党委政府审核论证方案同意后，由建设办组织协调办理相关立项手续。

3、为完成阶段性中心工作而发生的临时性建设项目，必须由镇党委、政府决定后，按申请立项程序办理相关手续。

4、对未经批准的工程，先建后报的建设项目或擅自增加建设内容，提高建设标准的谁建谁负责。

（二）项目设计审定

项目立项后，由镇建设办或会同建设单位，按规定程序到区、镇有关部门办理规划用地、建设许可、施工等相关手续（具体手续附后），并进行项目设计 。

建设项目设计必须请有资质的正规技术单位规划、测量、钻探、设计，必须按可行性报告确定的内容、规模、标准、投资控制进行设计，镇重点工程项目的设计要公开招标，择优选择设计单位，并多做设计方案的优化选择和技术比对。

（三）项目概算审查

建设办会同财政等部门根据项目设计编制或委托有资质的单位编制项目概算，并报党委政府审核，审核通过后，委托设计单位按概算控制书进行项目施工图设计。施工图完成后，进入项目的招投标程序。

四、项目招投标及合同

1、基本建设项目在50万以上并符合上级建设项目规定，按区招投标规定由建设办会同相关部门，报区建设局招投标市场及政府采购中心进行公开招投标，50万以下项目由镇建设项目领导小组自行组织招投标，项目招投标过程应坚持按规定进行，做到公开、公平、公正。

2、工程项目招投标结束后，所有工程及服务项目都必须签订施工合同及监理合同，合同签订由建设办会同财政、纪检监察、分管领导等参与并签字，最后报镇长审批，同时签订《廉政责任书》，项目合同一式三份，施工单位、建设办、财政部门各一份。

3、全镇所有财政性资金安排的建设项目，当施工合同一经签订，施工单位带好施工合同到财政部门进行项目纳税登记，并领取纳税申报资料。

4、基建项目中可以对外直接采购的非建筑材料及成套设备等必须进行政府采购管理，对需要采购的材料、设备型号、数量等及相关图纸资料应提前报镇政府采购办。

五、组织工程实施

（一）建设项目严格执行项目法人制，镇分管领导或建设单位负责人及施工单位负责人为工程负责人，双方负责人应依法履行责任与义务，建设单位需确定现场责任人和中标单位施工负责人对工程项目的具体负责，负责工程进度、工程质量、隐蔽工程的计量及签证、安全施工等工作。

（二）建设项目在工程建设中必须严格执行项目预算，因特殊情况需增加非预算项目或进行重大设计变更的或追加投资超过预算，必须报镇党委、镇政府批准方可实施，对于任意扩大投资规模造成项目超预算的不予追加资金，对于批准实施的追加项目由建设办会同有关部门办理相关手续。

（三）建设项目必须实行监理制，建设办负责择优聘用有相应资质的监理公司对建设项目进行监理。

六、项目竣工验收

（一）建设项目竣工后，建设单位必须做好以下竣工验收的准备工作：

1、按国家规定编制工程竣工图。

2、编制项目竣工决算。

3、工程质量、设计变更及主要设备报有关部门评定。

4、环保、消防、安全卫生和土地使用按规定办理确认手续。

5、编制单位竣工验收综合报告、工程设计情况报告、工程施工情况报告、工程监理情况报告、工程质量评审报告，然后向竣工验收部门提出验收申请。

（二）项目竣工验收由施工单位主持，根据项目的类型，确定验收成员单位。

七、项目审计

根据项目的基础、现状和质量要求，对水利工程、填土工程、绿化工程、隐蔽工程及其他确需跟踪审计的项目一律实行跟踪审计；对未实行跟踪审计的已验收完工的项目，建设单位应及时向财政部门提交有关工程决算资料。经财政部门审查后，确定决算审计。所有项目的跟踪审计和决算审计均由财政部门负责委托有资质的审计部门对工程实行跟踪审计或决算审计，审计结束后审计结果报镇党委、镇 政府同意后，作为建设单位与施工单位办理工程价款最终结算的依据。

八、建设项目财务管理

对重点项目应加强基本建设财务管理，建立健全经济管理责任制，强化合同管理，加强会计核算工作，按基建会计制度，单独建帐核算，建立健全内部管理各项审批制度，严格控制费用性支出。

九、资料归档

工程所有资料由建设办和工程建设单位收集整理归档，其中工程合同、决算审核报告、财务资料等由镇财政部门和建设单位财务部门整理归档。

十、责任追究

所有建设工程质量实行终身负责制，建设单位负责人、工程项目负责人及有关人员对所建工程质量终身负责。对违反上述规定的，按有关规定追究相关人员的责任。

十一、村级实施的工程项目参照执行。

十二、本办法2009年4月1日起执行。

洛阳镇人民政府

二OO九年三月二十八日