附：

湖塘镇2011年20项民生实事工程任务分解表

| 序号 | 工程项目 | 工作内容 | 2011年 目标进度 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步提高养老保障水平 | 提高被征地农民第四年龄段保养金和新型农村养老保险直补标准 | 年内完成 | 财政分局 农经站 | 刘志峰 | 沈雷平 周玉萍 |
| 2 | 桥梁维修改造工程 | 启动马杭桥重建工作，对全镇9座桥梁进行维修 | 按计划进行 | 建设交通管理所 | 王晓剑 | 张建军 |
| 3 | 道路改造工程 | 配合实施广电东路改造 | 按计划进行 | 拆迁安置所 | 王晓剑 | 许中元 |
| 4 | 危旧房改造工程 | 全面调查摸底，配合做好全镇危旧房改造工作 | 按计划进行 | 建设交通管理所 | 王晓剑 | 张建军 |
| 5 | 防汛水利工程 | 配合区水利局做好采菱港整治工作 | 按计划进行 | 水利（水务）站 | 沈筱飞 | 冯鸣东 |
| 6 | 河道生态治理工程 | 对三勤东新圩堤进行加固，开展东升排涝站出水河道恢复工程，黄土浜水系改造及何留、江村庵等村庄河道的疏浚 | 按计划进行 | 水利（水务）站 | 沈筱飞 | 冯鸣东 |
| 7 | 提升居民人文素质工程 | 在全镇范围内科学布点，建设科普、法制宣传栏 | 完成 | 环保科、司法所 | 沈筱飞 金旭兵 | 陈一奇 盛小松 |
| 8 | 生态治理工程 | 建设工业集中区、居民小区污水管网 | 按计划进行 | 环保科 水利（水务）站 | 沈筱飞 | 陈一奇 冯鸣东 |
| 9 | 扩大全镇社区卫生服务站覆盖面 | 配合区卫生局做好新建小区、安置小区等区域内的服务站建设和调整工作 | 完成 | 卫生计生科 | 朱佳莉 | 莫茹萍 |
| 10 | 妇女RTI防治工程 | 对流动已婚育龄妇女提供免费计生服务，开展本地育龄妇女RTI和“两癌”筛查 | 完成 | 卫生计生科 | 朱佳莉 | 莫茹萍 |
| 11 | 进一步完善城区幼儿园规划建设 | 筹建城南幼儿园 | 按计划进行 | 教育科 | 朱佳莉 | 张 桔 |
| 12 | 提升全镇居民文化素质工程 | 建立镇综合文化活动中心 | 完成 | 文广体科 | 朱佳莉 | 周 华 |
| 13 | 居民业余生活提升工程 | 举办“湖塘杯”文体系列活动 | 按计划进行 | 文广体科 | 朱佳莉 | 周 华 |
| 14 | 夕阳红康乐中心改造提升工程 | 对原未装修的三幢大楼进行装修，增加床位100个；完成敬老院楼道贯通工程 | 完成 | 民政科 | 孙震文 | 顾宏亮 |
| 15 | 完善医保制度 | 提高城乡合作医疗保险标准，建立基本医疗保险门诊统筹制度 | 按计划进行 | 人社科 | 孙震文 | 张寒琴 |
| 16 | 提高原镇属企业退休职工养老金标准 | 按计划及时调整，发放到位 | 年内完成 | 人社科 | 孙震文 | 张寒琴 |
| 17 | 提高城乡一体最低生活保障标准 | 及时将保障对象纳入保障体系，按照要求提高保障标准 | 年内完成 | 民政科 | 孙震文 | 顾宏亮 |
| 18 | 推进居家养老工作 | 符合条件的社区完成居家养老服务站建设，逐步试点居家养老信息化平台建设 | 按计划推进 | 民政科 | 孙震文 | 顾宏亮 |
| 19 | 老小区改造工程 | 年内按计划对花东一村、花东二村、花东三村、花园新村等老小区进行改造 | 按计划推进 | 社区科 | 孙震文 | 顾 群 |
| 20 | 提升社区管理水平 | 强化社区管理服务，加大对社区建设投入 | 按计划推进 | 社区科 | 孙震文 | 顾 群 |