湖塘镇社区环境综合整治工作方案

为认真贯彻落实《关于推进村庄环境综合整治暨生态优美乡村建设工程的实施意见》（武政发〔2012〕20号）文件精神，全面改善社区环境，促进经济和社会各项事业协调发展，现结合我镇环境综合整治现状，制定如下工作方案：

一、总体要求

按照“硬化、净化、亮化、绿化”的要求，集中精力、集中时间、全民动手、全员参与，在巩固全国文明城市创建成果的基础上，奋战30天，进一步提升社区现有环境质量，并认真落实长效管理措施，确保长期保持地面整洁、立面美观、水面干净。

二、工作标准

（一）村庄

1．村民住宅区周边环境整洁，屋前净、屋后齐、屋旁清；无暴露生活垃圾和建筑垃圾、露天粪坑、散养家禽，无乱设摊，无乱搭建，无乱堆放，无乱张贴，无乱涂写。

2．道路硬化无坑洼，两侧无暴露生活垃圾和建筑垃圾，无废品收集店和收购点，无残墙断壁；陈旧建筑物立面修补刷新，见缝插绿。

3．河道无漂浮物、水花生，两侧无垃圾、杂物，水质基本清澈。

4．垃圾箱有门有盖，周围硬化50公分，垃圾日产日清，箱体清洁，定期消杀；公厕无蝇无蛆，常保清洁；垃圾运送至马杭、鸣凰环卫中转站作无害化处理。

（二）社区

1．除“四害”工作落实，定期消杀。生活垃圾全面推行袋装化；垃圾收集房设置合理、设施完好，垃圾日产日清。无乱搭建，无乱堆放，无乱设摊点，无乱贴乱刻画，无乱倒垃圾等现象。

2．楼道、车库等公共场所通畅、整洁，无杂物堆放，无墙面剥落，车辆停放有序。公厕设施完好，清洁卫生，无积便尿垢。窨井、下水道口清洁，无青苔等污物。路面平整，无坑凹积水。

3．绿化美化，树木花草养护良好。

（三）市场

1．布局合理，划行归市，分类设摊，无摊外摊、场外摊，严格检验，文明经营，秩序良好。定期灭蝇消杀，蝇、鼠密度达到国标要求。

2．上下水设施完好，定时冲洗，无积存淤泥污物。垃圾箱、公厕、除“四害”设施齐全。

3．地面摊位整洁，无乱扔杂物。垃圾日产日清，周围无零散垃圾。公厕清洁，无积便、尿垢、蛛网，化粪池清窖及时。

4．场内不得停放车辆，场外车辆停放整齐。市场周边无乱张帖、乱涂写、乱吊挂、乱设摊占道经营等现象。

（四）园区

1．见缝插绿，绿化覆盖率达25%以上。单位环境整洁，窗明几净，楼道畅通，无杂物堆放。每个单位内设置密闭垃圾箱，垃圾日产日清，集中收集作无害化处理。

2．除四害工作全面到位。公厕无积便尿垢，无蝇无蛆，粪池清运及时。道路硬化、净化、绿化、亮化，专职清扫保洁队伍落实，无卫生死角，无坑洼积水，无“五乱”现象。

3．施工安全文明，施工场地设置隔离护栏。无占道堆放建筑材料，禁止占道搅拌混凝土。

4．企业严格执行国家各项环保标准，达标排放。

三、组织机构

为加快推进镇村环境整治工作进程，镇成立环境整治工作领导小组，由镇长徐治国任组长，副镇长孙震文任副组长，贾国建、闻洁、沈晓伟、樊烨、彭焕良、吕所明、张映霞、沈雷平任领导小组成员。领导小组下设办公室在镇城管所，彭焕良任办公室主任, 刘征宇、 冯鸣东、张建军、李浩兴、陈一奇、莫茹萍等任办公室副主任。

各社区要相应成立环境整治工作领导小组，具体负责本辖区内的整治工作。

四、工作职责

村庄整治按照“条块结合、以块为主、各司其责”的原则组织实施，具体分工是：城管所负责违章建筑、集镇区乱堆放、乱设摊、乱树标牌、乱涂写的取缔、集贸市场周边环境整治，协助公安机关做好废品收购点（店）清理，指导和督促社区环境整治；三产服务业科、经发科、卫生计生科负责市场（单位）内环境卫生整治和管理；农技农机站负责指导生态农业、清洁能源工程建设和村庄（小区）绿化工程；水利（水务）站负责镇级河塘漂浮物、岸坡垃圾的清理,配合区政府搞好五河整治,督促社区河道整治；建设交通管理所负责主要路段路面、桥梁栏杆扶手的维护,督促做好社区道路管护，“两违”等工作；环保办负责指导村级工业污染源治理和地表水环境质量监测；宣传办负责社区环境的宣传报道工作，并对社区环境整治工作进行明查暗访，曝光卫生死角。

各社区要认真落实地方负责制，组织强有力的工作班子，分片包干，分工落实；社区书记负总责，靠前指挥，主任抓落实，一线作战，坚持高标准、严要求，严格按照《社区环境综合整治工作方案》的规定，一丝不苟抓好辖区内环境整治工作。

五、工作措施

1．加大宣传。各社区要通过印发《告居户书》、《环境整治倡议书》等多种方式，加强对这次社区环境综合整治进行全面宣传，使这项活动家喻户晓，深入人心，成为广大群众的自觉行动。

2．加快推进。各社区、职能部门和单位要站在全局的高度，充分认识这次整治工作的重大意义，根据各自的工作职责，上下齐心，协力同心，齐抓共管。要针对当地环境整治工作中存在的突出问题，逐一梳理，排出倒计时工作计划，挂图作战，全力推进，确保按时、按质完成各项整治任务。

3．加强监督。镇设立环境整治工作热线电话（电话号码：89815930），鼓励市民举报，接受群众监督。从5月10号起，办公室每周召开一次督查碰头会，由各督查组交流情况，协调相关问题；同时，定期不定期进行明查暗访，在《湖塘情况》上通报社区环境整治进展及长效管理情况，6月份召开环境综合整治及长效管理工作点评会,对于推进不快、力度不大、效果不明、经常被媒体曝光的，给以通报批评。

4．加紧管理。各社区、职能部门和单位要正确处理集中性工作与经常性工作的关系、近期工作与长远目标的关系、硬件建设与软件建设的关系，从思想道德教育的开展、市民文明意识的养成、管理制度的健全、村规民约的完善等方面着手，加强和改进环境卫生管理，逐步形成一整套环境整治的长效机制，全面改善我镇的生活、生产、生态环境。