2014年湖塘镇清洁能源替代改造工作方案

为切实改善大气环境质量，营造良好的生态环境，根据《区委办公室、区政府办公室关于印发武进区加速生态文明建设实施方案的通知》（武办发〔2014〕21号）、《区政府办公室关于印发武进区2014年清洁能源替代改造工作方案的通知》（武政办发〔2014〕34号）等文件精神，并结合我镇实际，特制订我镇2014年清洁能源替代改造工作方案。

一、改造对象及范围

1、本次清洁能源替代改造主要是针对使用高污染燃料的锅炉、炉窑、冲天炉、导热油炉和懒汉炉进行取缔或使用清洁能源改造。高污染燃料主要包括原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油（重油和渣油）、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）。

2、全镇范围内的锅炉、炉窑、冲天炉和导热油炉。

3、北庙桥社区、东方社区、东华社区、花园社区、蒋公岸社区、降子社区、聚湖社区、烈帝社区、马家巷社区、鸣北社区、鸣南社区、南街社区、沙塘岸社区、湾里社区、晓柳社区、永安社区等16个社区和城东工业园、城西工业园范围内的懒汉炉。

二、改造工作要求

1、开展全面排查。5月20日前，相关社区、园区需对辖区内的单位（业主）使用懒汉炉进行全面排查，镇环保科对全镇范围内的锅炉、炉窑、冲天炉和导热油炉进行全面排查，并按相关要求做好登记工作。

2、明确改造时间。列入以上范围内使用高污染燃料的单位（业主），应在5月30日前将相应的治理方案、措施报相关社区，由镇环保科汇总后统一报送区环保局。6月20日前，签订高污染燃料设施拆除或清洁能源设施改造补偿协议。2014年7月31日前完成懒汉炉拆除或清洁能源改造工作， 2014年10月31日前完成锅炉、炉窑、冲天炉和导热油炉清洁能源改造工作。

3、明确改造要求。改造完成以高污染燃料设施拆除或清洁能源设施改造完成及烟囱拆除为标准。并做好高污染燃料设施改造前、改造时、改造后和门牌照片的留档工作。

4、完善报备手续。各有关单位应在改造前报发改、环保、安监、质监等部门备案。为确保安全，属于《特种设备安全监察条例》适用范围内的锅炉改造，必须按照《特种设备安全监察条例》的有关规定，由相应资质的锅炉改造单位实施，并在改造前将施工方案以书面形式报告特种设备安全监督管理部门。完成治理后的单位（业主）应及时向相关社区、区镇相关部门申请验收。

5、严格项目管理。全镇范围内除集中供热设施外，原则上禁止新建、扩建、改建使用高污染燃料的设施，具体包括锅炉、炉窑、冲天炉、导热油炉和懒汉炉等。

三、保障措施

1、加强组织领导。镇成立清洁能源替代改造领导小组，统一指挥全镇清洁能源替代改造工作的实施。领导小组下设办公室，办公室设在镇环保科，由樊烨同志任办公室主任，具体负责协调、业务指导和实施推进等相关工作。各街道、社区要成立专门工作班子，主要领导任组长，亲自抓、负总责，分管领导和联络员具体抓，协调解决改造工程中的重点和难点问题。镇政府将清洁能源替代改造任务纳入各街道、社区考核体系，作为年度综合考核的重要内容。

2、明确职责分工。各有关部门、单位要根据各自职责，密切配合，协同推进，加快推进清洁能源替代改造工作。镇环保科牵头组织清洁能源替代改造工作，联合相关部门全力推进锅炉、炉窑、冲天炉、导热油炉和懒汉炉的清洁能源替代改造工作，包括配合区环保局对治理改造单位下达限期治理任务、组织验收等工作；经发科配合区质监部门负责《特种设备安全监察条例》适用范围内锅炉改造的施工方案审核和检验工作；安监科配合区安监部门负责改造工程的安全监督和检查工作；镇城管中队负责违章堆放物的清理，并将“禁燃区”建设工作列入长效管理的内容，落实督查、考核制度，杜绝高污染燃料在已建成的“禁燃区”内死灰复燃；新奥燃气负责天然气管道的敷设和接口工作；供电部门负责对涉及改用电能为清洁能源的单位（业主）办理相关手续；各街道、社区负责推进本区域内懒汉炉的清洁能源替代改造工作。

3、强化舆论宣传。通过广泛宣传和发动，让改造单位和业主充分了解清洁能源替代改造的意义，定期通报清洁能源替代改造实施进展情况，对改造工作完成不力的地方和单位予以曝光，督促各改造单位在规定时限内完成改造工作。

4、落实资金政策。一是锅炉、炉窑、冲天炉和导热油炉补贴政策。对按时完成高污染燃料设施替代改造的单位（业主），给予以奖代补。锅炉按2万元/蒸吨（导热油炉按60万大卡折合1蒸吨计算）、工业炉窑按2万元/座、冲天炉按1万元/吨进行补助、奖励。清洁能源改造验收材料经区环保局、财政局审核通过后由区财政局统一支付。二是懒汉炉补贴政策。懒汉炉高污染燃料设施替代改造补助、奖励资金按0.8万元/台（拆除补偿款0.6万元/台，规定时间内拆除奖励款0.2万元/台）进行补助、奖励，容量较大的考虑购置成本因素经认定后适当提高补贴标准，懒汉炉补助、奖励资金由镇财政拨付至各社区，凭验收材料由社区对按时完成高污染燃料设施替代改造的单位（业主）给予补助、奖励。新奥燃气公司免收燃气接管费用和厂外燃气工程费（以建筑红线为准），同时工程施工利润不计取，设计费、监理费按照国家标准减半收取。另外，镇政府也将对按时完成高污染染料设施替代改造任务的街道、社区和部门进行表彰奖励。

5、强化责任追究。对没有按时完成锅炉、工业炉窑、冲天炉和导热油炉高污染燃料设施替代改造的单位（业主），区环保部门将按照《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定依法处置，同时将其纳入企业环保征信系统，反馈给金融单位；区质监部门不办理锅炉、炉窑等年检手续；企业和负责人不得授予各种荣誉称号，停止一切新改扩建项目审批和环保专项资金使用。强制拆除后，按以上相关补助、奖励标准的60%进行补偿。对没有按时完成懒汉炉清洁能源替代改造的单位（业主），镇政府将组织相关部门对其懒汉炉进行强制拆除，并不得享受懒汉炉“规定时间内拆除奖励款”。同时，本次清洁能源替代改造工作结束后，如在上述区域内新建高污染设施的，将由镇政府组织相关部门对其进行强制拆除，并不再进行相关补助和奖励。

附件：1、湖塘镇清洁能源替代改造领导小组成员名单

2、清洁能源改造验收意见表

3、环保专项资金申请表

4、承诺书

附件1

湖塘镇清洁能源替代改造领导小组成员名单

组  长：蒋志龙    湖塘镇人民政府镇长

副组长：孙震文    湖塘镇人民政府副镇长

樊  烨    湖塘镇人民政府副镇长

钱勤东    湖塘镇人民政府副镇长

组  员：彭焕良    镇人武部部长、镇城管所所长

朱明芳    马杭街道党委书记

周玉萍    阳湖街道党委书记

秦建法    鸣凰街道党委书记

沈雷平    武进区财政局湖塘分局局长

张志强    武进区工商行政管理局湖塘分局局长

黄建业    湖塘供电所所长

马志丹    湖塘镇经发科科长

陈一奇    湖塘镇环保科科长

张  巍    湖塘镇安监科科长

领导小组下设办公室，办公室设在镇环保科，由樊烨同志任办公室主任，成员有陈一奇、程曙清、曹辉、陶建挺、朱春艳、姚逸梅、王明、马骏、马文丹。

附件2

清洁能源改造验收意见表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 营业执照 注册号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 炉窑台数及型号 |  |  |  |
| 改造方案 |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |
| 地方政府 验收意见 | （签署意见、签字、盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |

附件3

环保专项资金申请表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 营业执照 注册号 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 立项、可研报告 |  |  |  |  |  |
| 列入规划或计划名称 |  |  |  |  |  |
| 主要建设 内容及规模 |  |  |  |  |  |
| 拟申请奖 励资金 |  |  |  |  |  |
| 武进区环 境保护局 意 见 | （签署意见、签字、盖章） （公章） 年 月 日 |  | 武进区财 政局意见 | （签署意见、签字、盖章） （公章） 年 月 日 |  |

附件4

承诺书

为贯彻执行武进区人民政府“禁燃区”建设有关要求，改善环境空气质量，保障市民身体健康，本人（或单位）同意拆除自有的高污染燃料设施（懒汉炉），并承诺不再建设高污染燃料设施（懒汉炉）；如若在承诺并领取用于拆除该高污染燃料设施（懒汉炉）的区财政专项补助资金后，还继续或重新使用高污染燃料设施（懒汉炉），同意由武进区环境保护局委托相关部门强制拆除，并追究相关法律责任和追回先前补助的财政专项补助资金。

承诺人签字（或盖单位公章）：

身份证号码（或单位注册号）：

地      址：

日      期：       年       月       日