附件:

武进区重点行业挥发性有机物污染整治方案

为有效防止大气复合污染，进一步提升我区环境空气质量，保障人民群众身体健康，根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）以及《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》有关精神，结合我区实际，现就挥发性有机物污染整治提升制定如下方案。

一、工作目标

本着源头控制、预防优先、防治结合、综合治理、总量控制、持续改进的原则，以有机化工、印刷包装、印染定型、表面涂装、人造板制造、家具制造、塑料制品制造、集装箱制造、汽车修理等行业挥发性有机物（简称VOCs，下同）排放企业为重点整治对象，全面推进全区VOCs综合整治工作。

通过整治，完善全区VOCs排放企业环境监管体系。建立健全重点行业企业VOCs污染治理档案及监管制度，大幅提升VOCs污染管控能力。

大力推行低挥发性物料使用，严格控制原料储存与装卸、工艺过程、末端治理、废液废渣逸散及生产设备密封点泄漏等环节及非正常工况VOCs排放，大幅提升行业VOCs污染防治水平，推动企业技术进步，促进环境空气质量改善。

二、整治范围

全区范围内针对有机化工、印刷包装、印染定型、表面涂装、人造板制造、家具制造、塑料制品制造、集装箱制造、汽车修理等产生VOCs的重点行业进行整治，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，必须在密闭空间或设备中进行，安装污染防治设施，已建设施的必须稳定运行。

三、工作计划

- 排查清理

2016年3月31日前，利用环保大检查及污染源“一企一档”动态信息管理系统建设成果对重点行业情况进行摸排，确定第一批整治企业名单（附件1）。2016年12月31日前，确定2017年、2018年整治名单。

（二）整治提升

2016年7月31日前，各有关企业对照整治标准结合自身实际，结合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（附件2）及《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》（附件3）相关要求，实施整治。

（三）评估核查

2016年8月开始，环保部门根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相关要求对整治企业进行现场核查，对核查中发现的违法行为进行查处。

四、整治措施

（一）明确控制重点，分步推进VOCs污染防治

根据国家和省市要求，结合我区实际，对有机化工、印刷包装、印染定型、表面涂装、人造板制造、家具制造、塑料制品制造、集装箱制造、汽车修理等重点行业企业的原辅材料和产品、主要生产工艺、VOCs排放环节、治理措施和效果、VOCs排放量和VOCs物质清单等进行排查，并梳理分类。制定VOCs污染整治实施方案，明确重点整治内容，有序推进VOCs治理。

（二）严格环境准入，有效控制VOCs的新增排放量

新、改、扩建VOCs排放项目必须符合国家和地方产业政策、规划、规划环评要求。严格限制新建VOCs排放量大和排放恶臭气体的项目。新、改、扩建VOCs排放项目应当使用低毒、低臭、低挥发性的原辅料代替高毒、恶臭、易挥发性的原辅料。新建乘用车制造涂装项目，低VOCs含量的涂料使用比例不低于80%。电子、家具、电器制造行业的新建涂装项目，低VOCs含量的涂料使用比例不低于50%。新建包装印刷项目应当使用具有环境标志的油墨。

（三）大力推进清洁生产，强化VOCs源头削减

大力推进清洁生产，强化对化工、表面涂装、包装印刷等重点行业的强制性清洁生产审核，坚决淘汰落后和国家及地方明令禁止的工艺和设备，使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、易挥发性物料，优先采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，减少物料与外界接触频率。新、扩、改建VOCs排放项目清洁生产水平应当达到国际或国内先进水平。在技术可行和经济可行的情况下，加大政策支持和补助力度，推广使用水性涂料。根据《环境保护标志产品技术要求》有关规定，包装印刷、人造板制造、水性涂料和防水涂料等行业严格执行产品VOCs含量限值控制制度，重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。

（四）加快重点污染源整治，有效控制VOCs排放

1. 加强重点行业VOCs污染综合整治

进一步完善VOCs重点整治企业名录及年度整治计划和实施方案，推进企业提高工艺和装备水平，完善企业物料储存与装卸、生产过程、废液废渣逸散及生产设备密封点泄漏等环节VOCs收集及处理，推广设备和管阀件泄漏检测维修程序（LDAR）技术，确保VOCs排放达到国家及地方相关标准和规定要求，建立企业VOCs处理装置监控方案及污染治理绩效档案。

2. 加强表面涂装工艺VOCs排放控制

积极推进汽车制造、集装箱、电子元器件、电子设备、电线电缆、家具制造等行业表面涂装工艺VOCs污染控制；逐步提高水性等低VOCs含量涂料的使用比例，推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺，优化喷漆工艺与设备。使用溶剂型涂料的表面涂装工序必须密闭作业，配备VOCs废气收集系统，安装高效处理设施，并做好设施的维护保养，确保净化设施正常运行。

3. 推进溶剂使用工艺VOCs控制

印刷包装、人造板等溶剂使用行业应使用符合国家及地方VOCs含量要求的涂料、油墨、胶黏剂。推广使用水性柔性版印刷、无水胶印、数字印刷等清洁生产技术设备，印刷包装、人造板等行业的喷涂、印刷、烘干、黏合、热磨、热压、清洗等作业应采用密闭设备。使用含VOCs的油墨、胶粘剂、稀释剂等物料时，应密闭储存和输送，生产工艺和设施必须设立局部或整体废气收集系统和集中净化处理装置。禁止露天和敞开式作业。

（五）确保VOCs处理装置运行效果，实现达标排放

企业应确保VOCs处理装置长期有效运行，喷淋处理设施可采用液位自控仪、pH自控仪和ORP自控仪等，加药槽配备液位报警装置，加药方式宜采用自动加药；热力燃烧装置应定期记录运行温度、气量、压力等参数；浓缩吸附+催化氧化应记录温度、运行周期及再生记录；对不可生物降解、污染物总量较大、恶臭、毒性较高的污染物等特征因子应设置在线监测系统。

五、管理要求

（一）加强VOCs监测监管能力建设

区环境监测部门应配备相关监测设备和技术人员，制定人才培训和监测计划，全面提高VOCs监测能力和技术水平。定期对重点企业、VOCs排放集中区进行空气质量监测；重点行业工业企业每年至少开展一次VOCs监测（含进出口）。企业应当加强自行检测能力建设，重点企业需逐步配备在线或便携式VOCs检测仪，有组织废气排放逐步安装在线连续监控系统，厂界安装特征污染物环境监测设施，并与环保主管部门联网。

（二）完善污染源环境管理档案

VOCs排放重点企业应将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系，建立企业基本信息、产品工艺原料信息、特征污染物种类信息、产品生产及输出、废气处理等信息档案。有组织排放应明确排气筒（烟囱）数量、位置，污染物种类、排放量、浓度、排放规律和估算方法、达标排放情况等基本信息；无组织排放应逐步转化为有组织排放，之前明确排放位置、排放规律、排放量估算方法、厂界监测数据及达标排放情况等基本信息。VOCs污染治理设施应明确年度运行情况、处理效率、排放浓度和削减量等，需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，保留采购发票复印件，相关记录至少保存3年。

（三）严格VOCs环境监管

加强对VOCs排放源的监测、监察和监管工作，确保污染治理设施正常运行，并将相关企业纳入环保征信系统。对未按规定实施控制措施的企业，要责令限期整改，未能按期完成整改的一律降低信息公开化评定等级。对整治提升工作不重视并有违法排污行为的企业，将依法查处并在媒体进行曝光，由全社会公众共同进行监督。对不符合规定的重污染企业、不能达标排放的企业或存在严重环境安全隐患的企业要依法予以限期治理、停产整顿或者关闭。

（四）强化信息公开和社会参与

完善信息公开制度，引导和鼓励公众积极参与企业环境监督。企业应主动公开污染物排放、治理设施运行、VOCs申报、重点环境管理危险化学品及其特征污染物的释放与转移信息和监测结果、非正常工况等相关环境信息，接受社会监督。

六、保障措施

（一）加强组织领导

各镇（开发区、街道）对本行政区域内的大气环境质量负责，要强化对VOCs污染防治工作的组织领导，针对本地区存在的重点问题，加大产业布局和产品结构调整力度，淘汰一批VOCs排放量大、扰民严重的企业、产品和生产工艺；每年组织实施一批VOCs污染治理项目，定期开展清洁生产审核，强化源头和过程控制，不断提高VOCs防治水平。

（二）强化责任考核

将整治提升工作纳入相关镇（开发区）考核，明确工作任务和要求，进行定期督查和考核，确保按期保质完成整治任务。对整治提升工作抓得不力，未按期完成整治的地区，将暂停该地区涉及废气排放项目的审批。

（二）广泛开展宣传

充分发挥新闻媒体的舆论导向和监督作用，通过广播、电视、报纸、互联网等媒介手段，不断强化重点行业VOCs污染防治工作宣传，营造社会共同参与VOCs防治的良好氛围。

（三）强化科技支撑

积极推广环保先进适用技术，研发或引进一批能够解决目前VOCs排放控制的技术。建立行业环保专家技术帮扶机制，建立VOCs排放重点行业专家技术组，邀请行业内环保技术专家指导整改，提升企业VOCs污染防治管理能力。