附件1

供给侧结构性改革补短板主要领域工作目标

| 序号 | 主要领域 | 工作目标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2020年 |
| 一 | 基础设施 |  |  |
| （一） | 交通 |  |  |
| 1 |  | 全区铁路运营里程达到39公里以上 | 力争全区新增铁路运营里程51公里，铁路运营总里程达到90公里以上 |
| 2 |  | 公路集疏运基本满足港口需求，新增港口公用泊位300吨级2个 | 完成苏南运河经开区段航道整治，水路集疏运体系基本完善 |
| 3 |  | 省规划三级航道建成率达到83.2% | 省规划三级航道建成率达到88.4% |
| 4 |  | 高速公路通车里程达到97公里以上 | 新增高速公路通车里程12公里 |
| 5 |  | 国省干线新增通车里程20公里 | 国省干线新增通车里程45公里 |
| 6 |  | 完成武进通用机场主体建设 | 全面完成通用机场主体及配套设施建设并投入使用 |
| （二） | 水利 |  |  |
| 1 |  |  | 流域达到能防御50年一遇洪水标准，重点工程按照防御流域100年一遇洪水标准建设 |
| 2 |  |  | 区域除涝标准20年一遇 |
| 3 |  |  | 国控水功能区水质达标率80% |
| （三） | 能源 |  |  |
| 1 |  | 新增可再生能源并网装机10万千瓦 | 累计可再生能源并网装机12万千瓦 |
| 2 |  | 建设改造配电变压器约2000台、输电线路约460公里，配电自动化覆盖率达到100%，配电网通信覆盖率达到100%，智能电表覆盖率达到100%，城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升，全面强化乡村地区网络结构 | 新建变电站智能化率达到100%，确保新能源发电全额消纳，110千伏容载比保持在1.9～2.0的合理范围内，户均配变容量达到5.65千伏安/户，配网自动化全覆盖 |
| 3 |  | 全面实施农网改造升级 | 形成以110KV和35KV电压等级为骨干网架，10KV和400V网络协调发展的农村电网 |
| 4 |  | 新增建设充电桩600根，全区范围内的高速公路服务区全部建成快速充电站，配合城市公交建成覆盖全区的公交充电网络，建成4座以上城市快充站 | 全区累计建成充电桩3000根，城区构建形成3公里充电圈 |

| （四） | 信息基础设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 农村光纤覆盖率近95% | 农村光纤覆盖率达到100% |
| 2 |  | 家庭宽带普及率达到85% | 家庭宽带普及率达到90% |
| 3 |  | 城区互联网宽带接入能力达到500M，农村互联网宽带接入能力普遍达到50M，无线网络覆盖率达到93%以上 | 城区互联网宽带接入能力达到1000M，农村互联网宽带接入能力普遍达到100M，无线网络覆盖率达到95%以上 |
| 4 |  | 农村地区广电网络双向化改造率达到65%以上 | 全区广电网络双向化改造率96%以上 |
| 5 |  | 完成150家大中型企业“企企通”建设试点 | 完成近1200家规模以上企业宽带接入、数据托管、服务升级 |
| （五） | 管网 |  |  |
| 1 |  | 完成40公里老旧输气管道改造 | 完成88公里老旧输气管道改造 |
| 2 |  |  | 新建及改造供水管网174.11公里 |
| 3 |  |  | 新增污水处理收集管道100公里 |
| 4 |  | 建设城市地下综合管廊4公里 | 建设城市地下综合管廊8公里 |
| （六） | 市政 |  |  |
| 1 |  | 完成省级海绵城市试点区4.3平方公里建设要求 | 城市建成区10%以上面积达到海绵城市要求 |
| 2 |  | 新增城市公共停车位2000个以上（城区范围内） | 新增城市公共停车位3000个以上（城区范围内） |
| 二 | 民生保障 |  |  |
| （一） | 保障性住房 |  |  |
| 1 |  | 改造各类棚户区（危旧房）1.1万户，新建安置小区配套基础设施基本完善 | 改造各类棚户区（危旧房）1.3万户，90%安置小区配套基础设施基本完善 |
| （二） | 医卫健康 |  |  |
| 1 |  | 建设6个区域性基层医疗卫生服务中心、24个示范村卫生室，加强对武进人民医院、武进中医院重点专科建设扶持，武进人民医院创成市级以上临床重点专科11-13个，武进中医院建成6个以上市级以上中医临床重点专科 | 在4个中心卫生院基础上建设9个左右区域性基层医疗卫生服务中心、28个示范村卫生室，加强对武进人民医院、武进中医院重点专科建设扶持，武进人民医院创成市级以上临床重点专科13-15个，武进中医院建成6个以市级以上级中医临床重点专科 |
| 2 |  | 新增妇产科、儿科、精神专科床位150张 | 新增妇产科、儿科、精神专科床位200张 |
| （三） | 养老养生 |  |  |
| 1 |  | 社会力量举办或经营的养老床位达到65% | 社会力量举办或经营的养老床位达到70% |
| 2 |  | 新建6个街道老年人日间照料中心，城市社区老年人助餐点基本全覆盖 | 街道老年人日间照料中心基本实现全覆盖，城市社区老年人助餐点全覆盖 |
| 3 |  | 护理型床位占养老机构床位数的比例达到55% | 护理型床位占养老机构床位数的比例达到60% |
| （四） | 人社服务 |  |  |
| 1 |  | 提升人力资源市场信息化水平，建设约4000平米的经开区人力资源市场，50%镇（街道）建设人力资源分市场 | 经开区人力资源市场正式运行，实现人力资源分市场全覆盖，形成规范的运作机制，为广大用人单位和劳动者提供优质服务。 |
| 2 |  | 全区所有街道（镇）、100%的社区（村）人社服务平台基本达到国家和省标准化建设规范要求，自助服务终端配备率接近100% | 全区所有街道（镇）、100%的社区（村）人社服务平台达到国家和省标准化建设规范要求，自助服务终端配备率达100% |
| 3 |  | 基本实现全区镇（街道）巡回仲裁庭全覆盖，开展专职仲裁员业务培训，促进巡回仲裁庭规范化运作 | 实现全区镇（街道）巡回仲裁庭全覆盖，专职仲裁员业务精通，巡回仲裁庭运作规范 |
| 4 |  | 基本建成智能监管和分析系统，视频监控和满意度评价系统 | 建成并完善智能监管和分析系统，视频监控和满意度评价系统 |
| 5 |  | 社保卡应用功能建设 | 实现全省异地就医一卡通 |
| 6 |  | 实施常武一体化工程和人社网上办事平台建设 | 完成常武一体化工程和人社网上办事平台建设 |
| 7 |  |  | 建设人社信息系统双活数据中心 |
| （五） | 生态环保 |  |  |
| 1 |  |  | PM2.5年均浓度比2015年下降20%，优于二级标准天数达73.8% |
| 2 |  |  | 完成15条城市黑臭水体整治 |
| 3 |  | 基本建成处理规模为9000吨/年的危险废物集中焚烧处置工程和年处理能力为30万吨的装修垃圾资源化循环利用产业化示范项目 | 建成并运营处理规模为9000吨/年的危险废物集中焚烧处置工程和年处理能力为30万吨的装修垃圾资源化循环利用产业化示范项目 |
| 4 |  | 新建污水处理规模5万吨/日，新建污泥处理规模200吨/日 |  |
| 5 |  | 完成省下达的美丽宜居乡村建设目标任务 | 完成省下达的美丽宜居乡村建设目标任务 |
| 6 |  | 全区重点耗能企业完成碳排放报告、碳配额分配工作，创建15个市级低碳示范企业、1个国家低碳社区，新建低碳建筑300万平方米 | 全区重点耗能企业纳入全国碳交易市场，创建30个市级低碳示范企业、2个国家低碳社区，新建低碳建筑350万平方米 |
| 7 |  | 加大生态绿城建设力度，按期完成市下达目标任务 | 持续加大生态绿城建设力度，按期完成市下达目标任务 |
| 三 | 公共服务 |  |  |
| （一） | 教育与培训 |  |  |
| 1 |  | 建成省级现代化实训基地4个，现代化专业群5个，智慧校园30个 | 建成省级现代化实训基地7个，现代化专业群7个，智慧校园50个，实施职业教育产教融合工程项目1个 |
| 2 |  | 新建、改扩建幼儿园13所 | 新建、改扩建幼儿园15所 |
| 3 |  | 完成中心城区3所小学、1所初中的新建和1所小学的扩建工作；完成新一轮的武进职教资源整合 | 完善牛塘镇区内教育资源的配置 |
| （二） | 人才集聚 |  |  |
| 1 |  | 力争建设省级创业培训基地1家，建设省级大学生创业园3家，建设省级创业孵化基地3家，建设省级大学生创客空间1家，引智成果示范推广基地1家，国家级企业博士后工作站1家，省级博士后创新实践基地5家，海外引才引智工作站1家 | 力争建成国家级大学生创业园和创客空间1家，省级创业培训基地1家，省级大学生创业园8家，省级大学生创业孵化基地8家，省级人力资源服务产业园1家和大学生创客空间5家，建设省级人力资源服务产业园1家，引智成果示范推广基地1家，国家级企业博士后工作站1家，省级博士后创新实践基地5家，海外引才引智工作站1家 |
| （三） | 文化 |  |  |
| 1 |  | 在人口密集区域新建24小时智慧图书馆5个，每个约200平方米，共1000平方米。通过共建共享模式新建城区公共图书馆中型分馆3个，城区公共图书馆总面积达1.6万平方米 | 改扩建部分镇级图书分馆，完善相应设施。通过共建共享模式新建城区公共图书馆中型分馆5个，城区公共图书馆总面积达2.8万平方米 |
| 2 |  | 完成武进区博物馆场馆改扩建工程。湟里镇、雪堰镇、嘉泽镇、西湖街道、丁堰街道、潞城街道建成2000平方米以上、功能设施齐备的镇级文化中心 | 到2020年万人拥有公共文化设施面积达到2000平方米 |
| 3 |  | 当年建成107个基层综合性文化服务中心，累计建成176个基层综合性文化服务中心（包括经开区） | 累计建成294个基层综合性文化服务中心（包括经开区） |
| （四） | 体育 |  |  |
| 1 |  | 建设完成武进区（横林）全民健身中心 | 人均体育场地面积达到3.2平方米，80%镇（街道）建成以室内篮球馆或游泳馆为主的全民健身活动中心 |
| （五） | 旅游 |  |  |
| 1 |  | 大力推进武进太湖湾接待能力提升工程，建设游客集散中心、旅游咨询服务点、厕所、停车场等一批公共服务设施；推进环太湖景观提升工程、嬉戏谷生态露营基地等项目建设 | 全面完成武进太湖湾接待能力提升工程，建设游客集散中心、旅游咨询服务点、厕所、停车场等一批公共服务设施；全面完成环太湖景观提升工程、嬉戏谷生态露营基地等项目建设 |
| 四 | 扶贫 |  |  |
| 1 |  | 针对全区建档立卡低收入人口实施精准帮扶补助，力争全区所有行政村村级集体年收入超150万元 | 到2019年底，全区的农村低收入人口年人均可支配收入达到10000元，至2020年，力争全区所有行政村村级集体年收入达200万元 |
| 五 | 现代农业 |  |  |
| 1 |  | 设施农业比重达20%，设施渔业比重达到26%，粮食仓储、烘干设施基本完善，推广应用农业“互联网+” | 设施农业比重达到20%以上，设施渔业比重达到26%以上，粮食仓储、烘干设施完善，农业“互联网+”充分应用 |
| 2 |  | 高标准农田比重达到70% | 高标准农田比重达到75% |
| 3 |  |  | 有效灌溉面积占耕地面积85%，旱涝保收田占耕地面积85%，节水灌溉面积占耕地面积65% |
| 4 |  | 农业机械化水平保持在90%左右 | 农业机械化水平稳定在90%以上 |

附件2

武进区供给侧结构性改革补短板重大项目2016－2020年投资计划

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止 年限 | 计划 总投资 | 至2015年底累计完成投资 | 2016年计划投资 | 2016－2018年计划投资 | 2016－2020年计划投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施补短板专项工程（46项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 交通（16项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 铁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常州戚墅堰城际铁路综合枢纽及周边区域改造 | 结合沿江城铁及车站建设，改造沪宁城铁戚墅堰站，建设城际铁路综合枢纽。整合周边资源，优化完善功能配套，将站点周边打造成为东部地区交通、物流、商业中心 | 2018-2020 | 30 |  |  |  | 30 | 经开区 |
| 2 | 沿江城际铁路 | 武进境内51公里（常州境内约88公里） | 2016-2022 | 70 |  | 1 | 30 | 50 | 市交通局、区交通局 |
| 3 | 泰锡常宜铁路 | 武进境内10公里（常州境内约10公里） | 2019-2023 | 15 |  |  |  | 3 | 市交通局、区交通局 |
| B | 港口航道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 苏南运河经开区段航道整治工程 | 3.35公里，三级航道 | 2016-2017 | 9.2 |  | 5 | 9.2 | 9.2 | 市交通局、经开区 |
| C | 公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 常宜高速公路 | 12公里，高速公路，与苏锡常南部高速共线路段采用8车道，其余路段采用6车道 | 2016-2020 | 26.2 |  | 5 | 10 | 26.2 | 市交通局、区交通局 |
| 6 | 苏锡常南部高速公路（常州段） | 22.8公里，6车道，高速公路 | 2016-2022 | 75 |  | 0.5 | 45 | 50 | 市交通局、区交通局 |
| 7 | 沿江高速与青洋路高架互通（礼嘉互通） | 互通连接工程 | 2017-2020 | 4 |  |  | 1 | 4 | 交通局 |
| 8 | 常州武进雪堰镇至沪蓉高速公路青龙互通连接线 | 互通连接工程 | 2013-2019 | 19.8 | 9.1 | 2.9 | 6 | 10.7 | 交通局 |
| 9 | 常武路（武进大道－景德路）改造工程 | 改造道路5214米 | 2018-2020 | 6.6 |  |  | 1 | 6.6 | 交通局 |
| 10 | 南环线延伸（滆湖特大桥） | 南环线跨滆湖特大桥长9450米，宽33.5米，按双向六车道建设 | 2018-2020 | 11.5 |  |  | 2 | 11.5 | 交通局 |
| 11 | S340武进段 | 东段改建23公里，西段新建10公里，一级公路 | 2013-2022 | 15 | 4.44 | 1.96 | 4.06 | 5.06 | 交通局 |
| 12 | S262武进段 | 13.7公里，一级公路 | 2018-2022 | 8 |  |  |  | 5 | 交通局 |
| 13 | S357武进段 | 16.5公里，一级公路 | 2015-2020 | 14.5 | 4 |  | 2 | 10.5 | 交通局 经开区 |
| 14 | S263武进段 | 20.7公里，一级公路 | 2015-2020 | 11.46 | 3.58 |  | 5 | 7.88 | 交通局 |
| 15 | S261武进段 | 9.2公里，一级公路 | 2019-2022 | 5.5 |  |  |  | 2.5 | 交通局 经开区 |
| 16 | G312武进东段 | 29.9公里，一级公路 | 2018-2022 | 30 |  |  |  | 10 | 市交通局 区交通局 经开区 |
| 17 | S232经开区段 | 15.5公里，一级公路 | 2018-2022 | 9.3 |  |  |  | 1 | 经开区 |
| D | 机场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 常州武进通用机场 | A类通用机场，建设长600米，宽45米跑道以及相应配套设施 | 2018-2020 | 3 |  |  | 0.5 | 3 | 交通局 |
| （二） | 水利（7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 流域防洪除涝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 常州武进新孟河延伸拓浚工程 | 河道拓浚长46.57公里；新建直立挡墙和护坡44.1公里；修建堤顶防汛路81.43公里；新建主要支河口门建筑物牛塘枢纽；新建口门控制节制闸4座；新建、重建、加固跨河桥梁46座；对部分水系进行调整 | 2016-2020 | 35.01 |  | 5 | 24.91 | 35.01 | 水利局 |
| 20 | 常州武进新沟河延伸拓浚工程 | 工程在武进段总长55.77公里，主要内容包括河道土方及护岸，枢纽工程、跨河桥梁、两岸口门控制建筑物、水系调整等 | 2012-2017 | 17.71 | 11.12 | 1 | 6.59 | 6.59 | 水利局 |
| B | 区域防洪除涝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 常州永安河拓浚整治工程 | 19.8公里河道整治，沿线生态护岸、挡墙、绿化景观设计；新建马杭泵站一座；跨河桥梁26座 | 2016-2018 | 16.1 |  | 4.4 | 16.1 | 16.1 | 水利局 |
| 22 | 常州扁担河整治工程 | 从京杭大运河到滆湖，全长18.5公里，整治标准为防洪50年一遇；除涝20年一遇 | 2017-2018 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9 | 西太湖科技产业园 |
| C | 城区防洪除涝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 常州经开区防洪除涝水利工程 | 新建三山港提标整治工程、丁塘港整治工程、城市防洪除涝工程、潞横河革新河梅港河采菱港防洪整治工程、河道清水工程、水系沟通工程，建成后使江苏常州经济开发区达到百年1遇，局部200年一遇的防洪标准 | 2015-2019 | 20 | 1 | 9 | 15 | 19 | 经开区 |
| 24 | 南运河节制闸工程 | 新建2*16米节制闸一座 | 2015-2016 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 水利局 |
| 25 | 武进城区防洪除涝水利工程 | 新建龚巷河北站、淹桥浜枢纽等防洪工程 | 2015-2020 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 水利局 |
| （三） | 能源（10项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 清洁高效能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 绿建区屋顶分布式光伏发电项目 | 利用现有厂房，建设容量77.6MW并网型太阳能光伏发电系统，形成年均上电量7512.7万kWh的规模 | 2016-2018 | 6.5 |  | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 绿建区 |
| 27 | 华电常州东部燃机 | 建设2×400MW级燃气发电机组 | 2017-2019 | 30 |  |  | 20 | 30 | 经开区 |
| B | 城乡配电网智能化提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 常州500千伏电网工程 | 新建常州南输变电工程(主变2×1000MVA,线路6公里)；廻峰山－武南线路单改双工程（新建线路128公里）；政平换流站配套调相机工程（4×300MVar） | 2016-2020 | 11.6 |  | 0.8 | 10.8 | 11.6 | 供电公司 |
| 29 | 常州220千伏电网工程 | 新建220千伏西太湖（湖滨）变，扩建延政变、横山变、丫河变、嘉泽变等工程，建设常州南部电网加强工程、中吴（竺山）500千伏变电站220千伏送出工程；新增主变1080MVA，新建线路185公里 | 2016-2020 | 5.19 |  | 0.6 | 3.4 | 5.19 | 供电公司 |
| 30 | 常州110千伏及以下电网工程 | 新建110千伏漕鬲（葛庄）、成章、革新、庙桥等20座变电站，扩建太滆、崔北、漕鬲3座变电站；建设湖滨220千伏变电站110千伏送出工程等线路工程；新增110千伏变电容量1163MVA，线路290.98公里 | 2015-2020 | 11.56 | 0.53 | 1.93 | 6.27 | 11.03 | 供电公司 |
| 31 | “互联网+”智慧能源武进示范区建设 | 主要建设三大工程。一是通过“智能电网”工程，完善电网网架，进一步提高供电可靠性和电能质量；二是通过“智能用电”工程，提升需求侧管理和电力大数据的分析功能；三是通过“智慧能源”工程，探索建立能源供给及服务公共平台，同步示范建设智能家居、智能楼宇和智慧园区 | 2016-2017 | 8 |  | 4.1 | 8 | 8 | 供电公司 |
| C | 充电设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 新能源汽车充电桩建设 | 建成3000根充电桩 | 2016-2020 | 0.7 |  | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 经信局 |
| 33 | 高速公路服务区快速充电站项目 | 在淹城、芙蓉、方茂山、滆湖4个高速公路服务区各建设1座快速充电站 | 2016-2020 | 0.13 |  | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 供电公司 |
| 34 | 城市公用快速充电站项目 | 在淹城停车场、红星美凯龙停车场各建设1座公用快速充电站 | 2016-2020 | 0.044 |  | 0.022 | 0.044 | 0.044 | 供电公司 |
| 35 | 城市公交快速充电站项目 | 建设电动公交车快速充电站2座，其中礼河公交站1座，淹城公交站1座 | 2016-2020 | 0.142 |  | 0.04 | 0.1 | 0.142 | 供电公司 |
| （四） | 信息基础设施（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 广电网络双向化改造工程 | 改造10万户广电网络 | 2016-2020 | 0.2 |  | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 江苏有线常州分公司 |
| 37 | “企企通”工程 | 覆盖1200家规模以上企业 | 2015-2020 | 7 | 0.2 | 1.3 | 3.5 | 6.8 | 经信局 |
| （五） | 管网（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 输气管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 城区老旧供气铸铁管改造 | 改造城区老旧供气管道88公里 | 2016-2020 | 0.24 |  | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 新奥燃气 |
| B | 供排水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 常州武进雪堰高位水池建设工程 | 主要建设2座高位水池及加氯间、电气等配套设施，敷设输水管线29公里 | 2016-2019 | 1.85 |  | 0.1 | 1.5 | 1.85 | 水利局、先行集团 |
| 40 | 常州武进污水主管网完善工程 | 建设污水主管网100公里 | 2016-2020 | 1.5 |  | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 水利局 |
| C | 综合管廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 地下综合管廊建设工程 | 建设地下综合管廊8公里 | 2016-2020 | 8 |  | 1.6 | 4.8 | 8 | 经开区 |
| （六） | 市政（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 灾害应对能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 海绵城市建设 | 完成省级海绵城市试点区4.3平方公里建设要求 | 2016-2018 | 10.6 |  | 3.8 | 10.6 | 30 | 住建局、水利局、绿建区、常州大学 |
| B | 综合交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 常州经开区有轨电车1号线 | 建设有轨电车线，总长38.5千米，全线设车站46座，新建车辆段2个，停车场1个 | 2016-2022 | 60.5 |  | 7 | 20 | 35 | 经开区 |
| 44 | 武进区公共自行车系统 | 分三期实施，计划建设400个站点，投放自行车1万辆，目前一期已建成，第二、三期正在筹划待建 | 2016-2020 | 0.6 |  | 0.23 | 0.43 | 0.6 | 城管局 |
| C | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 城市公共停车位建设 | 新建城市公共停车位3000个 | 2016-2020 | 1 |  | 0.2 | 0.8 | 1 | 各相关单位 |
| （七） | 物流（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 常州新盈丰电力设备物流中心一期 | 建筑面积2万平方米，主要建设仓储、信息交易中心、办公楼 | 2017-2018 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.8 | 牛塘镇 |
| 47 | 常州粮食物流园（粮食中心库） | 主要建设粮食仓储和加工区、电子交易、研发中心及配套设施。形成仓储粮食10万吨，日加工150吨的生产能力 | 2016-2017 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 发改局、经发集团 |
| 48 | 常州苏南现代物流园 | 总建筑面积60万平方米，主要建设公路港、城乡配送中心、冷链物流中心、供应链中心、电商运营中心、智能加工中心等六大中心，打造线上、线下智慧物流服务平台 | 2017-2022 | 50 |  |  | 3 | 30 | 牛塘镇 |
| 二 | 民生补短板专项工程（29项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 保障性住房（7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 常州武进大名北苑安置房一期工程 | 总建筑面积16.06万平方米，建设保障安置1067套 | 2015-2017 | 5.3 | 1 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 嘉泽镇 |
| 50 | 常州武进林溪家苑保障性安居工程 | 规划用地面积约41056平方米，总建筑面积约71893平方米 | 2015-2016 | 2.4801 | 1 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4801 | 嘉泽镇 |
| 51 | 常州武进文雅苑续建工程 | 主体建筑、地下车库、道路、绿化、雨水、污水管道、电力配套、天然气管道 | 2016-2018 | 3.115 |  | 1 | 2 | 3.115 | 前黄镇 |
| 52 | 常州武进运村安置区一期工程 | 主体建筑、道路、绿化、雨污水工程、天然气管道、电力配套工程 | 2016-2017 | 1.2075 |  | 0.5 | 1.2075 | 1.2075 | 前黄镇 |
| 53 | 常州武进南河花园安置区三期 | 规划用地面积约91333.2平方米，总建筑面积约21.1万平方米 | 2016-2018 | 8.1809 |  | 2 | 8.1809 | 8.1809 | 高新区 |
| 54 | 常州武进学府东苑三期保障性安置房 | 该项目规划用地152819平方米，总建筑面积约34.7万平方米，含29幢住宅，商业建筑、配套建筑、小区供配电、道路、给排水、绿化景观等 | 2016-2018 | 13.7364 |  | 3 | 13.7364 | 13.7364 | 高新区 |
| 55 | 常州武进南隆北侧安置区 | 规划用地236687.8平方米，总建筑面积约46.7万平方米。 | 2016-2018 | 12.606 |  | 3 | 12.606 | 12.606 | 高新区 |
| （二） | 医卫健康（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 江苏省工人常州疗养院常州市康复医院迁建 | 分两期建设，其中一期用地面积91.4亩，总建筑面积8.3万平方米；二期用地30.6亩,建筑面积约3.2万平方米 | 2015-2018 | 6.64 | 2 | 2 | 4.64 | 4.64 | 卫计局 |
| 57 | 武进人民医院外科综合病房楼工程 | 建筑面积5.5万平方米，设置床位800张 | 2016-2018 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 卫计局 |
| 58 | 武进中医医院门诊住院综合大楼工程 | 建筑面积5.8万平方米，设置床位800张 | 2015-2018 | 3.15 | 0.5 | 1 | 2.65 | 2.65 | 卫计局 |
| （三） | 养老养生（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 常州太湖颐养庄园二期 | 建筑面积8万平方米，主要建设老年公寓、老年生活服务中心及公建配套设施 | 2015-2018 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 雪堰镇 |
| （四） | 人社服务（8项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 人力资源市场信息化建设 | 提升区人力资源市场信息化水平，推进武进人力资源网络招聘 | 2016-2020 | 0.05 |  | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 人社局 |
| 61 | 人力资源市场标准化建设 | 建设约4000平米的经开区人力资源市场，全区镇（街道）人力资源分市场实现全覆盖 | 2016-2020 | 0.35 |  | 0.01 | 0.3 | 0.35 | 人社局 |
| 62 | 人社基层平台标准化建设 | 全区所有街道（镇）、100%的社区（村）人社服务平台达到国家和省标准化建设规范要求，自助服务终端配备率达100% | 2016-2018 | 0.08 |  | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 人社局 |
| 63 | 乡镇巡回仲裁庭建设全覆盖 | 实现全区镇（街道）巡回仲裁庭全覆盖，开展专职仲裁员业务培训，促进巡回仲裁庭规范化运作 | 2016 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 人社局 |
| 64 | 社保卡一卡通 | 实现人社部发布的社保卡102项应用目标 | 2016-2020 | 0.1 |  | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 人社局 |
| 65 | 医保智能监控系统建设 | 建成智能监管和分析系统，视频监控和满意度评价系统 | 2016-2020 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 人社局 |
| 66 | 常武一体化工程及网上办事平台 | 实现人社系统经办服务常武一体化目标 | 2016-2020 | 0.1 |  | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 人社局 |
| 67 | 双活数据中心 | 建立双活数据中心，保障金保信息系统7*24*365正常运行 | 2016-2020 | 0.3 |  | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 人社局 |
| （五） | 生态环保（10项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 空气质量提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 燃煤机组节能减排升级改造 | 11台共计81.7万千瓦机组节能改造，14台共计48.2万千瓦环保改造 | 2016 | 1.03 |  | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 发改局、环保局、经开区、湖塘镇、前黄镇 |
| B | 污水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 常州武进滨湖污水处理厂一期 | 总建设规模10万吨/日，一期规模5万吨/日 | 2016-2018 | 3 |  | 0.5 | 3 | 3 | 水利局、先行集团 |
| C | 城市水体污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 城市黑臭水体整治工程 | 完成城区15条黑臭河道整治 | 2016-2020 | 1 |  | 0.2 | 0.6 | 1 | 水利局 |
| D | 垃圾固废无害化处理全覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 常州维尔利危险废物集中焚烧处置工程 | 拟收集处理27类危险废物，焚烧处理规模为9000t/a（其中医疗废物1000 t/a），不可焚烧的物质收集暂存，远期考虑物化处理 | 2016-2017 | 0.8457 |  | 0.5 | 0.8457 | 0.8457 | 水利局 |
| 72 | 年处理30万吨装修垃圾资源循环利用产业化示范项目 | 新增装修垃圾无害化处置利用生产线，形成年处理30万吨装修垃圾资源化利用的生产处理能力 | 2016-2017 | 0.8 |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 绿建区 |
| E | 污泥处理处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 常州武进污水处理厂生活污泥焚烧处理工程 | 新建污泥处理规模200t/d（含水率55%） | 2016-2017 | 0.8596 |  | 0.5 | 0.8596 | 0.8596 | 水利局 |
| F | 低碳城市建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 国家低碳城市试点建设 | 建设低碳产业、能源、建筑、交通、基础设施，以及林木碳汇、低碳生活七大类项目 | 2016-2020 | 86 | 6 | 22 | 40 | 86 | 发改局、经信局、住建局、交通局、水利局、环保局、城管局、旅游局 |
| G | 生态城市建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 常州新沟河、革新河、潞横河两侧沿线生态廊道建设 | 结合水利工程和河道整治项目，同步实施两侧绿地和生态廊道建设 | 2016-2020 | 5 |  | 1 | 3 | 5 | 经开区 |
| 76 | 常州横山遥观生态绿肺建设 | 建设横山遥观生态绿肺15平方公里，先行启动中央核心绿色景观区建设 | 2016-2018 | 25 |  | 5 | 15 | 25 | 经开区 |
| 77 | 绿色武进建设 | 按照市下达创森任务，重点做好环湖健康绿道、湖滨路等造林绿化工作，完成造林面积4000亩，完成武南河与太滆运河湿地生态修复，完成礼嘉镇高标准农田林网、宋剑湖绿化提升建设 | 2016-2018 | 0.5 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 农业局 |
| 三 | 公共服务补短板专项工程（16项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 教育培训（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 常州大学西太湖校区 | 总建筑面积50万㎡，包括教学用房、实验楼、图书馆、办公用房、体育馆、宿舍、人防设施、体育场地设施及公建设施等 | 2016-2019 | 14.6 |  | 2 | 10 | 14.6 | 教育局 |
| 79 | 常州中车大学 | 建筑面积7.1万平方米，建设中车大学总部和五大学院行政办公楼 | 2017-2020 | 7.5 |  |  | 4.5 | 7.5 | 教育局 |
| 80 | 常州科教城现代工业中心高职教育共享实训基地 | 在常州科教城现代工业中心新建智能制造（面向中国制造2025）实训基地，并提升改造现有公共实训基地及公共基础设备 | 2015-2020 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 教育局 |
| 81 | 学前教育基础设施建设 | 新建、改扩建幼儿园15所 | 2016-2020 | 2.8 |  | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 教育局 |
| （二） | 人才聚集（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 建设国家级大学生创业园和创业基地等 | 建成国家级大学生创业园和创客空间1家，省级创业培训基地1家，省级大学生创业园8家，省级大学生创业孵化基地8家，省级人力资源服务产业园1家和大学生创客空间5家 | 2016-2020 | 0.8 |  | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 人社局 |
| 83 | 领军人才创业公寓 | 建筑面积3810平方米，计划投资530余万元，建成78套商务间，集创业人才创业空间、办公套房、住宿、会务、商务简餐、人才优生活等服务功能于一体，为武进引进人才提供优质的住宿服务和创业保障服务 | 2016-2018 | 0.55 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 人社局 |
| 84 | 智创维度 | 划出3平方公里区域，打造一个“让才智汇聚武进、让智慧变成财富”的空间，成为高端人才集聚的智慧城市核心区。在物理空间维度、产业布局维度、运营管理维度、职住配套维度、政策服务维度上更注重资源整合、项目组合、产业融合 | 2016-2020 | 1 |  | 0.2 | 0.6 | 1 | 人社局 |
| 85 | 建设大学生创客空间和省级人力资源服务产业园 | 建设大学生创客空间和省级人力资源服务产业园 | 2016-2020 | 0.5 |  | 0.01 | 0.25 | 0.5 | 人社局 |
| （三） | 文化（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 常州灵通展览产业基地 | 以灵通国家广告产业园为载体，建设服务功能完备的文化创意众创基地，兼顾服务于周边产业园区的科技孵化功能 | 2016-2020 | 4.5 |  | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 经开区 |
| 87 | 基层综合性文化服务中心建设 | 行政村（社区）综合文化服务中心建筑面积，原则上不得小于人均0.16平方米，最小建筑面积不得少于300平方米以上，其中以县（区）级图书馆总分馆为主要内容的文化活动室不得小于80平方米。室外活动场地面积不得低于３00平方米。综合文化服务中心内部及周围环境整洁、卫生，场地硬化、绿化 | 2016-2020 | 0.15 |  | 0.035 | 0.088 | 0.15 | 文广新局、各镇（街道）及开发区 |
| 88 | 公共图书馆服务体系建设 | 按照标准化、均等化要求，共建共享公共图书馆建设，建设7个城区分馆，总面积为2.8万平方米；建设10个城区24小时智慧图书馆，总面积为2000平方米，合计3万平方米。改扩建部分乡镇图书分馆，完善相应设施 | 2016-2020 | 2 |  | 0.6 | 1.2 | 2 | 文广新局 |
| 89 | 武进区博物馆场馆改扩建 | 武进博物馆南门空地扩建，总建筑面积3000平方米 | 2016-2018 | 0.26 |  | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 文广新局 |
| （四） | 体育（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 武进（横林）全民健身中心 | 用地14379平方米，总建筑面积27661平方米，地上主体框架3层，地下框架1层 | 2014-2016 | 1.38 | 0.36 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 体育局 |

| （五） | 旅游（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 武进太湖湾接待能力提升工程 | 1、太湖湾嬉戏谷生态露营基地（一期）：建设停车区、游客服务区、房车营地区、帐篷露营区、移动木屋区、商业娱乐区、体育拓展区、田园山水区、奢野帐篷区，服务用房；2、中华孝道园妙音宝塔项目：宝塔土建，宝塔内外装修，塔内文化产品的制作等 | 2015-2020 | 4.8 | 0.75 | 1.3 | 4 | 4.05 | 旅游局、太湖湾 |
| 92 | 常州国家智慧旅游公共服务平台 | 一期租用办公场所35000平方米，承载了国家旅游局部分旅游公共服务职能，重点打造六大子平台：旅游公共信息发布及咨询平台；中国旅游产业运行监督平台；全国各景区门票预约与客流预警平台；多语种的旅游形象推广平台；国家旅游大数据集成平台；全媒体交互中心平台 | 2015-2017 | 3 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 旅游局、西太湖科技产业园 |
| 93 | 淹城旅游区创国家5A级旅游区景区改造提升工程 | 新建生态停车场；新建旅游区东入口牌楼；改造景区交通组织和出入口；装修景区游客中心；改造景区内游客厕所；制作景区官方网站、官方微信、电子商务平台、虚拟游园系统；更新景区内外交通标识系统和导引导视系统等 | 2015-2016 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 旅游局、春秋淹城 |
| 四 | 脱贫攻坚补短板专项工程（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 农村低收入人口精准扶贫工程 | 开展全区新一轮经济薄弱村扶持，持续加大村级基本运转保障财政转移支付力度，完善经济薄弱村农村生态保护补偿提标政策；大力实施全区建档立卡低收入人口精准扶贫计划，加大农村低收入群体的教育、医疗、就业、产业、生活帮扶，完善政策兜底保障 | 2016-2019 | 3.24 |  | 0.74 | 2.28 | 3.24 | 农工办、财政局、民政局 |
| 五 | 现代农业补短板专项工程（15项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 高标准农田建设 | 科学编制土地整治规划，扎实推进高标准农田建设。积极实施土地平整、水利配套、田间道路等工程，建设高标准农7万亩 | 2016-2020 | 1.13 |  | 0.26 | 0.56 | 1.13 | 农业局 水利局 国土局 |

| 96 | 农业综合机械化 | 粮食生产方面，紧紧抓住谷物烘干、机播小麦等薄弱环节，优化农机技术与装备结构。高效设施农业生产方面，重点在新型农机具的应用推广上实现突破 | 2016-2020 | 0.5 |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 农业局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 设施渔业建设 | 积极开展节水、节地、节能的现代设施渔业建设和实施区域化循环水养殖工程建设，计划投资900万，按每亩1500元的标准进行补助，改造标准化池塘6000亩以上；计划投资100万，新增设施渔业500亩左右 | 2016-2017 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 农业局 |
| 98 | 设施园艺建设 | 每年计划投资1000万左右，提升种植业生产基础设施水平，包括保温、防雨、防虫等设施及水电路等配套设施，力争每年新增高效设施农业面积2000-2500亩，高效设施面积达到20%左右 | 2016-2018 | 0.3 |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 农业局 |
| 99 | 2015～2017年小型农田水利重点县项目 | 涉及礼嘉、前黄等10个项目镇，计划新建排涝站（闸）29座、节制闸1座、灌溉泵站4座、河道整治7条长16公里、渠道20公里、田间道路6.7公里、高效节水灌溉1200亩等 | 2015-2017 | 1.45 | 0.04 | 0.9 | 1.41 | 1.41 | 水利局、财政局 |
| 100 | 宋剑湖农业生态园 | 占地748亩，建设生态果园、建设生产配套用房，进行盆景培育、苗木种植、水产养殖 | 2014-2016 | 1.01 | 0.7 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 经开区 |
| 101 | 常台高新农业创意园区 | 占地2500亩，部分建成集躬耕、垂钓、休闲、花卉观赏于一体的高新现代农业创意园 | 2015-2017 | 3 | 0.1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 经开区 |
| 102 | 中信逸农示范园区 | 占地3800亩，集现代有机农业,各种蔬菜水果，种植，湿地公园及工厂化养殖水产观光旅游为一体的生态农业示范园 | 2014-2016 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 经开区 |
| 103 | 礼嘉现代农业产业园建设工程 | 建设示范园区智能温室大棚1万平方米，建设配套管理用房、景观绿化等 | 2015-2016 | 0.25 | 0.115 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 农业局 |
| 104 | 礼嘉油用牡丹种植工程 | 占地2200亩，建设配套仓库、科研用房等，主要进行1900亩牡丹栽植及景观绿化 | 2015-2017 | 0.58 | 0.145 | 0.3 | 0.435 | 0.435 | 农业局 |
| 105 | 礼嘉嬉乐湾生态农业 | 占地480亩，以“一轴”：园区主干道，“两区”：科普娱乐区、主题景观区，“四篇”：开心农场篇、生态展示篇、主题景观篇、科普娱乐篇为核心建设 | 2015-2017 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 农业局 |
| 106 | 礼嘉薰衣草种植基地 | 占地600亩，以薰衣草等植物为景观特色，开设薰衣草种植园、婚纱摄影、薰衣草精油提炼等多个项目 | 2015-2017 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 农业局 |
| 107 | 祝庄园艺智能温室大棚 | 搭建温控连体大棚5000平方米 | 2016 | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 农业局 |
| 108 | 骐骥庄园 | 占地面积约100亩，以中国传统马文化为核心，打造竞技体验、休闲观光及互动式有机生态农业为一体的特色园区 | 2015-2016 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 农业局 |
| 109 | 田园生态花木园 | 开工建设田园生态花木园，占地约2500亩，建设以精品花木种植、花木示范种植为主的生态农业园区 | 2016-2018 | 5 |  | 1.5 | 5 | 5 | 农业局 |