附件

武进区中心城区交通管理和组织工作提升任务分解表

| 序号 | 类别 | 工作措施 | 主要内容 | 时间节点 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 进一步提升规划建设引领水平 | 完善重点区域 路网规划 | （1）优化路网综合规划 科学设计断面形式、人行道板布局、交叉口渠化方案、行人过街配套设施 |  | 规划局 | 公安局 |
|  |  |  | （2）实施何留片区路网规划方案编制 方案编制工作纳入2017年区规划指令性任务计划 | 2017年6月 | 规划局 | 发改局、公安局 |
|  |  |  | （3）实施何留片区路网建设 道路建设工作纳入2017年区基本建设投资计划 | 2018年12月 | 住建局 | 发改局、规划局 国土局、公安局 经发集团、湖塘镇 |
|  |  |  | （4）新建学校规划 中心城区内新建学校规划应充分考虑上学、放学交通疏导问题，避免二次改造 |  | 规划局 | 公安局 |
| 2 |  | 加快路网结构 升级改造 | （1）对8个关键节点实施渠化工程改造：延政路夏城路口、常武路口、永安路口、梅园路口、环府东路口、环府西路口及武宜路广电路口、永胜路口 | 2017年12月 | 住建局 | 发改局、规划局 公安局 |
|  |  |  | （2）星火路南延至滆湖路 项目列入2017年度区基本建设投资计划 | 2017年12月 | 经发集团 | 湖塘镇 |
| 3 | （二） 进一步提升城市道路通行水平 | 实施错峰出行 | （1）统筹研究学校间、年级间错时放学措施 | 2016年12月 | 教育局 | 公安局 |
|  |  |  | （2）鼓励企业实行弹性工作制和网上办公 | 2016年12月 | 政府办 | 宣传部、经信局 |
| 4 |  | 完善和调整 客货分流体系 | （1）引导高新区北区货运场站外迁 | 2018年12月 | 高新区北区 |  |
|  |  |  | （2）调整货运车辆限行措施 广泛宣传告知；夏城路高峰期货运车辆限行；中心城区货运车辆避高峰限制通行时间延长为7:00-9:30、16:00-19:00 | 2017年6月 | 公安局 | 宣传部 湖塘镇 高新区北区 |
| 5 | （二） 进一步提升城市道路通行水平 | 部分道路实施 单向通行管理措施 | 河东路、河西路、梅园路单向交通组织 科学论证并广泛征求意见，落实单向交通管理措施 | 2017年6月 | 公安局 | 湖塘镇 |
| 6 |  | 调整BRT一号线 常武路段路权分配 | BRT一号线常武路（鸣新路—武南路）段路权分配方案提交市公交联席会议决策 | 2016年12月 | 交通局 | 公安局 |
| 7 |  | 推进“僵尸车”治理 | 清理长期占用道路、道板、消防通道，影响城市形象和行人车辆通行的报废车、无主车、无牌车 | 2016年12月 | 公安局 | 城管局 |
| 8 |  | 加强渣土车管理 | 加强渣土车资格审查和准入管理，增加禁行道路，缩短运行时段 | 2017年6月 | 公安局 | 城管局 |
| 9 |  | 强化黄标车 限行管理 | 加大黄标车报废清理力度、严格电子警察监管、加强政策宣传引导 |  | 公安局 | 环保局、宣传部 |
| 10 | （三） 进一步提升城区停车管理水平 | 建立商住配建停车 设施管理机制 | （1）研究制定建筑物配建停车设施规划、建设、验收和管理办法 | 2016年12月 | 公安局 | 发改局、规划局 住建局、城管局 |
|  |  |  | （2）每年2次开展对建筑物配建停车场的全面检查，督促停车场管理和使用问题整改落实 |  | 公安局 | 规划局、住建局 城管局 |
| 11 |  | 实行停车差别 收费政策 | 逐步稳妥地实行停车差别收费政策，停车收费标准核心商圈高于外围城区、路内停车泊位高于停车场（库）、白天高于夜间 | 2017年6月 | 发改局 | 财政局、公安局 住建局 |
| 12 |  | 加强公共停车资源 社会化管理 | （1）城区路内停车泊位、公共停车场（库）经营权拍卖 | 2016年12月 | 公安局 | 国资办、住建局 城管局、财政局 政务办 |
|  |  |  | （2）对城区道板停车管理进行科学论证，出台相应试行管理办法 | 2017年12月 | 公安局 | 规划局、住建局 国资办、城管局 财政局 |
| 13 |  | 研究缓解校园周边 道路拥堵对策 | “一校一策”地制定校园周边道路疏堵保畅方案 | 2016年12月 | 教育局 | 公安局、交通局 |
| 14 |  | 加强城区违法停车 执法力度 | （1）城区范围内违法停车严管路段由8处增加至40处 | 2017年6月 | 公安局 | 宣传部 |
|  |  |  | （2）违法停车严管路段全面实施自动电子警察抓拍和升格处罚 | 2017年6月 | 公安局 | 宣传部 |
|  |  |  | （3）充分调研论证，对城区其他路段实施制式警车车载移动监控设备自动抓拍 | 2017年2月 | 公安局 | 法制办、宣传部 |
| 15 | （四） 进一步提升公共和慢行交通服务水平 | 完善城区公交线网 及站点布局 | （1）开通534路公交线路及城区环线公交 | 2016年12月 | 交通局 | 财政局、公安局 住建局 |
|  |  |  | （2）开展调研论证，适时加密中心城区东西向公交线网 | 2017年12月 | 交通局 | 财政局、公安局 住建局 |
|  |  |  | （3）全面排查并改造城区公交站点 ①提升城区公交站点设置和利用水平 ②分步骤实施港湾式公交站台改造 | 2017年12月 | 公安局 | 交通局、住建局 湖塘镇 高新区北区 |
| 16 |  | 完善城区公共 自行车服务系统 | 开展公共自行车二期项目规划建设方案编制和项目建设 | 2017年12月 | 城管局 | 财政局、住建局 公安局 |
| 17 | （五） 进一步提升交通管理保障水平 | 加强公安警务 辅助人员队伍建设 | 增加公安交通管理辅助人员数量，提高公安警务辅助管理人员绩效奖励考核经费标准 | 2016年12月 | 编办 财政局 | 公安局、人社局 |
| 18 |  | 加强行政执法 经费保障 | （1）公安部门加强涉案车辆管理，规范车辆扣留扣押及现场施救措施，并对涉案车辆及时清理 | 2016年12月 | 公安局 |  |
|  |  |  | （2）公安行政执法过程中发生的车辆拖移和保管费用列入财政预算全额保障 | 2017年起 | 财政局 | 公安局 |