- 洛阳镇生态文明建设三年行动计划重点工程任务分解表

| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 实施期限（年） | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产业转型升级工程 | 严格项目准入 | 按照《建设项目环境保护分类管理名录》严格把关，不降低项目的环境影响评价等级 | 每年 | 环保科 |  |
|  |  |  | 每年完成2-3家企业的强制性清洁生产审核。 | 2017-2019 | 环保科 |  |
|  |  | 推进产业结构调整 | 大力调整产业结构，全面淘汰一批工艺落后、达标难度大的化工、印染、电镀等重污染企业，大幅削减太湖上游地区工业污染负荷。 | 每年 | 经发科 | 环保科 |
|  |  |  | 对化工行业中重污染、高能耗、规模小、效益差的落后生产工艺、技术装备和产品，坚决予以淘汰。 | 2017-2018 | 经发科 |  |
|  | 大气污染防治工程 | 分类整治燃煤锅炉 | 禁止新建燃煤供热锅炉。 | 每年 | 环保科 |  |
|  |  | 扩大高污染燃料禁燃区 | 洛阳镇内工矿企业高污染燃料清洁能源替代于2017年底前完成改造；其余燃烧设施在2019年底前完成。逾期未完成的，不得继续使用。 | 2017-2018 | 经发科 |  |
|  |  | 重点行业废气治理 | 开展洛阳铸造、有色金属等企业全面排查，参照钢铁、有色等行业排放标准要求实施整治 | 2017 | 经发科 |  |
|  |  |  | 2017年底前完成铁铸件行业产量在3000吨/年以上企业的整治，2018年完成产量在3000吨/年以下企业的整治，其他企业在2019年底前全面完成整治； | 2017-2019 | 经发科 环保科 |  |
|  |  |  | 2017年底前完成有色铸造行业调查工作并完成1000吨/年产量企业的整治工作，2018年完成剩余企业的整治工作 | 2017-2019 | 经发科 环保科 |  |
|  |  | 有机废气综合治理 | 强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业全面实现低VOCs含量涂料/胶黏剂替代 | 2017 | 经发科 环保科 |  |
|  |  |  | 2017年完成10家VOC企业整治；2018年完成4家VOC企业整治；2019年完成3家VOC企业整治。 | 2017-2019 | 环保科 | 有关单位 |
|  |  |  | 实现储油储气库油气回收装置全覆盖，已建油气回收装置确保稳定运行。 | 2017-2019 | 环保科 |  |
|  |  | 在线监测 | 完善重点企业的VOCs监测监控系统，对污染物排放实时监控、及时预警。2017年开始安装VOCs在线监测仪监测试点工作，2018年开始逐步扩大安装范围。 | 2017-2018 | 环保科 | 有关单位 |
|  |  | 堆场整治 | 对照《武进区堆场整治方案》出台《洛阳镇堆场整治方案》 | 2017 | 城管中队 |  |
|  |  | 渣土车扬尘控制 | 加强物料运输扬尘管理，渣土运输车辆应采取密闭措施，安装卫星定位系统，严格执行冲洗、限速等规定。 | 2017-2019 | 城管中队 | 交管所 |
|  |  | 建筑工地扬尘控制 | 落实《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》的规定，推进省级文明工地创建工作；增加建筑工地督查巡视力度。 | 每年 | 建管所 | 城管中队 |
|  |  | 餐饮油烟控制 | 开展洛阳镇餐饮业达标整治，推广使用高效油烟净化装置 | 每年 | 环保科 | 有关单位 |
|  |  |  | 营业面积在500平方米以上或者就餐座位数在250座以上的餐饮企业安装油烟在线监控设施 | 2017-2019 | 环保科 | 有关单位 |
|  |  | 秸秆禁烧 | 落实《常州市“十三五”秸秆综合利用规划》；以《市政府办公室关于印发常州市农作物秸秆综合利用和禁烧工作考核办法的通知》（常政办发[2014]134号）作为依据实施考核。 | 每年 | 农技农机站 |  |
|  |  |  | 完善秸秆收储系统，增加村级秸秆收储站。 | 2017-2019 | 农技农机站 |  |
|  |  | 执法监管能力建设 | 每年至少开展1次大气污染执法人员培训 | 每年 | 环保科 |  |
|  |  |  | 逐年增加重污染天气下应急执法监督力量；到2018年实现重点源应急监督全覆盖 | 2017-2019 | 环保科 |  |
|  |  | 重污染天气应对 | 实施重点排污单位动态更新，编制排污单位重污染天气应急预案。加强监督检查，确保应急响应措施落实到位。加强空气质量临时管控。当空气质量明显恶化时，及时采取临时管控措施，加强对污染源的监督检查，加大道路冲洗洒水频次。 |  | 镇生态文明建设工作领导小组成员单位 |  |
|  | 水污染防治工程 | 乡镇河道清淤 | 2017年完成23条镇级河道清淤工程；2018年完成24条镇级河道清淤工程；完成160个村级河塘清淤工程；2019年完成21条镇级河道清淤工程。完成90个村级河塘清淤工程。 | 2017-2019 | 水利站 |  |
|  |  | 主要河道生态修复 | 武进港河道两岸50米建设生态缓冲带 | 2017 | 农技农机站 |  |
|  |  |  | 锡溧漕河、武南河两岸50米建设生态缓冲带 | 2017 | 农技农机站 |  |
|  |  | 黑臭河道整治 | 2017年完成老丫浜河道综合整治工程；2018完成瞿家站浜；2019年完成神童浜河道综合整治工程。 | 2017-2019 | 水利站 | 有关村 |
|  |  |  | 2017年，重要支流支浜实行河长制。2019年底前基本消除全部建成区范围内的黑臭水体。 | 2017-2019 | 水利站 | 各村 |
|  |  | 重点行业专项整治 | 大力调整产业结构，全面淘汰化工、印染、电镀等重污染企业，大幅削减太湖上游地区工业污染负荷。 | 2017-2019 | 经发科 | 环保科 |
|  |  |  | 实施重点区域的化工企业关停并转迁。2018年底前，对重污染、高能耗、规模小、效益差的落后生产工艺、技术装备和产品，坚决予以淘汰。 | 2017-2018 | 经发科 |  |
|  |  | 主管网建设 | 新建污水收集管网59.485公里。其中2017年建设29.09公里；2018年建设5.5公里；2019年建设24.9公里。 | 2017-2019 | 水利站 | 建管所 |
|  |  | 洛阳镇管网建设 | 完成企业厂区雨污分流，生活污水接入管网 | 2017-2019 | 环保科 | 水利站 |
|  |  | 污水接管工程 | 2019年底完成所有建成区小区及企、事业单位、餐饮、三产服务单位的污水接管工作，目前接管率在70%以上的地区，2017年完成整治；目前接管率在40%-70%的地区，2017年接管率提升至70%以上，2018年完成；目前接管率在40%以下的地区，2017年接管率提升至40%以上，2018年提升至70%以上，2019年全部接管和达标排放。 | 2017-2019 | 三产服务业科 | 有关单位 |
|  |  | 洛阳镇泵站建设工程 | 洛阳镇戴溪片区污水泵站建设 | 2017-2019 | 水利站 |  |
|  |  | 洛阳镇工程 | 2017年完成35套分散式污水处理设施建设；2018年完成43套分散式污水处理设施建设；2019年完成36套分散式污水处理设施建设. | 2017-2018 | 农技农机站 | 各村 |
|  |  | 化肥、农药减施或替代工程 | 商品有机肥补贴、缓释肥补贴、绿肥种植、生物农药、杀虫灯、防虫网、病虫专业化防治服务体系。到2017年，化学氮肥施用量比2012年减少5%，化学农药施用量比2012年减少4%。 | 2017-2019 | 农技农机站 | 各村 |
|  |  | 氮磷拦截工程 | 在太湖汇水区域继续推进面源氮磷流失生态拦截工程建设，实施生态沟渠净化工程，减少氮磷入河入湖量 | 2017-2019 | 农技农机站 水利站 |  |
|  |  | 种植业生态循环农业工程 | 利用规模化的种植基地，建设收集周边畜禽粪便发酵处 | 2017-2019 | 农技农机站 兽医站 |  |
|  |  | 畜禽养殖污染综合治理及废弃物资源化利用工程 | 强化畜禽养殖场规范管理，合理确定禁养区外养殖区域、总量、畜种和规模。 | 2017 | 兽医站 |  |
|  |  |  | 落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田，推进化肥施用减量化，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到98%。 | 2017-2019 | 农技农机站 兽医站 |  |
|  |  |  | 全面清理整顿禁养区外所有非法和不符合规范标准的养殖场（小区）、养殖专业户。到2017年、2019年规模化养殖场（小区）治理率分别达到60%、90%。 | 2017-2019 | 农技农机站 兽医站 |  |
|  | 土壤污染防治工程 | 土壤环境质量调查 | 按照国家和省市统一部署，开展土壤污染状况详查，2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。 | 2017-2018 | 农技农机站 环保科 |  |
|  |  | 工业遗留产地调查 | 2018年底前，基本完成全镇工业企业遗留场地污染调查和风险评估工作，建立被污染地块档案。 | 2017-2018 | 环保科 |  |
|  |  | 土壤修复 | 根据土壤环境现状调查和风险评估结果，分期分级分类适度开展污染土壤、地下水修复工作。 | 2017-2019 | 环保科 水利站 |  |
|  |  | 国家生态文明建设示范镇创建 | 全面启动国家生态文明建设示范镇创建工作，2019年底前完成创建工作，完成1-2个国家生态文明建设示范村创建。 | 2017-2019 | 环保科 | 相关村 |
|  |  | 市级绿色学校创建 | 力争在2019年底前实现市级及以上绿色学校全覆盖。 | 2017-2019 | 相关学校 |  |
|  | - 固废污染防治工程 | 废酸及表面污泥处理项目 | 废酸、表面污泥干化处理委托有资质单位处理 | 2017-2018 | 环保科 | 有关单位 |
|  |  | 废铅蓄电池收集项目 | 新增废铅蓄电池收集点1座 | 2017-2018 | 环保科 |  |
|  |  | 处置 | 基本实现生活垃圾全量转运 | 2017-2019 | 生态环境所 |  |
|  |  | 设施建设 | 镇村生活垃圾分类设施覆盖率达到80%，生活垃圾无害化处理率达到98% | 2017-2019 | 生态环境所 | 城管中队 |
|  |  | 餐厨垃圾综合利用 | 实现餐厨废弃物处理设施全覆盖 | 2017-2019 | 生态环境所 城管中队 |  |
|  |  | 建筑垃圾综合利用 | 全面完成建筑垃圾资源化处理设施建设。 | 2017-2019 | 生态环境所 城管中队 |  |
|  | 环境风险防控工程 | 环境安全检查 | 加强对重点环境风险区域、重要环境敏感点及其周边区域、以及生态红线区的环境隐患排查，监督、指导企业全面落实环境风险防范的主体责任 | 2017-2019 | 环保科 |  |
|  |  | 环境风险源动态数据库建设 | 到2018年建成环境风险源动态数据库，建立环境风险分级动态管理制度。 | 2017-2018 | 环保科 |  |
|  |  | 区域环境风险评估及整改 | 2017年完成镇区域环境风险评估，到2018年各项整改措施落实到位。 | 2017-2018 | 环保科 |  |
|  |  | 应急预案体系完善 | 指导和督查工业园区和重点企业完善环境应急预案并备案，要求企业及时对环境应急预案进行修订，至少每三年更新一次。到2017年，较大以上环境风险企业环境应急预案备案率达到100%。 | 2017-2018 | 环保科 |  |
|  |  | 应急队伍建设 | 组织开展应急管理人员的业务知识学习培训；指导化工、医药等高环境风险行业建立企业专职或兼职的环境应急救援队伍，到2018年，甄选1-2支企业环境应急救援队伍确定为区级突发环境事件应急处置队伍并签订协议。 | 2017-2018 | 环保科 |  |
|  |  | 新一轮重金属污染源普查 | 按照省市统一部署，开展新一轮重金属污染源普查，摸清全镇重金属污染排放状况。 | 2017-2018 | 环保科 |  |