附件1

常州市创建国家公交都市建设

示范工程工作任务表（武进区）

| 任务 | 项目 | 建设年限 | 具体内容 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、构建多元化绿色出行体系 |  |  |  |  |  |
| 1.加快多层次的城市公共交通体系建设 | 积极发展大运量轨道交通 | 2017--2020 | 配合市轨道公司做好轨道交通建设（1号线一期工程12.64公里）。 | 区发改局区住建局区规划局区交通局 |  |
|  |  |  | 配合市轨道公司做好轨道交通建设（2号线一期工程19.49公里）。 | 经开区 |  |
|  | 着力打造中运量公交系统 | 2017--2020 | 建设有轨电车（T1、T2、T3线），2018年建成T1线一期，总长7.2公里，积极推进T1延伸线、T2和T3线工程建设，至2020年底，有轨电车线网营运总里程达38.5公里。 | 经开区 |  |
|  | 完善城乡公交系统 | 2017--2020 | 积极推进有需求的地方开通毗邻公交线路 | 区交通局 | 区财政局 |
|  | 完善自行车和慢行交通系统 | 2017--2020 | 加大公共自行车租赁点建设力度，完善公共自行车附属设施建设；健全步行交通设施，完善行人过街设施，建立连续、人车分离的步行交通系统。 | 区城管局区住建局 | 区财政局 区公安局 区规划局 |
| 2.全面落实城市公共交通路权优先 | 加强公交专用道网络建设 | 2017--2020 | 配合市公安局做好中心城区每年有序新增公交专用道工作。 | 区公安局区住建局区交通局区规划局 |  |
|  | 建立公交信号优先系统 | 2017--2020 | 加快公交信号优先控制系统的建设，2020年公交优先通行交叉口设置比例达26%。 | 区公安局 | 区住建局 区交通局 区规划局 |
|  | 加强公交专用道监督 | 2017--2020 | 完善公交设施标志、标线，按照规范要求完善公交站台标线；加强对违法行为的抓拍和处罚。 | 区公安局 | 区经信局 区交通局 |
| 二、打造城市公共交通一体化综合枢纽 |  |  |  |  |  |
| 3. 保障公共交通基础设施用地，推进公共交通枢纽场站体系建设 | 大力推进公交换乘枢纽体系建设和首末站建设 | 2017--2020 | 配合市交通局建设公交枢纽站8处、公交首末站6处、公交保养场2处。 | 区交通局各镇（开发区、街道）区发改局区国土局区规划局 |  |
|  |  |  | 新建或改建城市主干道上公共交通港湾式停靠站设置率100%。 | 区住建局区交通局 | 区发改局 区财政局 区国土局 区规划局 区公安局 |
|  |  |  |  | 经开区 |  |
|  | 严格落实公共交通场站设施配套建设 | 2017--2020 | 严格落实公共交通配建标准，实现同步设计、同步建设、同步验收。 | 区交通局区规划局 | 区公安局 区住建局 |
|  | 完善公共交通基础设施用地优先保障机制 | 2017--2020 | 建立新出让地块配套公交首末站建设制度；符合划拨用地目录的，应当优先安排划拨供地。 | 区国土局 | 区住建局 区交通局 区城管局 区规划局 |
| 4.围绕轨道交通优化调整公交线网 | 编制轨道交通建设期间的交通组织方案 | 2017--2020 | 编制轨道交通建设期间的交通组织方案，制定包括社会车辆通行方案、地面公交绕行方案、交通设施引导方案等方面内容。 | 区发改局区住建局区公安局区交通局 | 区规划局 区城管局 |
|  | 优化公交线路 | 2017--2020 | 调整公交线路20条，新增8条。 | 区交通局 | 区公安局 区财政局 |
| 5.加快公共交通换乘系统建设 | 在轨道交通规划建设中对换乘系统同步规划、同步实施 | 2017--2020 | 在轨道交通站点周边配建公交、自行车、步行和P+R停车场等换乘设施。 | 区规划局区交通局区住建局 | 区公安局 区财政局 区城管局 |
|  | 实现统一、规范的标志标识系统 | 2017--2020 | 研究交通换乘导向标志标识系统，结合交通组织设置合理诱导、标准规范、具有连续引导作用的标识及标志标线。 | 区住建局区交通局区公安局 | 区规划局 区城管局 |
| 三、推进智能化公交系统建设 |  |  |  |  |  |
| 6.改进城市公共交通智能化管理模式 | 建设公交智能化监管与评价系统 | 2017--2020 | 配合市交通局探索城市公共交通与其他客运方式间、城市公共交通企业与行业管理部门间的数据共享及业务协同。建设公共交通智能化系统，实现省、市、县三级信息系统互联互通。 | 区交通局区发改局区财政 区经信局 |  |
| 四、完善公共交通优先发展的保障措施 |  |  |  |  |  |
| 7.加强公交都市创建工作的组织领导 | 成立公交都市创建工作领导小组 | 2017--2020 | 成立由分管副区长任组长，区政府办公室副主任、区交通局主要领导任副组长，区发改局、经信局、公安局、财政局、国土局、住建局、交通局、规划局、城管局等部门负责人为成员的武进区创建国家公交都市建设示范工程领导小组，推进创建工作全面深入开展。 | 领导小组各成员单位 |  |
| 8.加大对公共交通的财政扶持力度 | 将城市公共交通发展纳入各级政府公共财政保障体系 | 2017--2020 | 列入年度财政预算，确保公共交通财政投入，落实对公共交通发展的各类补贴、补偿机制，确保补贴及时、足额到位。 | 区财政局 | 区交通局 |