附件2

2017年度常州市创建国家公交都市建设示范工程

具体工作分解表（武进区）

| 序号 | 项目名称 | 具体任务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立协调机制 | 建立公交都市创建工作协调机制，适时召开工作例会，协调公交都市建设工作，推动解决创建工作中遇到的重大困难和问题，督促指导相关部门落实部门职责和年度任务。 | 区交通局 | 领导小组各成员单位 |
| 2 | 轨道交通建设 | 配合市轨道公司加快推进轨道一号线施工进度，确保2018年实现轨道里程碑节点工期要求。 | 区发改局、区住建局、区交通局、区规划局 |  |
|  |  | 配合市轨道公司为轨道二号线工程建设全面开工做好相关工作。 | 经开区 |  |
| 3 | 有轨电车建设 | 加快推进有轨电车1号线建设，争取早日开工，建立定期沟通机制，做好有关电车与地面公交的有效衔接。 | 经开区 |  |
| 4 | 公交专用道建设 | 配合市公安局推进中心城区公交专用道建设。 | 区公安局、区住建局、区交通局 |  |
| 5 | 港湾式候车亭建设 | 新建、改扩建城市主干道公交港湾式候车亭设置率必须达100%，有条件的城市道路公交站台改造为港湾式停靠站。 | 区住建局 区交通局 | 区发改局 区财政局 区国土局 区规划局 区公安局 |
|  |  |  | 经开区 |  |
| 6 | 公交场站建设 | 配合市公安局做好前黄公交首末站完成前期工作，争取开工建设。 | 区交通局、区发改局、区国土局、区规划局、前黄镇政府 |  |
|  |  | 新建公交站棚20个。 | 先行集团 | 区交通局 区发改局 区财政局 |
| 7 | 公交线网优化调整 | 新增公交线路4条，优化调整公交线路5条。 | 区交通局 | 区公安局 区财政局 |