武城委办发〔2017〕24号

关于印发《武进区高速公路沿线建（构）筑物出新行动实施方案》的通知

区各有关单位：

现将《武进区高速公路沿线建（构）筑物出新行动实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

常州市武进区城市管理委员会办公室

2017年8月31日

武进区高速公路沿线建（构）筑物出新行动

实施方案

为进一步改善城市形象，提升城市品质，切实改善全区交通干线沿线环境面貌，按照区委、区政府建设“强富美高”新武进的工作部署，全面开展全区高速公路沿线建（构）筑物出新行动，特制定本实施方案。

一、行动目标

根据《区政府办公室关于印发武进区交通干线沿线环境综合整治五项行动实施方案的通知》（武政办发〔2017〕80号）文件要求，通过高速公路沿线建（构）筑物出新行动，使高速公路沿线影响环境的“脏、乱、差”问题得到全面整治，环境面貌得到全面提升。

二、出新范围

武进区范围内的高速公路（沪蓉、常合、江宜、锡宜、常溧、常宜）沿线。

三、工作任务

（一）2017年12月底前，对高速公路用地外缘起100米范围内的建（构）筑物陈旧立面进行粉刷，破旧屋顶进行整修。

实施主体：区城管局，沿线各镇、开发区、街道。经开区负责本辖区范围内的此项工作。

（二）2017年12月底前，对高速公路上跨桥防落网进行整修，对涂料剥落的上跨桥进行重新涂装。

实施主体：区城管局、区交通运输局，经开区负责本辖区范围内的此项工作。

四、实施步骤

1.调查摸底阶段。2017年9月15日前，由各实施主体联合开展前期调查摸底和登记工作，明确需粉刷、整修、涂装的建（构）筑物具体位置、面积等基础信息。

2.工程实施阶段。由各实施主体按照责任划分进行集中出新行动，2017年12月底前，全面完成高速公路用地外缘起100米范围内的建（构）筑物陈旧立面粉刷，破旧屋顶整修等工作；2017年12月底前，全面完成地方管养高速公路上跨桥防落网的整修，并对涂料剥落的上跨桥进行重新涂装。区“五项行动”领导小组负责指导督查出新行动开展，确保按进度实施到位。

3.检查评估阶段。2017年12月底前，由区“五项行动”领导小组进行总结评估，并在出新行动工作的基础上，建立高速公路沿线建（构）筑物立面维护长效机制。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。开展高速公路沿线建（构）筑物出新行动，是提升交通干线沿线环境的重要举措，各实施主体要充分认识其重要意义，主要领导要亲自抓部署、抓协调、抓督促，确保组织到位、人员到位、责任到位，确保完成出新行动目标任务。

（二）周密部署，稳步推进。建（构）筑物出新行动涉及范围广，各实施主体要周密部署，稳步推进，制定科学详细的方案、预案，确保高速公路交通安全，确保社会安全稳定。

（三）严格考核，落实长效。各实施主体要强化督促，加强考核，对出新行动进行全面检查，对存在问题及时查漏补缺，建立健全长效管理措施，确保相关问题不回潮、不反弹。

常州市武进区城市管理委员会办公室 2017年8月31日印发