附件1

武进区镇（街道）机构养老目标任务完成计划表

| 序号 | 镇（街道） 名称 | 区域性养老服务中心建设 （居家养老服务中心） | 敬老院公建民营 | 护理型床位建设（医养融合） | 社会力量举办养老机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 礼嘉镇 | 2018年完成镇级居家养老服务中心建设 | 2019年完成 | 2019年完成 | / |
| 2 | 牛塘镇 | 依托净慧颐养中心，2018年完成镇级居家养老服务中心建设 | 已完成 | 2018年完成净慧颐养中心护理院建设 | / |
| 3 | 洛阳镇 | 2018年完成区域性养老服务中心建设（洛阳怡养院改造提升） | 2019年完成 | 2019年完成 | / |
| 4 | 高新区北区 | 2018年完成北区日间照料中心（新城域社区）建设 | / | 2018年完成复兴康复医院开办养老机构的申报和建设 | 2018年完成北区嵌入式养老机构的申报和建设 |
| 5 | 戚墅堰街道 | 2018年完成街道日间照料中心（河苑社区）建设，2019年投入运营 | / | / | / |
| 6 | 丁堰街道 | 2018年完成街道日间照料中心建设 | / | / | / |
| 7 | 雪堰镇 | 2019年完成区域性养老服务中心建设（雪堰敬老院改造提升） | / | / | / |
| 8 | 遥观镇 | 2018年完成遥观社区镇级居家养老服务中心建设 | / | 2020年完成福康医院开办养老机构的申报和建设 | / |
| 9 | 嘉泽镇 | 2019年完成区域性养老服务中心建设 | 已完成 | 2018年完成康慧护理院建设 | / |
| 10 | 前黄镇 | 2019年完成区域性养老服务中心建设（前黄敬老院改造提升） | / | / | / |
| 11 | 湖塘镇 | 2019年完成马杭片日间照料中心建设 | / | 2020年完成 | / |
| 12 | 南夏墅街道 | 2019年完成南淳社区居家养老服务中心建设 | / | / | / |
| 13 | 湟里镇 | 2020年完成区域性养老服务中心建设（湟里敬老院改造提升） | / | / | 2018年洪福老年康乐中心启动建设 |
| 14 | 西湖街道 | 2020年完成街道日间照料中心建设 | / | / | / |
| 15 | 横山桥镇 | 依托镇卫生院的改造提升，2020年完成镇级居家养老服务中心建设 | / | 2020年完成 | / |
| 16 | 横林镇 | 2020年完成镇级居家养老服务中心建设 | / | 2020年完成 | / |
| 17 | 潞城街道 | 潞城街道居家养老服务中心已投入运营 | / | / | / |