附件2

武进区村（社区）居家养老服务站建设完成计划表

| 序号 | 镇（街道） 名称 | 村（社区）总数 | 2018年完成计划 |  | 2019年完成计划 |  | 2020年完成计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 名 单 | 数量 | 名 单 | 数量 | 名 单 |
| 1 | 雪堰镇 | 29 | 2 | 雪堰社区、潘家社区 | 1 | 漕桥社区 | 1 | 南宅社区 |
| 2 | 湟里镇 | 19 | 2 | 葛庄村、西鲁村 | 3 | 武宜村、香泉村、河南村 | 3 | 湟里村、东安村、西墅村 |
| 3 | 嘉泽镇 | 24 | 2 | 观庄村、嘉新社区 | 1 | 跃进村 | 1 | 西城村 |
| 4 | 前黄镇 | 24 | 2 | 运村、红星社区 | 3 | 杨桥村、大成村、谭庄村 | 3 | 坊东村、观咀村、灵台村 |
| 5 | 礼嘉镇 | 17 | 2 | 华渡村、武阳村 | 4 | 坂上村、大路村、政平村、庞家街村 | 3 | 蒲岸村、礼嘉社区、陆庄村 |
| 6 | 牛塘镇 | 15 | 5 | 高家村、漕溪村、丫河村、金东方社区、白家社区 | 5 | 卢家巷村、卢西村、厚恕村、牛塘一社区、卢家巷社区 | 5 | 沈家弄村、青云村、塘口村、竹园社区、牛塘二社区 |
| 7 | 湖塘镇 | 45 | 3 | 晓柳社区、长虹社区、三勤社区 | 2 | 东升社区、采菱社区 | 1 | 鸣南社区 |
| 8 | 南夏墅街道 | 23 | 3 | 河东村、南河社区、南淳社区 | 5 | 三河村、庙桥村、学府家苑 学府东苑 南夏墅社区 | 7 | 塘洋村、万塔村 、胜西村、九华村、南苑社区、大学新村三社区、庙桥社区 |
| 9 | 洛阳镇 | 21 | 2 | 管城村、汤墅村 | 3 | 洛阳村、东尖村、岑村 | 5 | 瞿家村、朝安村、谈家头村、阳湖村、天井村 |
| 10 | 西湖街道 | 7 | 1 | 湖滨社区 | 1 | 塔下村 | 1 | 蠡河社区 |
| 11 | 高新区北区 | 10 | 1 | 龚家社区 | 3 | 东庄社区、十里社区、贺北社区 | 3 | 邱墅社区、古方社区、马杭社区 |
| 12 | 横山桥镇 | 23 | 4 | 芳茂村、西崦村、五一村、西柳村 | 5 | 东柳村、省庄村、新安村、横山社区、芙蓉社区 | 1 | 新安社区 |
| 13 | 横林镇 | 21 | 3 | 新东方村、青司塘村、端丰社区 | 3 | 镇西村、卫星村、牛塘社区 | 4 | 江村、崔北村、横林社区 |
| 14 | 遥观镇 | 22 | 3 | 东村、遥观社区、钱家塘社区 | 4 | 洪庄村、剑湖村、通济村、留道社区 | 4 | 前杨村、塘桥村、印墅社区、芳庄社区 |
| 15 | 潞城街道 | 7 | 1 | 曙兴社区 |  | / |  | / |
| 16 | 戚墅堰街道 | 7 | 2 | 东方社区、河苑社区 | 2 | 花溪社区、花苑社区 | 2 | 圩墩社区、站北社区 |
| 17 | 丁堰街道 | 6 | 4 | 蓝山湖社区、常丰村、芳渚村、梅港村 |  | / |  | / |
| 合计 | 320 |  | 42 |  | 45 |  | 44 |  |

注：列表中未达到省市“十三五”末标准化建成率指标的镇、街道，需进一步优化区域内居家养老服务中心（站）布局，力争2020年实现

居家养老服务全覆盖。