2018年1-5月目标任务推进情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **责任单位** | **实施主体** | **目标值** | **完成值** | **完成率** | **备 注** |
| 梅家村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 153 | 107 | 69.93% | 国有土地民房计划6月份签约 |
| 诸家村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 110 | 110 | 100.00% | 　 |
| 孙家村、桥东街及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 33 | 0 | 0 | 　 |
| 姜家村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 13 | 0 | 0 | 　 |
| 杨家村、白家村坂裴家村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 152 | 0 | 0 | 　 |
| 管家村、聚湖桥及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 148 | 0 | 0 | 　 |
| 殷家村、横巷村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 213 | 213 | 100.00% | 　 |
| 裴家村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 28 | 0 | 0 | 　 |
| 中蒋村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 149 | 128 | 85.91% | 集体土地民房剩余1户，国有土地民房计划6月份签约 |
| 邵舍村及周边地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 267 | 0 | 0 | 　 |
| 西河沿地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 57 | 0 | 0 | 计划6月份签约 |
| 南河沿地块 | 住建局、财政局、征收办、棚改公司 | 湖塘镇人民政府 | 13 | 0 | 0 | 计划6月份签约 |
| 高新北区3-2地块 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 273 | 0 | 0 | 　 |
| 高新北区3-3地块 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 42 | 0 | 0 |  |
| 高新北区3-4地块 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 45 | 0 | 0 |  |
| 高新北区3-5地块 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 12 | 0 | 0 |  |
| 高新北区3-7地块 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 315 | 0 | 0 |  |
| 烯望家园 | 西太湖科技产业园管委会 | 常州以联西建设发展有限公司 | 2928 | 0 | 0 | 施工手续不齐全 |
| 南苑西区三期 | 高新区管委会 | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 852 | 0 | 0 | 施工手续不齐全 |
| 南河三期 | 高新区管委会 | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 348 | 348 | 100.00% | 施工手续不齐全 |
| 经发区职工宿舍北区扩建项目 | 西太湖科技产业园管委会 | 西太湖房地产开发有限公司 | 90% | 22.32% | 24.8% | 公租房分配入住 |
| 横林公租房收购项目 | 横林镇政府 | 横林镇政府 | 90% | 45.92% | 51.02% | 公租房分配入住 |
| 通济新家园 | 遥观镇政府 | 遥观镇通济村委 | 90% | 57.89% | 64.32% | 公租房分配入住 |
| 湾里小区改造 | 湖塘镇人民政府 | 湖塘镇人民政府 | 1 | 0 | 0 | 省级宜居示范居住区 |
| 租金补贴发放 | 武进区住房和城乡建设局 | 武进区住房保障中心 | 80 | 87 | 108.75% | 我区目标任务分解下达区住保中心80户，经开区290户 |
| 常州经济开发区建设局 | 常州经济开发区建设局 | 290 | 302 | 104.14% |